# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

(четырнадцатая сессия)

22 декабря 2022 года 									№ 136

Об утверждении Плана реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска и Плана организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов города Бердска на 2023 год

В целях выполнения Программы и Плана организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов города Бердска, в соответствии с решением Совета депутатов города Бердска от 17.02.2022 № 56, Совет депутатов города Бердска

РЕШИЛ:

- Утвердить План реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска на 2023 год (приложение 1).

- Утвердить План организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей на 2023 год (приложение 2).

- Опубликовать решение в газете «Бердские новости», в сетевом издании «VN.ru Все новости Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

- Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по наказам избирателей Совета депутатов города Бердска.

И.о. Главы  города Бердска                                       Председатель  Совета депутатов

________________/В.Н. Захаров                                _______________/В.А. Голубев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению Совета депутатов

города Бердска пятого созыва

от 22.12.2022 № 136

# План реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска на 2023 год

| № п/п | № п/п наказа | Содержание наказа, адрес | Программа, мероприятия по реализации наказа | Общая стоимость реализации наказа, тыс. руб. | Объем финанси-рования наказа, тыс. руб. | Срок реали-зации наказа | Источники финансирования наказа | Ответст-венный за реализацию наказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Округ № 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | п. Новый Ремонт дороги от дома № 14 по ул. Новосибирская до ул. Дзержинского | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2 100,00 | 2 100,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 3 | п. Новый Ремонт дороги между ул. Большевистская, 53 и ул. Парижской Коммуны, 39 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 1 200,00 | 1 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 4 | п. Новый Освещение вдоль ул. Парижской Коммуны | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города» | 850,00 | 850,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 6 | п. Новый Ремонт стадиона школы № 4, установка спортивной площадки | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 980,00 | 980,00 | 2023 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | 9 | п. Новый Освещение ул. Молодая Гвардия | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 887,00 | 887,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 10 | п. Новый Асфальтирование дороги от ул. Большевистская, 2А до магазина «Стрелец» | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 600,00 | 600,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 11 | п. Новый Освещение на пересечении ул. Матросова, Дачная | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 1 354,00 | 1 354,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
| Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23 Облагородить сквер у дома по ул. м-н Северный, 1 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 100,00 | 100,00 | 2023 | МБ | МБУ «УПР» |
|  | 15 | М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23 Оборудовать (построить) между детсадом и овощехранилищем велодорожку | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 300,00 | 300,00 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | 16 | М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23 Сделать ремонт автодороги (картами) через м-н Северный от ГИБДД до ул. Водобачная | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 6 500,00 | 6 500,00 | 2023 | ОБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 20 | М-н Северный, 19, 19/1, 19/2, 17/1, 17/2,18,18/1,15,16 Устройство тротуара по ул. Водобачная от перекрестка ул. Первомайская с правой стороны до пешеходного перехода | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 21 | М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23,19,19/1, 19/2, 17/1,17/2,18,18/1,15,16 Построить ливневую канализацию от хоккейной коробки до ул. Первомайская | Бюджетные инвестиции | 10 000,00 | 10 000,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УКС» |
| Округ № 3. Депутат Князев Дмитрий Сергеевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Ул. Попова, 37 Произвести капитальный ремонт прилегающей к дому дороги: строительство пешеходного тротуара, ремонт колодцев (2 шт.), ремонт асфальтного покрытия | Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» | 500,00 | 500,00 | 2023 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 25 | Ул. Попова, 35Б Разместить на муниципальной земле по ул. Попова, 35Б универсальную спортивную площадку (мини-футбол, волейбол, баскетбол) | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 3 407,945 | 3 407,945 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
| Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | М-н Радужный Обустроить тротуар от территории м-н Радужный к арке дома № 10/2 по ул. Ленина | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 850,00 | 850,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 27 | М-н Радужный Расчистить территорию между забором и ЦТП с размещением на освободившейся территории спортивной площадки с тренажёрами и волейбольным кортом | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» (250,0 тр) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» (800тр) | 1 050,00 | 1 050,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ», МКУ «ОФКиС» |
|  | 31 | М-н Морской Оборудование спортивной площадки тренажерами за домом м-н Морской, 44 корп. 3а. | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | 33 | БГО «Социальная адаптация инвалидов колясочников» Восстановление тротуара по ул. Комсомольская с наличием доступной среды для маломобильных граждан. | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 900,00 | 900,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 34 | Ул. Ленина, 8 Ремонт пешеходного тротуара от светофора на перекрестке ул. Попова и ул. Ленина до магазина «Монетка» | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Ул. Комсомольская, 4Б Установка ливневой канализации для отведения сточных вод | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске» Депутатам выйти с инициативой по разработке областной программы | 7 000,00 | 7 000,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | 36 | Ул. Комсомольская, 12А,16А Организовать пешеходную дорожку (тротуар) вдоль ЦТП №3 от дома по ул. Комсомольская, 16А до дома по ул. Комсомольская, 14 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 38 | Ул. Комсомольская, 24 Благоустройство муниципальной территории между ГУМом (ул. Ленина, 31/1) и ООТ «ГДК» по улице Ленина | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 850,00 | 850,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 39 | Ул. Комсомольская, 28А Благоустройство пешеходного тротуара по ул. Комсомольская от дома 28А по ул. Комсомольская в сторону улицы Горького | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 40 | Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32 Организация парковочного кармана у детского сада №25 со стороны домов 30, 32 по ул. Ленина и ремонт внутриквартального проезда с торца дома по ул. Ленина, 30 | 1. Внесение изменений в Муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 2. Бюджетные инвестиции. | 2 500,00 | 2 500,00 | 2022-2024 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 42 | Ул. Комсомольская, 5а, ул. Первомайская, 14 Ремонт дорожного полотна и создание пешеходных тротуаров в пер. Промышленный | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2 500,00 | 2 500,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 6. Депутат Невеличко Елена Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | Ул. Вокзальная, 14 Обустройство тротуара напротив дома ул. Вокзальная, 24 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 46 | Ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24 Ремонт и обустройство пешеходных тротуаров между домами по ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24 к школам садику, вокзалу | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 47 | Ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24 Установка детских спортивных площадок для занятий волейболом и баскетболом напротив дома № 24 по ул. Вокзальная на муниципальной земле | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 3 407,95 | 3 407,95 | 2022-2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | 48 | Ул. Вокзальная, 22 Установить освещение на пешеходном тротуаре от «Макдональдс» до МАОУ «Экономический лицей». | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 510,00 | 510,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
| Округ № 7. Депутат Перфилова Евгения Юрьевна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | Ул. М.Горького, 2 Сделать асфальтную дорожку с бордюром вдоль забора школы от арки ул. М.Горького, 2 до угла ул. Вокзальная, 22 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 250,00 | 250,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 50 | Ул. Комсомольская, 17 Сделать отсыпку дорожек между домами ул. Комсомольская, 17 и ул. Комсомольская, 19 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 51 | Ул. Комсомольская, 17 Ввести профессиональную охрану в школах города Бердска | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 22 543,05 | 22 543,05 | 2022-2026 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | 52 | МАОУ «Экономический лицей» Провести реконструкцию, переоборудование и освещение школьного стадиона, ремонт беговых дорожек и покрытий спортивных площадок | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 900,00 | 900,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | 55 | Ул. Комсомольская, 40 Ремонт межквартального въезда со стороны ул. Комсомольская вдоль домов Комсомольская, 38,40 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 250,00 | 250,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 56 | Ул. Комсомольская, 40 Обустройство парковочной зоны или заездной площадки с тротуаром для родителей школы №2 и безопасной высадки детей | - Внесение изменений в Муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» - Бюджетные инвестиции | 8 000,00 | 8 000,00 | 2023 | МБ | МКУ «УКС» |
|  | 57 | Ул. Комсомольская, 40 Обустройство тротуара для прохода школьников от ул. Комсомольская, 40 до ул. Комсомольская, 36 вдоль ул. Комсомольская напротив школы №2 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 1 200,00 | 1 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | Ул. Ленина, 14 Лежачий полицейский со стороны ул. Ленина | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 50,00 | 50,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 61 | Жители г.Бердска Асфальтирование тротуара по ул. Кутузова вдоль территории МОУ СОШ № 3 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 62 | Жители г.Бердска Асфальтирование тротуара по ул. Суворова | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 63 | Ул. Суворова, 1 Ремонт дороги на въезде между ул. Суворова, 1 и ул. К.Маркса, 15 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 64 | Ул. Суворова, 1 Ремонт дороги на въезде между ул. Суворова, 1 и «Мария Ра» | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 66 | Ул. К.Маркса, 7 Асфальтирование участка ул. Кутузова от ул. К.Маркса до перекрестка с ул. Островского | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 850,00 | 850,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 67 | Ул. К.Маркса, 7 Обустроиство и асфальтирование тротуара по ул. Островского | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 68 | Ул. Ленина, 12,14,16,16А ул. Кутузова, 1 Сделать дорогу на кладбище | Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» | 60 000,00 | 60 000,00 | 2023 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 9. Депутат Титов Дмитрий Сергеевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | Ул. Лермонтова, 17 Освещение по ул. К.Маркса, 44,46,48, обустройство тротуара с двух сторон | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 240,00 | 240,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 71 | Ул. К.Маркса, 25 Установка урн по ул. Ленина | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 250,00 | 250,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 72 | Ул. О.Кошевого, 6 Строительство ливневой канализации у дома | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске» Депутатам выйти с инициативой по разработке областной программы | 44 500,00 | 44 500,00 | 2023-2024 | ОБ МБ | МКУ «УКС» |
|  | 73 | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Переход с тротуара на тротуар между домами по ул. Ленина, 33 и 35 затрудняет бордюрный камень | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 74 | Ул. Островского, 57 Асфальтирование дороги между домами бывшая ул. Больничная | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 550,00 | 550,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 75 | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Переход с тротуара на тротуар между магазином «Бухгалтер» (ул. Ленина, 67/1) и почтовым отделением (ул. Ленина, 67) затрудняет бордюрный камень и неровное асфальтное покрытие, которое приходиться объезжать | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 76 | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Переход с тротуара на тротуар между почтовым отделением (ул. Ленина, 67) и Бердским строительным трестом (ул. Ленина, 69) затрудняет бордюрный камень и опасный угол наклона тротуара | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 10. Депутат Данилов Павел Борисович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | Ул. Ленина, 85 Ремонт тротуара от школы № 6 до спортивной школы (вдоль детского сада) | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 750,00 | 750,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 79 | Ул. Ленина, 85 Устранение постоянного скопления воды возле грузовых ворот лицея № 6 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 750,00 | 750,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 80 | Ул. Ленина, 85 Обустройство пешеходного тротуара от дома ул. К.Маркса, 45 к площади Горького мимо администрации города | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 750,00 | 750,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | МБДОУ № 6 «Светлячок» Ремонт асфальтового покрытия, тротуары ул. К. Маркса от ул. Кирова до ул. Спортивная | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 84 | МБОУ ДО «Маэстро» Создать спортивную площадку с освещением для игры в мяч | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 300,00 | 300,00 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | 85 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Тенистая, №20 до №42 (306 м) и от №62 до №74 (185 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 86 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Сиреневая, №1 до №11 (220 м) и от №13 по №25 (185 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 87 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Ольховая от пересечения с ул. Степная до №9 (273 м) и от №32 по №50 (264 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 88 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Вишневая, 2 до ул. Ореховая, 5 (206 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 89 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Заповедная, 4 до №18 (250 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 90 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Земляничная от пересечения с ул. Весенней до №19 (324 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 91 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Калиновая от №1 до №33 (335 м) и от №31 по №30 (116 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 92 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Кедровая от №1 до №22, от пересечения с ул. Цветной проспект, 4 до пересечения с ул. Цветной проспект, 16 (580 м), от №58 до №61 (116 м) и от №52 до №45 (116 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 93 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Ореховая от №2 до №14 (150 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 94 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Светлых надежд от пересечения с ул. Ольховая до №26 (380 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 95 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Рябиновая от пересечения с ул. Ольховая до пересечения с ул. Весенняя (324 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 96 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Весенняя от пересечения с ул. Верхняя до №15 ул. Весенняя (175 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 98 | п. Вега Сделать проект межевания территории по формированию земельных участков для размещения улично-дорожной сети в целях разработки проектно-сметной документации на строительство дорог | Данная территория включена в план-график для разработки проекта планировки с проектом межевания в его составе на 2022 | 3 600,00 | 3 600,00 | 2023 | МБ | УГ |
| Округ № 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | Ул. Котовского Отремонтировать ул. Котовского (от ул. Пушкина до ул. Островского) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УЖКХ |
|  | 105 | Ул. Глинки Сделать ливневую канализацию в начале ул. Глинки | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 2 000,00 | 2 000,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 106 | Ул. Островского, 172 Продлить тротуар от угла почтового отделения № 4 до тротуара по ул. Пушкина | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 107 | Ул. Островского, 172 Сделать остановочные платформы, которые идут с вокзала на ул. Спортивная и у Музея | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2 400,00 | 2 400,00 | 2023 | ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 108 | Ул. Островского, 172 Поднять остановочную платформу на остановке МСЧ-129 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 150,00 | 150,00 | 2023 | ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 109 | МБОУ СОШ № 8 Реконструкция спортивной площадки с учетом современных требований | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 8 000,00 | 8 000,00 | 2023-2026 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | 110 | МБОУ СОШ № 8 Благоустройство территории перед фасадом школы и уличных территорий, прилегающих к школьной, особое внимание на ул. П.Морозова. Освещение тротуаров по периметру школы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 3 500,00 | 3 500,00 | 2022 - 2024 | МБ | МКУ «УОиМП» МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет» |
|  | 111 | Ул. Островского, 172,174 Ремонт тротуара в сторону ЦУМа от ул. Кирова до ул. Герцена | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 115 | Ул. Пушкина Ремонт дорожного покрытия ул. Пушкина ближе к школе №8 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 116 | Ул. Партизана Деньгина Проведение уличного освещения по ул. Партизана Деньгина | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 700,00 | 700,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 118 | Ул. Островского, 101 Асфальтирование пешеходной дорожки от ул. Островского, 101 до ул. Островского, 105 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 13. Депутат Яцков Олег Михайлович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 119 | Асфальтирование ул. Герцена до дороги на кладбище (до ул. Полевая) | Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 122 | Ремонт дороги ул. Аэродромная и Светлая | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 135 | Обустройство въезда на ул. П.Морозова со стороны домов ул. Пушкина, 176 и Пушкина, 178/1 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 138 | Ремонт и асфальтирование перекрестка ул. Герцена и Радищева | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 142 | Ул. Горького, пер. Горького Отвод талых и дождевых вод на перекрестке ул. Красина и пер. Горького | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2022 - 2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 145 | Водоотведение ливневых и талых вод в районе домов №13/1, 13/2 и №18 пер. Герцена | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 148 | Водоотведение ливневых и талых вод с проезжей части ул. Маяковского на участке от ул. М.Горького до ул. Котовского | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 150 | Обустройство водоотводной канавы для дождевых и талых вод от дома №22 ул. Котовского до пересечения с ул. Гастелло с устройством водопропускной трубы через ул. Гастелло в водоотводную канаву | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 151 | Восстановление ливневой канализации на ул. П.Морозова в районе автостоянки | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 153 | Освещение ул. Озерная | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 440,00 | 400,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 154 | Освещение ул. Отрадная и Энтузиастов, всех проездов в микрорайоне Юго-Восточный | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 880,00 | 880,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 155 | Освещение ул.Терешковой, Красина и Целинная | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 930,00 | 930,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 156 | Освещение ул. Мусоргского | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 887,00 | 887,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 157 | Освещение пер. Герцена, на ул. Римского Корсакова и Чехова | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 520,00 | 520,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 159 | Освещение ул. Лермонтова | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 1 100,00 | 1 100,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 160 | Освещение ул. Авиаторов от №37 до 44, от 46 до 70, от 63 до 74 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 550,00 | 550,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 161 | Освещение ул. П.Морозова | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 580,00 | 580,00 | 2022-2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 162 | Освещение ул. Гастелло от ул. Герцена до ул. Лермонтова | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
| Округ № 14. Депутат Брагин Аркадий Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 164 | Ул. Горького, 24 Восстановление дороги по ул. Горького, возле домов, ул. Горького, 50-62. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 165 | Ул. Горького, 24 Строительство ливневой канализации в районе ул. Горького, 51 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 4 000,00 | 4 000,00 | 2023-2025 | МБ | МКУ УКС |
|  | 166 | Ул. Горького, 24 Ремонт сливной системы по пересечению ул. Радищева и Орджоникидзе, заменить направление слива | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 600,00 | 600,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 167 | Ул. Радищева, 10,12 Щебенение улиц ТОСа | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 168 | Ул. Горького, 24, ул. Радищева, 10,12 Засыпать яму на перекрестке ул. Чайковского и Орджоникидзе | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 169 | Ул. Горького, 14 Асфальтобетонное покрытие ул. Щетинкина от пересечения с ул. Пушкина, вдоль школы №9 и до пересечения с ул. Островского (от дома ул. Щетинкина, 6 до дома ул. Щетинкина, 1) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 900,00 | 900,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 170 | Ул. Горького, 14 Обустройство тротуара вдоль периметрального ограждения школы №9 со стороны ул. Щетинкина (от школы ул. Школьная, 5, до дома ул. Щетинкина,1) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 900,00 | 900,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 171 | Ул. Горького, 14 Устройство уличного освещения тротуара и автомобильной дороги по ул. Щетинкина вдоль школы №9 (от школы ул. Школьная, 5 до дома ул. Щетинкина,1) | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 173 | Ул. Островского, 122 Убрать поребрик после окончания пешеходного перехода со стороны ЦУМа по ул. Островского | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 175 | Ул. Советская, 62,63 Строительство дороги к дому по ул. Пионерская, 10 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 600,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 176 | Ул. Советская, 62,63 Установка детской спортивной площадки / коробки для игр в хоккей, футбол на территории военного городка (ул. Советская, 56,58,60,62,64, Пионерская, 8,12,13) | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 300,00 | 300,00 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
| Округ № 15. Депутат Арутюнов Борис Павлович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 177 | Ул. Луговская, 96,98,100 Строительство на три дома разновозрастной детской площадки | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 3 400,00 | 3 400,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | 179 | Ул. 8 Марта Капитальный ремонт (щебенение) улицы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 180 | Ул. 8 Марта Установка уличного освещения | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 181 | Ул. 8 Марта Поднять уровень колодцев ул. 8 Марта, 40 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 100,00 | 100,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 182 | Ул. Островского, 64 Капитальный ремонт остановочной платформы и остановки «Горбольница» на ул. Островского, с возможностью использования людей из больницы (инвалиды и др.) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 184 | Ул. Добролюбова Капитальный ремонт ливневой канализации от ул. Первомайская до ул. Суворова | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 1 000,00 | 1 000,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 187 | Ул. Островского, 57 Асфальтирование дороги между домами бывшая ул. Больничная | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 550,00 | 550,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 188 | Ул. Островского, 57 Восстановление ливневой канализации | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 100,00 | 100,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 189 | Ул. Островского, 57 Капитальный ремонт тротуара по ул. Островского от ул. Свердлова до ул. Первомайской | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 750,00 | 750,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 190 | Ул. Некрасова Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Некрасова (щебенение) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 191 | Ул. Некрасова Уличное освещение | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвест» |
|  | 192 | Ул. Некрасова Ремонт ливневой канализации | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 150,00 | 150,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 16. Депутат Захаров Владимир Юрьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 194 | М-н Молодежный, ул. Боровая Обустройство маршрута для скандинавской ходьбы вдоль сосновой и пихтовой рощи | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 400,00 | 400,00 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
| Округ № 17. Депутат Мукасеев Александр Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 197 | Ул. Льва Максимова, 9 Восстановление разбитого дорожного полотна по ул. Льва Максимова | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 198 | Ул. Льва Максимова, 9 Освещение ул. Льва Максимова | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 580,00 | 580,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 200 | Ул. Льва Максимова, 9 Грейдирование и отсыпка ул. Льва Максимова, со стороны ул. Рогачева | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 202 | Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, ул. Благодатная, ул. Рождественская Ремонт ул. Лучистая | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 650,00 | 650,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 203 | Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, ул. Благодатная, ул. Рождественская Ямочный ремонт улиц 8 квартала м-на Южный | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 204 | Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, ул. Благодатная, ул. Рождественская Планировка и щебенение ул. Поэта Сорокина (от ул. Рогачева до ул. Павлова) и ул. Павлова (от Лучистая до Ключевая) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 400,00 | 400,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 209 | Ул. Водосточная, 13 Работа по понижению уровня грунтовых вод | Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» | 27 000,00 | 27 000,00 | 2023 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | 210 | Ул. Урицкого, 40 Освещение ул. Урицкого с № 34 до конца улицы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 880,00 | 880,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 211 | Пер. Прохладный, 7 Асфальтирование ул. Ключевая с выездом на ул. Пионерская | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая | 220 000,00 | 220 000,00 | 2023-2024 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | 213 | Ул. Российская (от ул. Павлова до ул. Рогачева) Освещение улицу | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 480,00 | 480,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 215 | Ул. Российская (от дома 9 до 39) Ремонт участка дороги по ул. Российская с 9 по 15 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 216 | Ул. Российская (от дома 9 до 39) Ремонт участка дороги со стороны ул. Пионерская до ул. Ключевая (въезд на м-н Южный) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 217 | Ул. Российская (от дома 9 до 39) Ремонт участка дороги по ул. Павлова (пересечение ул. Лучистая до пересечения с ул. Ключевая) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 218 | Ул. Победная Асфальтирование ул. Рогачева от ул. Ключевая до ул. Космическая. Обустройство тротуара по ул. Рогачева, вдоль тротуара высадить деревья | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая | 220 000,00 | 220 000,00 | 2023-2024 | МБ ОБ | МКУ «УКС» МБУ «УПР» (деревья) |
|  | 221 | Ул. Искитимская, 5 Освещение ул. Искитимская в районе домов 14,20 (2 фонаря) | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 222 | Ул. Искитимская, 5 Работа по понижению уровня грунтовых вод | Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды | 27 000,00 | 27 000,00 | 2023-2024 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
| Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 224 | Ул. Павлова, 4/1 Строительство ливневой канализации вдоль домов по ул. Павлова, 4/1 и ул. Павлова, 2/2 «Комплекс Павловский» | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске» | 11 000,00 | 11 000,00 | 2023-2025 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
| Округ № 19. Депутат Шаталов Алексей Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 226 | Ул. Гагарина Щебенение ул. Гагарина, Мира, Октябрьская, Партизанская | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 228 | Ул. Красная Сибирь, 117 Установка урн вдоль пешеходных дорожек по ул. Красная Сибирь, Лунная и т.д. | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 230 | Ул. Рогачева, 24, ул. Красная Сибирь, 113 Строительство моста через р. Раздельная | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | 95 000,00 | 95 000,00 | 2022-2023 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | 234 | Ул. Лунная, 21 Решение вопроса по поводу ливневки | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске» | 12 000,00 | 12 000,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УКС» |
|  | 235 | МБОУ СОШ № 13, ул. Красная Сибирь, 122 Ремонт и реконструкция школьного стадиона: беговая дорожка, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 2 000,00 | 2 000,00 | 2023-2026 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | 237 | Ул. Рогачева, 22 Асфальтировать дорогу к магазину «Магнит» от ул. Рогачева, 22. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 239 | Ул. Красная Сибирь, 118 Устройство спортивно-тренажерной площадки на территории возле дома ул. Красная Сибирь, 118 | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 250,00 | 250,00 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | 241 | Ул. Красная Сибирь, 124 Решение проблемы с ливневым колодцем | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 242 | Ул. Красная Сибирь, 124 Установка лавочек на ул. Лунная | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 300,00 | 300,00 | 2023 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244 | Ул. Микрорайон, 1 Обустройство дополнительных парковочных мест у детского сада «Искорка» | - Внесение изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» - Бюджетные инвестиции | 2 000,00 | 2 000,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 245 | Ул. Микрорайон, 1 Обустройство дополнительные парковочных мест для школы № 11 со стороны остановки «Микрорайон» | - Внесение изменений в Муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» - Бюджетные инвестиции | 2 000,00 | 2 000,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 247 | МБДОУ ДС № 28 «Огонек» Восстановление уличного освещения на территории детского сада | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | 248 | Ул. Красная Сибирь, 126 Обустройство пешеходных тротуаров в роще за «Вымпелом» | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 249 | Ул. Микрорайон, 8 Обустройство детской и спортивной площадок напротив домов Микрорайон 1-9 (тренажеры, каток, общую детскую площадку) | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 3 408,00 | 3 408,00 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | 250 | Ул. Микрорайон, 5 Ремонт дороги на въезде к дому №3 ул. Микрорайон | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 251 | Ул. Лунная, 6 Строительство пешеходного тротуара от дома до магазина «Мария-Ра» ул. Лунная, 8 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 600,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 252 | Ул. Микрорайон, 4 Установка урн вдоль пешеходного тротуара ул. Боровая | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 300,00 | 300,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 253 | Ул. Лунная, 8 Ремонт тротуарной дорожки в поликлинику №2 вдоль парковки нового храма | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 600,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 255 | Ул. Рогачева, 10 Восстановление тротуара для пешеходов с торца Рогачева, 10 к пешеходному переходу | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 256 | Ул. Рогачева, 14 Строительство и освещение тротуара от ул. Рогачева, 16 к детскому саду №21 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 300,00 | 300,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 258 | Ул. Микрорайон, 1, 4,5,6,7,8, ул. Рогачева, 14 Строительство и освещение тротуара от остановки «Микрорайон» к школе №11 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 300,00 | 300,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет» |
| Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 260 | Ул. Красная Сибирь, 130 Укрепление береговых линий от водозабора № 1 до Бердской косы | Государственная программа НСО «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» | 500 000,00 | 500 000,00 | 2022-2026 | ФБ ОБ МБ | МБУ УПР |
|  | 261 | Ул. Лунная, 2 Обустройство тротуара от дома ул. Лунная, 8 до детского сада «Огонек» с освещением | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 262 | Ул. Лунная, 11 Строительство асфальтированной дорожки от памятника до угла дома ул. Лунная, 11 со стороны первого подъезда | В рамках федерального проекта КГС | 13 000,00 | 13 000,00 | 2023-2025 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 264 | Ул. Микрорайон, 44 Строительство асфальтной дорожки к поликлинике №2 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 5 000,00 | 5 000,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 23. Депутат Чуркина Людмила Ивановна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 266 | МАДОУ № 7 «Семицветик» Модернизация уличного освещения | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 100,00 | 100,00 | 2023 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | 267 | МБДОУ № 15 «Ручеек» Замена асфальтного покрытия при въезде в ДОО | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 1 200,00 | 1 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 269 | МБДОУ № 15 «Ручеек» Оборудование парковки для автомобильного транспорта возле территории детского сада | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 1 500,00 | 1 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 271 | Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43 Ремонт муниципальной дороги и тротуара между МКД по адресу Микрорайон 42 и Микрорайон 45 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 272 | Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43 Устройство тротуара к школе № 12 от МКД Микрорайон 42 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 700,00 | 700,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 274 | Ул. Микрорайон, 41 Освещение в районе детской поликлиники и в сторону Микрорайон, 20 и Микрорайон, 22 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 275 | Ул. Микрорайон, 41 Спил аварийных деревьев и тополей от детского сада №7 | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 180,00 | 180,00 | 2023 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | 276 | Ул. Микрорайон, 54 Расширение и освещение дороги к школе № 5 (за домом № 54) | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 12 000,00 | 12 000,00 | 2023 | ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 279 | Ул. Микрорайон, 20 Ремонт дороги между домом №15Б и Торговым центром | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 600,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 280 | Ул. Микрорайон, 15 Освещение от домов 13,14,15 к мусорке и детскому саду МАДОУ №7 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 400,00 | 400,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 281 | Ул. Микрорайон, 31 Реконструкция дороги к д/с «Ручеек» и школе №5 (тротуар, ливневка, освещение) | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». | 1 500,00 | 1 500,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет» |
| Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 282 | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Установка детской спортивной площадки (обязательно с турниками!) в районе домов Микрорайон, 22, 23,24,28,29 | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 300,00 | 300,00 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | 283 | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Освещение с торца детской поликлиники микрорайона | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 400,00 | 400,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 284 | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Установка 5-6 лавочек вдоль пешеходной дороги от Микрорайон, 15б до Поликлиники БЭМЗа | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». | 400,00 | 400,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 285 | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Ремонт пешеходного тротуара от пешеходного перехода до поликлиники БЭМЗа | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 5 000,00 | 5 000,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 286 | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Благоустройство территории за магазинами («Мясной» - «Сад-огород» - «Монетка» - «Продсиб») | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 287 | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Обустройство пешеходного тротуара на микрорайоне от мойки машин (в районе остановки транспорта «Торговый центр») до техникума | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 288 | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Сделать дорогу от торгового центра Микрорайона до пляжа микрорайона (через лес), отделить пешеходную дорожку | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 25. Депутат Лапицкий Семен Юрьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 290 | Ул. Микрорайон, 59 Обустройство пешеходных тротуаров от пешеходного перехода на ул. Космическая и ООТ «Космическая» к школе №5 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 650,00 | 650,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 291 | Ул. Микрорайон, 59 Устройство остановочного павильона на ООТ «Космическая» | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | 293 | Ул. Микрорайон, 63 Обустройство тротуара от МКД ул. Микрорайон, 64, вдоль детского сада №2 «Дельфин» с выходом к детскому саду №15 «Ручеек» | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 550,00 | 550,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 26. Депутат Голубев Владимир Алексеевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 295 | Ул. Гранитная, 16/1 Щебенение ул. Гранитная, от 16/1 до 16/6 и 18 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В рамках муниципального задания МБУ ЦМУ | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | 296 | М-н Южный, ул. Российская, 41 Асфальтирование улиц Рогачева и Ключевая до ул. Пионерская | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая (п 213) | 220 000,00 | 220 000,00 | 2022-2023 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | 297 | М-н Южный, ул. Российская, 41 Строительство пешеходных тротуаров вдоль улиц Рогачева, Ключевая | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая (п 213) | 220 000,00 | 220 000,00 | 2022-2023 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | 299 | М-н Южный Установить ограждение ливневок по ул. Лунная | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 7 000,00 | 7 000,00 | 2022-2024 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 302 | М-н Южный, 9 квартал Отсыпка щебнем ул. Жемчужная, пер. Ясный, Утренний, Олимпийский | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В рамках муниципального задания | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 306 | М-н Южный Щебенение дороги по ул. Взлетная (от ул. Ключевая до ул. Российская) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В рамках муниципального задания МБУ ЦМУ | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 308 | М-н Южный Освещение переулка Привольный | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 160,00 | 160,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 309 | Ул. Ключевая Установка мусорных урн по ул. Лунная (от ул. Возрождения до ул. Белокаменная, по ул. Возрождения до ул. Рогачева и по ул. Купца Горохова вдоль детского сада и школы) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 300,00 | 300,00 | 2022-2025 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 311 | Ул. Гранитная Установка остановочных платформ по м-ну Белокаменный | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 312 | Ул. Ключевая, м-н Южный Реконструкция пешеходных тротуаров и зоны пешеходных переходов по нечетной стороне ул. Белокаменная, ул. Лунная от Белокаменная, 47 до Первомайская, 121 для проезда детских колясок и велосипедов | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 850,00 | 850,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ №27. Депутат Гук Константин Андреевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 315 | М-н Раздольный, ул. Черемушная, 53 к. 1 Освещение по ул. Черемушная в районе остановки «Микрорайон Раздольный» | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению Совета депутатов

города Бердска пятого созыва

от 22.12.2022 № 136

# План организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей на 2023 год

| № п/п | № наказа |  | Содержание наказа избирателей, адрес |  |  | Мероприятия по реализации наказа, программа | Срок реализации наказа |  | Ответствен-ные за реализацию наказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Округ № 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | п. Новый Снос хоз. построек с внутренней стороны здания по ул. Дзержинского, 23 | В рамках муниципального задания |  |  | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная Размещение остановочной площадки на перекрестке ул. Огнеупорная – Водобачная |  |  | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 5 |  | М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23 Оборудование стоянки автомобилей у детского сада |  |  | Детсаду №1 рассмотреть возможность оформления прав на земельный участок. Методическая помощь депутату СД УЗО | 2023 |  | МКУ «УОиМП» УЗО |  |
|  | 6 |  | М-н Северный, 19, 19/1, 19/2, 17/1, 17/2,18,18/1,15,16 Освещение (наружное) за домами м-н Северный, 19 и 19/1 |  |  | Территория МКД, освещение через решение собственников жилья и управляющую компанию | 2022-2023 |  | МКУ «УЖКХ» УК |  |
|  | 7 |  | М-н Северный, 19,19/1,19/2,17/1,17/2,18,18/1,15,16 Помощь в проведении размежевания земельного участка под домами м-н Северный, 17 и 17/2, 18 и 19 |  |  | Методическая помощь депутату СД УЗО. Под многоквартирными жилыми домами м-н Северный 18, 18/1, 15,16 земельные участки сформированы и сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Под многоквартирными жилыми домами м-н Северный 19, 19/1, 19/2, 17/1, 17/2 невозможно провести работы по межеванию земельных участков в связи с недостаточным минимальным размером земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки города Бердска. | 2022-2023 |  | УЗО СД |  |
| Округ № 3. Депутат Князев Дмитрий Сергеевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Ул. Попова, 3 Установить во дворе ул. Попова д. 3,4,5,6 летнюю концертную площадку для проведения городских мероприятий |  |  | Территория МКД, за счет средств собственников, через УК | 2023 |  | ОЭиЖКХ УК |  |
|  | 15 |  | Ул. Красный Сокол, 16 Выделить земельный участок муниципальной земли под размещение автостоянки (придомовая территория отсутствует) |  |  | Решением общего собрания принимается решение об обращении заинтересованного лица в администрацию города Бердска за выдачей разрешения на использование земель, без предоставления земельного участка и установлением сервитута (далее – разрешение) для благоустройства территории. Начисляется годовая плата за разрешение: 3 565,47 x 1,5% x S. (за мун.услугу плата не взимается). | 2023 |  | УЗО |  |
|  | 17 |  | Ул. Попова, 7 Отремонтировать колодцы (3шт.), расположенные вдоль дома (находятся в аварийном состоянии) |  |  | Ремонт запланирован в летний период 2022 | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
|  | 19 |  | Ул. Попова, 37 Произвести межевание прилегающей к дому ул. Попова, 37 земельного участка |  |  | 1) 2021 год утверждение проекта планировки с проектом межевания в его составе– управление градостроительства. 2) проведение кадастровых работ – юридическое лицо, ИП (по контракту) или МКУ «УКС» муниципального образования города Бердска; 3) направление межевых планов в государственный реестр недвижимости | 2023 |  | УГ УЗО |  |
|  | 23 |  | ФОК «Вега» Организация диспансерного обслуживания воспитанников спортивных школ и членов сборных команд г. Бердска |  |  | - медицинский осмотр для воспитанников спортивных школ на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки (1322 человека), желающих выполнить нормативы ГТО, участников городских соревнований среди образовательных организаций с периодичностью 1 раз в год - осуществляет ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница»; - медицинский осмотр занимающихся спортом на тренировочном этапе (874 человека) – организован на базе филиала ВФД в Советском районе города Новосибирска либо на базе основного корпуса ВФД в городе Новосибирске (ул. Гоголя 3). Здесь отсутствует лабораторные обследования и ряд специалистов. Работа по организации ВФД на территории города продолжена. | 2022-2026 |  | МКУ «ОФКиС» ГБУЗ НСО «БЦГБ» |  |
|  | 24 |  | ФОК «Вега» Оказать содействие в предоставлении помещения для музея «Спортивная слава г. Бердска» |  |  | Предоставить депутату СД перечень объектов муниципального имущества для рассмотрения возможности организации музея, в том числе и на площадях МКУ «ОФКиС» | 2023 |  | ОУМИ |  |
| Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | Ул. Территория санатория «Бердский», 1 ул. Ясная поляна, 14 Произвести модернизацию дороги на участке, выделив пешеходные зоны перехода, пешеходные дорожки вдоль основной дороги, поставить ограничение скорости 20 км в час |  |  | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
| Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  | Ул. Комсомольская, 28А Благоустроить парковочный карман вдоль дома по ул. Комсомольская, 28А (заасфальтировать, установить клумбы) |  |  | В рамках муниципального задания | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 30 |  | Ул. Комсомольская, 28А Организовать площадку для выгула собак |  |  | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022-2023 |  | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |  |
|  | 31 |  | Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32 Организовать площадку для выгула собак |  |  | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022-2023 |  | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |  |
|  | 33 |  | Ул. Комсомольская, 4Б Восстановить асфальтное покрытие от ул. Ленина до переулка Ленина в районе домов по ул. Комсомольская 4Б, Ленина 15,17,17Б |  |  | Выполнен частично в районе Ленина, 15 и 17, Комсомольская, 4Б. Остальные объёмы включены в план работ на 2022 год. | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
|  | 35 |  | Ул. Комсомольская, 4Б Восстановить благоустройство и асфальтное покрытие после ремонтных работ МУП КБУ по адресам: ул. Комсомольская, 4б,4В,3,5А, 24, ул. Первомайская 14,19, ул. Ленина 17, 9,21 |  |  | Восстановление асфальтового покрытия по ул. Ленина, 15 выполнено в летний период 2021. Восстановление асфальта включено в план восстановления благоустройства на 2022 | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
|  | 37 |  | Ул. Лелюха, 13 Организовать спил аварийных деревьев (тополей) по ул. Лелюха |  |  | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений. Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2023 |  | МБУ «УПР» |  |
|  | 39 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Пешеходный переход от ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону «Вилка Ложка» (ул. Ленина, 29) полностью недоступен для маломобильных граждан. Крутой угол наклона пандуса и высокого бордюрного камня, по которому невозможно спуститься. |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
|  | 40 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Пешеходный переход со стороны «Вилка Ложка» (ул. Ленина, 29) в сторону ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) полностью недоступен для маломобильных граждан. |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
|  | 41 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Доступ на тротуар, ведущий к пешеходному переходу от ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону БПК (ул. Ленина, 34) отсутствует полностью |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
|  | 42 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Пешеходный переход со стороны ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону БПК (ул. Ленина, 34) имеет неудобный пандус, упирающийся в бордюрный камень, который очень высок и затрудняет его преодоление и спуск на проезжую часть |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
|  | 43 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Пандус, ведущий ко входу в ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) имеет ряд нарушений: - въезд на пандус разбит и затрудняет заезд на инвалидной коляске; - имеет плохое противоскользящее покрытие и находящиеся на нем посторонние предметы; - поручни находятся на разной высоте и частично деформированы; - вдоль кромки пандуса отсутствует бордюр для предотвращения соскальзывания с него. |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
|  | 44 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Часть тротуара, находящегося на нечетной стороне ул. Ленина вблизи ТЦ «Европа» имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске. |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
|  | 45 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Часть тротуара, находящегося на нечетной стороне ул. Ленина вблизи ГДК имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске. |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
|  | 46 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Часть тротуара, находящегося по нечетной стороне ул. Ленина вблизи ТЦ «ГУМ» имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске (затруднен заезд на него со стороны ГДК). |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
|  | 47 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Пандус ГДК представляет собой сплошной щебень с заостренными краями, которые легко могут повредить колеса инвалидной коляски. Также пандус травмоопасен для людей, передвигающихся с помощью костылей, ходунков и на протезах. |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
| Округ № 6. Депутат Невеличко Елена Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  | Ул. Вокзальная, 2 Организация площадки для выгула собак |  |  | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022-2023 |  | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |  |
|  | 51 |  | Ул. Вокзальная, 24 Восстановление асфальта после аварии 2020 (около металлического гаража) |  |  | Включено в план восстановления благоустройства на 2023 | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
| Округ № 7. Депутат Перфилова Евгения Юрьевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 |  | Ул. М.Горького, 2 Ремонт ТЦП между домом М.Горького, 2 и МБОУ СОШ №2 «Спектр». |  |  | Включен в план мероприятий на 2023 | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
|  | 55 |  | Ул. Лелюха, 15 Определить места для выгула собак с установкой контейнеров для складирования помета |  |  | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |  |
|  | 56 |  | Ул. Комсомольская, 17 Определить места для выгула собак и установить контейнеры для раздельного мусора во всех дворах |  |  | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |  |
| Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 |  | Ул. Ленина, 12 Проредить деревья |  |  | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений. Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. | 2023 |  | МБУ «УПР» |  |
|  | 65 |  | Ул. Ленина, 16А Убрать все старые деревья в нашем дворе. Посадить березы, сосны, рябины |  |  | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений. Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. | 2023 |  | МБУ «УПР» |  |
|  | 66 |  | Ул. Ленина, 16А Убрать провода на столбах (паутину) по ул. Первомайская и благоустроить, как ул. Ленина |  |  | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 67 |  | Ул. Ленина, 14 Спилить три подсохших дерева во дворе на муниципальной земле |  |  | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений. Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 68 |  | Жители г.Бердска Установить два светофора для пешеходов на перекрестке ул. К.Маркса и ул. Суворова (со стороны ДХШ «Весна») |  |  | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 69 |  | Ул. Ленина, 16 Убрать аварийные деревья на муниципальной территории во дворе домов по ул. Ленина, 16,16а,18 и высадить новые взамен удаленных |  |  | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений. Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 71 |  | Ул. Ленина, 16 Усилить контроль полиции за скоростным режимом мото и автотранспорта по ул. Ленина в летний период |  |  | Направить депутату СД обращение в ОМВД России по НСО | 2023 |  | СД |  |
|  | 73 |  | Ул. Ленина, 16 Организовать площадку для выгула собак на 11 квартале |  |  | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022-2023 |  | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |  |
|  | 74 |  | Ул. Островского, 1А Сделать программу по восстановлению циркуляции горячего водоснабжения на 11 квартале |  |  | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 |  | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |  |
| Округ № 9. Депутат Титов Дмитрий Сергеевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 |  | Ул. Лермонтова, 17 Обустроить площадку для выгула собак напротив дома Ул. Лермонтова, 17 |  |  | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022-2023 |  | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |  |
|  | 86 |  | Ул. К.Маркса, 38 Ремонт циркуляции горячего водоснабжения |  |  | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу. | 2023 |  | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |  |
|  | 87 |  | Ул. К.Маркса, 38 Спилить старые тополя |  |  | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений. Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. Если территория муниципальная, то Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2023 |  | МУП «УПР» |  |
|  | 88 |  | Ул. К.Маркса, 35 Убрать электросчетчик дома № 33 из щитовой дома № 35 и перенести его в дом № 33 |  |  | Обращение депутата СД в УК | 2023 |  | ОЭиЖКХ СД УК |  |
|  | 89 |  | Ул. Свердлова,1 Организовать реализацию реконструкции двора по программе КГС |  |  | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 90 |  | Ул. О.Кошевого, 6 Ул. Больничная вывести из реестра улиц и сделать внутриквартальным проездом. Реконструкция дворовой территории |  |  | 1) МКУ «УЖКХ» - исключение из государственного адресного реестра ул. Больничная; 2) УГ – готовит проект межевания территории; 3) СД – принятие решением общего собрания о выкупе муниципальной территории после перераспределения ЗУ; 4) Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание. на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2022-2026 |  | УГ МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 91 |  | Ул. Ленина, 33 Обеспечить дом доступной контейнерной площадкой для сбора мусора |  |  | Депутату совместно с УК провести общее собрание жильцов для определения места в границах придомовой территории для размещения площадки для сбора мусора. | 2023 |  | ОЭиЖКХ |  |
|  | 92 |  | Ул. Ленина, 33 Восстановить асфальтное покрытие на территории дома |  |  | Восстановление асфальтового покрытия будет включено в план восстановления благоустройства на 2023 | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
|  | 93 |  | Ул. Ленина, 33 Восстановить циркуляцию горячего водоснабжения |  |  | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 |  | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |  |
| Округ № 10. Депутат Данилов Павел Борисович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 |  | Ул. К.Маркса, 56 Посодействовать выселению асоциальных элементов из муниципального помещения (кв. 86) |  |  | МКУ «УЖКХ» готовит иск в суд о выселении в связи с неуплатой услуг и асоциальным образом жизни. | 2022-2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 95 |  | Ул. Горького, 3 Ремонт асфальтного покрытия на территории дома по ул. Горького, 3 |  |  | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2023 | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
|  | 98 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Съезд с пешеходных переходов, расположенных на перекрестке ул. М.Горького - Ленина, ведущих в сторону здания по адресу: М. Горького, 4 и площади М. Горького, имеют высокий бордюрный камень и затрудняют передвижение инвалидам-колясочникам |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
|  | 99 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Отсутствует доступ к пандусу, ведущему ко входу в аптеку «Озерки» (ул. Ленина, 83), а на самом пандусе отсутствует, противоскользящее покрытие и отсутствует бордюр для предотвращения соскальзывания с него. Также отсутствует кнопка вызова персонала |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
|  | 100 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Вдоль дома по адресу: ул. Ленина, 83, имеются парковочные карманы, доступ к которым возможен только по проезжей части, что является смертельно опасным для инвалидов-колясочников |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
|  | 101 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Переход с тротуара на тротуар между магазином «Стиль Либерти» (ул. Ленина, 83) и магазином «Цветы» (ул. Ленина, 85) затрудняет высокий бордюрный камень |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
|  | 102 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Переход с тротуара на тротуар между магазином «Фейерверки» (ул. Ленина, 89а) и магазином «Спектр» (ул. Ленина, 89/1) затрудняет высокий бордюрный камень |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
|  | 103 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников На дорожном переходе между магазином «Спектр» (ул. Ленина, 89/1) и домом по адресу: ул. Ленина, 98, имеются высокие бордюрные камни и затрудняют передвижение инвалидам-колясочникам |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
|  | 104 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников На тротуаре между парикмахерской «Персональ» магазином «Художник» и (ул. Ленина, 89/1) находится огромный порог из старого и нового тротуаров |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
|  | 105 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Аптека «Бердская» (ул. Ленина, 89/15) имеет нестандартный пандус, по которому невозможно передвигаться: неправильная ширина пандуса, отсутствие противоскользящего покрытия на его поверхности и защитных поручней, а также отсутствует бордюр вдоль кромки пандуса для предотвращения соскальзывания с него |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
|  | 106 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Часть тротуара от аптеки «Бердская» (ул. Ленина, 89/15) до аптеки «Пульс» (ул. Ленина, 89/8) со временем пришла в негодность и затрудняет передвижение на инвалидной коляске |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
|  | 107 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Аптека «Пульс» (ул. Ленина, 89/8) отсутствует доступ для инвалидов-колясочников |  |  | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 |  | ОСОН |  |
| Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 |  | п. Вега Благоустройство остановочных площадок «Сиреневая» и «Ольховая» |  |  | В рамках муниципального задания | 2022-2023 |  | МБУ «ЦМУ» |  |
|  | 109 |  | Ул. Кирова, 5 Решить вопрос о проведении реконструкции квартальных электросетей 18 квартала для отказа от использования сжиженного газа в квартирах многоквартирного дома ул. Кирова, 5 |  |  | - Провести общее собрание жильцов МКД, принять решение по переходу на электроснабжение и разработке ПСД - ПСД направить в АО РЭС - Методическая помощь депутату СД МКУ «УКС» | 2022-2026 |  | МКУ «УКС» СД |  |
|  | 110 |  | Ул. Кирова, 5 Восстановление качества горячей воды до нормативного уровня |  |  | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 |  | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |  |
|  | 111 |  | Ул. К.Маркса, 66 Обеспечение дома ул. К.Маркса, 66 циркуляцией горячего водоснабжения не ниже нормативных показателей |  |  | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 |  | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |  |
|  | 112 |  | п.Вега Заменить опоры по ул. Тенистая, Сиреневая от №13 до №25, Заповедная, Вишнёвая, Ольховая от №20 до №30, от ТП 61 до Светлых надежд №12 |  |  | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2023 |  | СД |  |
|  | 113 |  | Ул. К.Маркса, 55 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества |  |  | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 |  | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |  |
|  | 114 |  | Ул. Островского, 79,81 Благоустройство дороги от ЦТП-9 до ул. Кирова |  |  | В рамках муниципального задания | 2022-2023 |  | МБУ «ЦМУ» |  |
|  | 116 |  | п. Вега Благоустройство остановочных площадок «Сиреневая» и «Ольховая» |  |  | В рамках муниципального задания МБУ «ЦМУ» | 2023-2025 |  | МБУ «ЦМУ» |  |
|  | 120 |  | Ул. К.Маркса, 68 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества |  |  | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 |  | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |  |
|  | 121 |  | Ул. К.Маркса, 71 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества |  |  | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 |  | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |  |
|  | 122 |  | Ул. Спортивная, 1 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества |  |  | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 |  | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |  |
|  | 123 |  | Ул. Спортивная, 5 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечению населения горячей воды надлежащего качества |  |  | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 |  | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |  |
| Округ 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 126 |  | Ул. Островского, 172 Засыпать отсевом спортивные тренажеры у домов ул. Островского, 172,174 |  |  | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 129 |  | Ул. Островского, 107 Проведение необходимых работ МУП КБУ для обеспечения круглогодичной подачи на границу ввода в МКД Островского, 107 горячего водоснабжения, соответствующего нормативам |  |  | Реконструкция ЦТП запланирована на 2023 год | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
|  | 132 |  | Ул. Пушкина, ул. Партизана Деньгина Строительство тротуара по ул. Пушкина от ул. Герцена до МБОУ СОШ № 8 |  |  | Проанализировать автомобильную дорогу на возможность строительства тротуара | 2023 |  | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 133 |  | Ул. Островского, 101 Проведение необходимых работ МУП КБУ для обеспечения круглогодичной подачи на границу ввода в МКД Островского, 101 горячего водоснабжения, соответствующего нормативам |  |  | Реконструкция ЦТП запланирована на 2023 год | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
|  | 135 |  | Ул. Островского, 101 Вырубка аварийных деревьев вдоль дома ул. Островского, 101 со стороны ул. Островского |  |  | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений. Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ УПР, где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. | 2023 |  | МБУ «УПР» |  |
|  | 136 |  | Ул. Островского, 101а,103, 105,107,174, ул. Спортивная, 9,11,13,15 ул. Пушкина Организация в МСЧ № 129 первичного приема терапевта и процедурного кабинета |  |  | Вопрос на рассмотрении в БЦГБ | 2023 |  | ГБУЗ НСО «БЦГБ» |  |
| Округ № 13. Депутат Яцков Олег Михайлович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138 |  | На ул. Маяковского выполнить работы по восстановлению тротуара от ул. М.Горького до конца ул. Маяковского для прохода детей в школу №8 (ул. Котовского, 20) |  |  | В рамках муниципального задания | 2023 |  | МБУ «ЦМУ» |  |
|  | 139 |  | Газификация улиц избирательного округа |  |  | Администрацией г. Бердска совместно с МЖКХиЭ НСО и ООО «Газпром газораспределение Томск» сформирован список негазифицированных домовладений и утвержден Губернатором НСО Травниковым Андреем Александровичем план-график, который определяет очередность газификации частных домовладений в г.Бердске. Все негазифицированные домовладения избирательного округа, подавшие заявления, включены в план график. | 2022-2024 |  | ООО «ГАЗПРОМ» МКУ «УКС» |  |
|  | 140 |  | Спилить аварийные и ветхие тополя и кустарники – 20 шт. в район магазина «Продсиб», ул. Озерная, 3 |  |  | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений. Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2023 |  | МБУ «УПР» |  |
|  | 141 |  | Сделать водоотведение на ул. Светлая и на перекрестке ул. Р.Корсакова до ул. Озерная Сделать водоотведение на ул. Светлая и на перекрестке ул. Р.Корсакова до ул. Озерная |  |  | Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» В 2022-2024 гг. планируется строительство дополнительных четырех дренажных колодцев в городе | 2022-2024 |  | МКУ «УКС» |  |
|  | 142 |  | Заменить электрические столбы и провода на ул. Терешковой, пер. Терешковой, пер. Горького, ул. Целинная и Красина |  |  | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 |  | СД |  |
|  | 143 |  | Заменить аварийные электрические столбы на участках улицы Чайковского от ул. М.Горького до ул. Герцена и от ул. Нахимова до ул. Котовского |  |  | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 |  | СД |  |
|  | 144 |  | Произвести замену аварийных деревянных электрических столбов на железобетонные на ул. Чайковского |  |  | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 |  | СД |  |
|  | 145 |  | Решить вопрос с перебоями электроэнергии на ул. Чайковского, Нахимова, Радищева, Маяковского, Гастелло |  |  | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 |  | СД |  |
|  | 146 |  | Ул. Озерная Навести порядок в надежности электроснабжения |  |  | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 |  | СД |  |
|  | 147 |  | Заменить аварийный электрический столб у дома №23 по ул. Гастелло |  |  | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 |  | СД |  |
|  | 148 |  | Устранить перебои в системе энергоснабжения жителей домов частного сектора ул. Радищева, запитанных от ТП-14 |  |  | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 |  | СД |  |
| Округ № 14. Депутат Брагин Аркадий Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152 |  | Ул. Горького, 24 Сдать на баланс линию освещения по ул. Радищева |  |  | Депутату СД направить обращение в администрацию города для принятия линии освещения на баланс | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 156 |  | Ул. Горького, 24, ул. Радищева, 10,12 Замена опор ЛЭП по ул. Чайковского |  |  | Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 |  | СД |  |
|  | 157 |  | Ул. Советская, 62,63 Ремонт ливневой канализации ул. Советская, 81 |  |  | В рамках муниципального задания | 2023 |  | МБУ «ЦМУ» |  |
|  | 158 |  | Ул. Горького, 14 Вырубка аварийных деревьев и посадка новых по ул. Щетинкина вдоль ограждения школы № 9 (от ул. Школьная, 5 до ул. Щетинкина 1) |  |  | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений. Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2023 |  | МБУ «УПР» |  |
|  | 161 |  | Ул. Советская, 62,63 Установка сферического зеркала/светофора при въезде от дома по ул. Советская, 64, Пионерская, 8,12 |  |  | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 162 |  | Ул. Советская, 62,63 Установка светофора на переезде к магазину «Мария РА» по ул. Советская |  |  | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
| Округ № 15. Депутат Арутюнов Борис Павлович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 167 |  | Ул. 8 Марта Ограничение прохода стада коров через жил. массив |  |  | Установить знаки «Осторожно домашний скот» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 168 |  | Ул. Добролюбова Предоставить возможность подключения к газовому отоплению |  |  | Администрацией г. Бердска совместно с МЖКХиЭ НСО и ООО «Газпром газораспределение Томск» сформирован список негазифицированных домовладений и утвержден Губернатором НСО Травниковым Андреем Александровичем план-график, который определяет очередность газификации частных домовладений в г.Бердске. Все домовладения избирательного округа включены в план график. | 2022-2026 |  | ООО «ГАЗПРОМ» МКУ «УКС» |  |
|  | 169 |  | Ул. Некрасова Замена столбов электроснабжения |  |  | Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» | 2023 |  | СД |  |
|  | 170 |  | Ул. Спартака, перекресток с ул. Суворова Убрать старые столбы от электроснабжения по ул. Спартака. |  |  | Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» | 2023 |  | СД |  |
| Округ № 16. Депутат Захаров Владимир Юрьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 173 |  | М-н Молодежный, ул. Боровая Восстановить участок лесного массива вдоль ул. Боровая у дома № 4/10а между сосновой и лиственной рощей |  |  | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 174 |  | МБОУ СОШ № 3 Положить тротуар от МБОУ СОШ № 3 до ул. Советская |  |  | Проанализировать возможность строительства тротуара | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 176 |  | М-н Молодежный, ул. Боровая Устройство площадки для выгула собак в районе ПО «Гигант» |  |  | Методическая помощь депутату СД УЗО и МКУ «УЖКХ» | 2022-2023 |  | МКУ «УЖКХ» УЗО |  |
| Округ № 17. Депутат Мукасеев Александр Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 |  | Ул. Искитимская, 38 Подтапливает вода грунтовыми водами |  |  | Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» В 2022-2024 гг. планируется строительство дополнительных четырех дренажных колодцев в городе | 2022-2026 |  | МКУ «УКС» |  |
|  | 183 |  | Ул. Победная Добиться стабильного финансирования на благоустройство сквера «Южный» |  |  | Данной территории присвоить статус «парка, сквера», передать на баланс МБУ «УПР» | 2022-2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
| Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 189 |  | Ул. Рогачева, 6 Благоустройство и озеленение придомовой территории |  |  | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и МБУ «УПР» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» МБУ «УПР» |  |
|  | 190 |  | Ул. Рогачева, 8 1.Благоустройство территории ул. Рогачева, 8. Озеленение территории 2.Установка качель на детской площадке. |  |  | 1.Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и МБУ «УПР» 2.Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2022-2023 |  | МКУ «УЖКХ» МБУ «УПР» |  |
|  | 191 |  | Ул. Рогачева, 6 Озеленение (спил старых посадка новых насаждений) |  |  | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений. Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 192 |  | Ул. Рогачева, 6 Благоустройство торговой площади по ул. Рогачева, 4 |  |  | В рамках муниципального задания | 2022-2023 |  | МБУ «ЦМУ» |  |
| Округ № 19. Депутат Шаталов Алексей Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 194 |  | Ул. Рогачева, 45 Капитальный ремонт домов ул. Рогачева, 45 и 47 |  |  | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории НСО 2014-2043 годы | 2022-2026 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 195 |  | Ул. Гагарина Организовать пешеходный переход через ул. Красноармейская в районе ул. Березовая, 27 |  |  | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
| Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 196 |  | Ул. Рогачева, 20а Поставить светофор на перекрестке улиц Красноармейская и Рогачева |  |  | Необходимо проектирование участков под установку светофоров | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 199 |  | Ул. Красная Сибирь, 113 Проработать вопрос о запахе от КНС-6 (приведение к нормативным показателем воздуха) |  |  | В 2021 году установлена система очистки ТИОН. Также для предотвращения запаха, будут высажены хвойные деревья | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
|  | 202 |  | Ул. Рогачева, 22 Отремонтировать колодец позади дома ул. Рогачева, 22 |  |  | Включен в план на 2023 год | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
|  | 203 |  | Ул. Красная Сибирь, 118 Строительство проезда к 1-му подъезду со стороны дома ул. Рогачёва, 11А, для кругового проезда спец техники (пожарная, мусороуборочная) |  |  | Бюджетные инвестиции | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |  |
|  | 204 |  | Ул. Красная Сибирь, 117 Сделать парк на микрорайоне |  |  | Строительство парка запланировано в районе школы №11 | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 205 |  | Ул. Рогачева, 20а Построить дорожку (асфальтированную) от дома ул. Красная Сибирь, 109 до магазина «Магнит» |  |  | Бюджетные инвестиции | 2023 |  | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 206 |  | Ул. Рогачева, 20а Сформировать программу озеленения микрорайона |  |  | Разработать программу | 2023 |  | МБУ «УПР» |  |
|  | 209 |  | Ул. Рогачева, 24 Установить светофор на пересечении ул. Рогачева и Космическая |  |  | В рамках Федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» пакет документов готовит МКУ УКС на 2025 г. | 2023-2025 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 210 |  | Ул. Красная Сибирь, 121 Ремонт внутриквартальной дороги в районе дома ул. Красная Сибирь, 121, восстановить благоустройство после произведенного развития (ремонтных работ) |  |  | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2023 | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
|  | 214 |  | Ул. Рогачева, 20 Отремонтировать все колодцы вокруг дома |  |  | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2023 | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
|  | 215 |  | Ул. Рогачева, 20 Площадка для выгула собак |  |  | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |  |
|  | 216 |  | Ул. Красная Сибирь, 105 Строительство площадки для выгула собак |  |  | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |  |
|  | 217 |  | Ул. Красная Сибирь, 120 Построить тротуарную дорожку от дома в сторону школы № 11, с освещением |  |  | Проанализировать возможность строительства тротуара | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |  |
|  | 218 |  | Ул. Красная Сибирь, 118 Строительство пешеходного тротуара от остановки «Березовая» до дома ул. Красная Сибирь, 11А |  |  | Проанализировать возможность строительства тротуара | 2023 |  | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 220 |  | Ул. Красная Сибирь, 124 В городском парке установить стелу: Я люблю Бердск |  |  | В рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» | 2023 |  | МКУ «ОК» НКО |  |
| Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 224 |  | Ул. Рогачева, 10 Выполнить благоустройство двора (детская площадка) |  |  | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |  |
|  | 225 |  | Ул. Рогачева, 10 Поставить во дворе знак «Выгул собак запрещен» |  |  | Депутату СД направить обращение в комиссию по БДД | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 226 |  | Ул. Рогачева, 14 Выполнить ограждение спортивной площадки ул. Рогачева д.16 |  |  | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |  |
|  | 227 |  | Ул. Рогачева, 14 Завершить капитальный ремонт теплотрассы мимо домов ул. Рогачева 14 и Красная Сибирь 126 |  |  | Ремонт включен в план капитального ремонта на 2023 год. | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
|  | 228 |  | Ул. Рогачева, 14 Выполнить циркуляцию воды к домам 14 и 16 ул. Рогачева |  |  | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу. | 2023 |  | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |  |
|  | 229 |  | Ул. Микрорайон, 6 Выполнить циркуляцию горячего водоснабжения |  |  | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 |  | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |  |
|  | 230 |  | Ул. Микрорайон, 9 Выполнить циркуляцию горячего водоснабжения |  |  | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу. | 2023 |  | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |  |
|  | 231 |  | Ул. Микрорайон, 1 Утеплить теплотрассу, идущую от школьной столовой до строений УК «Сибирский стандарт» |  |  | План работы на 2023 год | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
|  | 232 |  | Ул. Микрорайон, 1 Сделать отдельный въезд для дома №2 ул. Микрорайон |  |  | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |  |
|  | 233 |  | Ул. Красная Сибирь, 126 Выполнить установку детской площадки ул. Красная Сибирь, 126 |  |  | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |  |
|  | 234 |  | Ул. Микрорайон, 1 Благоустройство аллеи от остановки «Микрорайон» до ул. Рогачева и освещение |  |  | В рамках муниципального задания | 2023 |  | МБУ «УПР» |  |
|  | 235 |  | МБДОУ ДС № 28 «Огонек», ул. Лунная,8 Сделать тротуар к детскому саду |  |  | Проанализировать возможность строительства тротуара | 2023 |  | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 236 |  | Ул. Красная Сибирь, 126 Выполнить благоустройство территории между домами ул. Красная Сибирь, 126 и ул. Рогачева д. 14 |  |  | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 237 |  | Ул. Красная Сибирь, 126, ул. Лунная, 8 Сделать второй въезд внутрь квартала к детскому саду «Огонек» |  |  | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 238 |  | Ул. Микрорайон, 8 Облагородить рощу между домами ул. Микрорайон 7 и 8 |  |  | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 240 |  | Ул. Микрорайон, 9 Выполнить пешеходный тротуар от дома до магазина «Мясо» |  |  | Бюджетные инвестиции | 2023 |  | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 241 |  | Ул. Микрорайон, 5 Асфальтировать площадку (мини рынок) между домами ул. Рогачева 1, 4, 10 |  |  | Бюджетные инвестиции | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 242 |  | Ул. Микрорайон, 5 Решить вопрос с циркуляцией воды ул. Микрорайон, 5 |  |  | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу. | 2023 |  | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |  |
|  | 245 |  | Ул. Рогачева, 10 Сделать велодорожки в г. Бердске |  |  | Анализ существующих тротуаров в городе на возможность в их границах выделить зоны для велосипедных дорожек, в соответствии с требованиями утвержденными решением Совета депутатов г. Бердска «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
| Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 249 |  | Ул. Микрорайон, 17 Организовать место для выгула собак |  |  | Методическая помощь депутату СД УЗО и МКУ «УЖКХ» | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» УЗО |  |
|  | 254 |  | Ул. Красная Сибирь, 130 Убрать в землю обвисающие провода, проходящие к магазину «Продсиб» |  |  | Депутату СД направить обращение собственнику | 2023 |  | СД |  |
|  | 256 |  | Ул. Лунная, 11 Решить вопрос по циркуляции |  |  | Проанализировать сети водоснабжения. После чего разработать программу циркуляции | 2023 |  | МКУ «УКС» МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» УК |  |
|  | 257 |  | Ул. Микрорайон, 19 Выполнить вырубку кустарников около дома ул. Боровая, 96 (для прохода через дорогу к дачам) |  |  | Разрешение выдано, в план работ МБУ ЦМУ внесено на 2023 г | 2023 |  | МБУ «УПР» |  |
|  | 258 |  | Ул. Микрорайон, 48А Крыша ЦТП «Родина» и покраска |  |  | План на 2023 год | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
|  | 260 |  | Ул. Красная Сибирь, 128 Привести в порядок колодцы на придомовой территории дома Красная Сибирь, 128 |  |  | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2023 | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
|  | 261 |  | Ул. Красная Сибирь, 136/1 Ликвидировать столб ЛЭП, находящийся на придомовой территории, снабжающий электроэнергией магазин «Продсиб» |  |  | Депутату СД направить обращение собственнику | 2023 |  | СД |  |
|  | 263 |  | Ул. Лунная, 4 Организовать на микрорайоне площадку для выгула собак с дог-боксами |  |  | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |  |
| Округ 23. Депутат Чуркина Людмила Ивановна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 265 |  | Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43 Уборка аварийных деревьев (тополей) между МКД Микрорайон 45 и 43 и с торца МКД Микрорайон 22 A |  |  | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений. Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2023 |  | МБУ «УПР» |  |
|  | 269 |  | Ул. Микрорайон, 31 Спилить аварийные тополя 8 шт. |  |  | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений. Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2023 |  | МБУ «УПР» |  |
|  | 270 |  | Ул. Микрорайон, 64 Обустроить асфальтовую тротуарную дорожку для прохода от дома ул. Микрорайон, 54 (с магазином «Мария-Ра») до угла дома Микрорайон, 65 (для стыковки с асфальтовой тротуарной дорожкой, проходящей вдоль детсада «Дельфин» и дома Микрорайон, 38 по направлению к ЛДС Бердск и далее на БЭМ3) |  |  | Методическая помощь депутату СД УЗО | 2023 |  | УЗО |  |
|  | 271 |  | Ул. Микрорайон, 64 Обустроить освещенную асфальтовую тротуарную дорожку, которая начинается от дома по адресу ул. Микрорайон, 54 (с магазином «Мария-Ра»), проходит вдоль школы № 5 с одной стороны и вдоль дома Микрорайон, 64, а затем вдоль детского сада «Дельфин» - с другой стороны. До стыковки с асфальтовой тротуарной дорожкой, ведущей на остановку общественного транспорта «Черемушная» |  |  | Методическая помощь депутату СД УЗО | 2023 |  | УЗО |  |
| Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 276 |  | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Увеличить выделяемые городом суммы для участия в конкурсе грантов по благоустройству домов |  |  | Пересмотреть финансирование программы | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 278 |  | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Работа автомойки в районе остановки общественного транспорта «Торговый центр», за домом Микрорайон, 26 не соответствует действующим санитарным нормам |  |  | Депутату СД направить обращение в Роспотребнадзор | 2023 |  | СД |  |
|  | 279 |  | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Установить пандусы для маломобильных граждан (и рельсы-спуски с лестниц) в общежитиях по ул. Боровая (100,102,94). |  |  | Депутату СД направить обращение в ОСОН | 2023 |  | СД ОСОН |  |
|  | 280 |  | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Патрулирование территорий жилого сектора, особенно по ул. Боровая, 94,98,102 во избежание распития спиртных напитков на прилегающих к домам территориях и детских площадках и совершения правонарушений |  |  | Депутату СД направить обращение в ОМВД | 2023 |  | СД |  |
|  | 283 |  | Ул. Микрорайон, 37,36,34 Решить вопрос по трансформаторной за домом Микрорайон, 38 - объект, постоянно заросший травой, много мусора, никто не убирает. Необходимо обязать электросети следить за данной территорией |  |  | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2023 |  | СД |  |
| Округ № 25. Депутат Лапицкий Семен Юрьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 284 |  | Ул. Микрорайон, 57,58 1.Восстановление нормативных параметров подачи холодного/горячего водоснабжения. 2.Восстановление благоустройства после ремонтных работ |  |  | 1. Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу. 2. Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2023 | 2023 |  | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |  |
|  | 285 |  | Ул. Микрорайон, 59 Восстановление нормативных параметров подачи горячего водоснабжения |  |  | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу. | 2023 |  | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |  |
|  | 286 |  | Ул. Микрорайон, 59 Восстановление благоустройства после проведения аварийных работ в районе магазина ул. Микрорайон, 57 |  |  | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2023 | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
|  | 287 |  | Ул. Микрорайон, 59 Увеличить количество или уменьшить интервал ожидания общественного маршрутного транспорта №16 |  |  | Депутату СД организовать общественный контроль за соблюдением перевозчиками по маршруту № 16 интервала движения общественного транспорта и передать информацию в ОТиДХ. Специалистам ОТиДХ провести анализ представленной информации, при выявлении нарушений провести работу с перевозчиками. | 2022-2026 |  | ОТиДХ |  |
|  | 288 |  | Ул. Микрорайон, 59 Восстановить асфальтное покрытие тротуара вдоль улицы Космическая от ЦТП возле многоквартирного дома ул. Микрорайон, 68 до 70 |  |  | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2023 | 2023 |  | МУП «КБУ» |  |
|  | 289 |  | Ул. Микрорайон, 63 Ревизия и ремонт ливневой канализации, проходящей по территории МКД ул. Микрорайон, 59 и 63, расположенной над сетями теплотрассы |  |  | Провести ревизию, запланировать ремонт | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 290 |  | Ул. Первомайская, 123,125, 127А,129,129А,129В,131,131, 131В,133 Развитие и обустройство поля на ул. Космическая |  |  | Разработка проекта. Освоение территории | 2023 |  | МБУ «УПР» |  |
|  | 291 |  | Ул. Первомайская, 123,125, 127А, 129, 129А, 129В, 131, 131, 131В,133 Развитие, озеленение и обслуживание муниципальной территории сквера (в районе МКД ул. Первомайская, 127А,129А, ул. Звездная, 6/1) |  |  | Разработка проекта. Освоение территории | 2023 |  | МБУ «УПР» |  |
|  | 292 |  | Ул. Первомайская, 123,125, 127А,129,129А,129В,131,131, 131В,133 Устройство безопасного освещаемого пешеходного перехода (остановка общественного транспорта «Зималето») или светофорного объекта на пересечении ул. Лунная и ул. Звездная – по маршруту школьников в лицей №6 на ул. Купца Горохова |  |  | Освещение выполнено. Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
| Округ № 26. Депутат Голубев Владимир Алексеевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 294 |  | Ул. Гранитная, 16/1 Сделать ливневку по ул. Гранитная, от 16/1 до 16/6 и 18 |  |  | В рамках муниципального задания | 2023 |  | МКУ «УЖКХ» |  |
|  | 296 |  | М-н Южный, 4 квартал Демонтаж опоры ЛЭП-0,4 кВт, по ул. Л. Максимова (в районе дома № 44) находящейся в аварийном состоянии |  |  | Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» | 2023 |  | СД |  |
|  | 297 |  | Ул. Гранитная Поликлиника на м-не Белокаменный |  |  | Направлено обращение Министру здравоохранения НСО Хальзову К.В. с предложением рассмотреть возможность размещения филиала поликлинического отделения №2 ГБУЗ НСО «БЦГБ» на территории торгового центра «На Белокаменной» площадью 676 кв. м в микрорайоне Белокаменный по адресу: ул. Гранитная, 6а, принадлежащего на правах собственности ИП Голубеву В.А. Схема размещения кабинетов и сопутствующих помещений разработаны по техническому заданию главного врача городской больницы А.Н. Дробинской. | 2023 |  | ГБУЗ НСО «БЦГБ» |  |