# **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА**

**ПЯТОГО СОЗЫВА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

(шестая сессия)

17 февраля 2022 года № 56

Об утверждении программы и плана организационно-технических

мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска пятого созыва

В целях реализации предложений избирателей для принятия их в качестве наказов избирателей, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BA93AB9E036F30AC6AE951BC39516C7CA66E90D0269058C45DBA5D6FE26E5A252FDBD4421ADBD0E1f1Q4K) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о наказах избирателей в городе Бердске, утвержденных решением второй сессии Совета депутатов от 17.11.2017 № 18, статьей 28 Устава города Бердска, Совет депутатов города Бердска

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска пятого созыва (приложение № 1).
2. Утвердить План организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов города Бердска пятого созыва (приложение № 2).
3. Утвердить Перечень предложений избирателей, данных депутатам Совета депутатов города Бердска пятого созыва, не принятых в качестве наказов (приложение № 3).
4. Утвердить Перечень выполненных предложений избирателей, данных депутатам Совета депутатов города Бердска пятого созыва (приложение № 4).
5. Администрации города Бердска предусматривать в бюджете города на очередной финансовый год средства на реализацию наказов избирателей.
6. Опубликовать решение в газете «Бердские новости», в сетевом издании «VN.ru Все новости Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
7. Контроль за исполнением решения возложить на депутатов Совета депутатов, внесших наказы, комиссию по наказам избирателей (председатель Онищенко С.А.).

Глава города Бердска Председатель Совета депутатов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.А. Шестернин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Голубев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению Совета депутатов

города Бердска пятого созыва

от 17.02.2022 № 56

**Программа реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска пятого созыва**

| **№**  **п/п** | **Содержание наказа, адрес** | **Программа, мероприятия по реализации наказа** | **Общая**  **стоимость**  **реализации**  **наказа,**  **тыс. руб.** | **Объем финанси-рования наказа, тыс. руб.** | **Срок**  **реали-зации**  **наказа** | **Источники**  **финансирования наказа** | **Ответст-венный за реализацию наказа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| ***Округ 1. Депутат Овсепян Мкртыч Овсепович*** | | | | | | | |
|  | **п. Новый**  Увеличить количество единиц транспортных средств по маршруту № 9 | Муниципальная программа «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Бердска» | 10 000,00 | 10 000,00 | 2022 | МБ | ОТиДХ |
|  | **п. Новый**  Ремонт дороги от дома № 14 по ул. Новосибирская до ул. Дзержинского | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2 100,00 | 2 100,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Новый**  Ремонт дороги между ул. Большевистская, 53 и ул. Парижской Коммуны, 39 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 1 200,00 | 1 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Новый**  Освещение вдоль ул. Парижской Коммуны | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города» | 850,00 | 850,00 | 2022 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **п. Новый**  Санитарная уборка лесной зоны в районе д/с «Ромашка» | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов города Бердска» | 50,00 | 50,00 | 2022 | МБ | МБУ  «УПР» |
|  | **п. Новый**  Ремонт стадиона школы № 4, установка спортивной площадки | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 980,00 | 980,00 | 2023 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **п. Новый**  Ремонт дороги по ул. Парижской Коммуны | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 1 200,00 | 1 200,00 | 2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Новый**  Расширение дороги по ул. Молодая Гвардия, с установкой пешеходного тротуара | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2 200,00 | 2 200,00 | 2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Новый**  Освещение ул. Молодая Гвардия | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 887,00 | 887,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **п. Новый**  Асфальтирование дороги от ул. Большевистская, 2А до магазина «Стрелец» | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 600,00 | 600,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Новый**  Освещение на пересечении ул. Матросова, Дачная | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 1 354,00 | 1 354,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **п. Новый**  Установка освещения, грейдирование, щебенение, установка водоотвода между домами 17 и 18 по ул. Железнодорожная (Речкуновская зона отдыха) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» (грейдирование, щебенение)  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 3 500,00 | 3 500,00 | 2025 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич*** | | | | | | | |
|  | **М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23**  Облагородить сквер у дома по ул. м-н Северный, 1 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 100,00 | 100,00 | 2023 | МБ | МБУ  «УПР» |
|  | **М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23**  Работа хоккейной коробки (круглогодично) | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 280,00 | 280,00 | 2022 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23**  Оборудовать (построить) между детсадом и овощехранилищем велодорожку | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 300,00 | 300,00 | 2022 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23**  Сделать ремонт автодороги (картами) через м-н Северный от ГИБДД до ул. Водобачная | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 6 500,00 | 6 500,00 | 2023 | ОБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23**  Освещение улиц м-на Северный | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 2 500,00 | 2 500,00 | 2024-2026 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная**  Решить вопрос отвода ливневых стоков с пер. Водобачный | 1. Внесение изменений в Муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»;   2.Бюджетные инвестиции. | 200,00 | 200,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УКС»  МКУ «УЖКХ» |
|  | **М-н Северный, 19, 19/1, 19/2,1 7/1,1 7/2,18,18/1,15,16**  Заасфальтировать проезжую часть м-н Северный, 17/2-18 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **М-н Северный, 19, 19/1, 19/2, 17/1, 17/2,18,18/1,15,16**  Устройство тротуара по ул. Водобачная от перекрестка ул. Первомайская с правой стороны до пешеходного перехода | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **М-н Северный,**  **1,3,4,5,6,8,14,23,19,19/1, 19/2, 17/1,17/2,18,18/1,15,16**  Построить ливневую канализацию от хоккейной коробки до ул. Первомайская | Бюджетные инвестиции | 10 000,00 | 10 000,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УКС» |
| ***Округ № 3. Депутат Князев Дмитрий Сергеевич*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Попова, 3**  Произвести капитальный ремонт ул. Попова (от ул. Ленина до ул. Первомайская) | Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» | 350 000,00 | 350 000,00 | 2024 | ФБ  ОБ  МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Попова, 7**  Произвести капитальный ремонт дороги, прилегающей к дому ул. Попова, 7 (проезд к МАДОУ № 16 «Белочка»): ремонт асфальтного покрытия, установка пешеходного тротуара | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 6 500,00 | 6 500,00 | 2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Попова, 37**  Произвести капитальный ремонт прилегающей к дому дороги: строительство пешеходного тротуара, ремонт колодцев (2 шт.), ремонт асфальтного покрытия | Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» | 500,00 | 500,00 | 2023 | ФБ  ОБ  МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Попова, 35Б**  Разместить на муниципальной земле по ул. Попова, 35Б универсальную спортивную площадку (мини-футбол, волейбол, баскетбол) | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 3 407,945 | 3 407,945 | 2022 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
| ***Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич*** | | | | | | | |
|  | **М-н Радужный**  Обустроить тротуар от территории м-н Радужный к арке дома № 10/2 по ул. Ленина | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 850,00 | 850,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **М-н Радужный**  Расчистить территорию между забором и ЦТП с размещением на освободившейся территории спортивной площадки с тренажёрами и волейбольным кортом | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» (250,0 тр)  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» (800тр) | 1 050,00 | 1 050,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ»,  МКУ «ОФКиС» |
|  | **М-н Радужный**  Заасфальтировать проезд между домами 10/2 и 10/3 к территории м-н Радужный и установить там фонари. Дорогу от ул. Ленина мимо торца дома 10/4 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 850,00 | 850,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **М-н Морской**  Расширение проезжей части от остановки «Пляж «Старый Бердск до остановки «Морская». | Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» | 350 000,00 | 350 000,00 | 2025 | ФБ  ОБ  МБ | МКУ «УЖКХ»  УЗО |
|  | **М-н Морской**  Освещение дороги (участок дороги между забором коттеджного поселка «Голубое озеро» и забором коттеджей по ул. м-н Зеленый Остров), разобраться с вопросом ее баланса, обеспечить ее ремонт, асфальтирование, чистка снега, кошение травы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 1 500,00 | 1 500,00 | 2025 | МБ | МКУ «УЖКХ»  МБУ «ГорСвет» |
|  | **М-н Морской**  Оборудование спортивной площадки тренажерами за домом м-н Морской, 44 корп. 3а. | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **Ул. Территория санатория «Бердский», 1 ул. Ясная поляна, 14**  Обустройство платформы для удобного и безопасного выхода из транспорта на остановку «Морская» в сторону «Ясная Поляна» | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2025 | МБ | МКУ «УЖКХ»  МБУ «ГорСвет» |
|  | **БГО «Социальная адаптация инвалидов колясочников»**  Восстановление тротуара по ул. Комсомольская с наличием доступной среды для маломобильных граждан. | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 900,00 | 900,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ленина, 8**  Ремонт пешеходного тротуара от светофора на перекрестке ул. Попова и ул. Ленина до магазина «Монетка» | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Комсомольская, 4Б**  Установка ливневой канализации для отведения сточных вод | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске»  Депутатам выйти с инициативой по разработке областной программы | 7 000,00 | 7 000,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Комсомольская, 12А,16А**  Организовать пешеходную дорожку (тротуар) вдоль ЦТП №3 от дома по ул. Комсомольская, 16А до дома по ул. Комсомольская, 14 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Комсомольская, 24**  Благоустройство Театрального сквера за городским домом культуры: высадка деревьев, устройство пешеходных дорожек, малых скульптурных форм, освещения, лавочек | Муниципальная программа «Культура города Бердска» | 500,0 | 500,0 | 2024-2025 | МБ | МКУ «ОК» |
|  | **Ул. Комсомольская, 24**  Благоустройство муниципальной территории между ГУМом (ул. Ленина, 31/1) и ООТ «ГДК» по улице Ленина | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 850,00 | 850,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Комсомольская, 28А**  Благоустройство пешеходного тротуара по ул. Комсомольская от дома 28А по ул. Комсомольская в сторону улицы Горького | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32**  Организация парковочного кармана у детского сада №25 со стороны домов 30, 32 по ул. Ленина и ремонт внутриквартального проезда с торца дома по ул. Ленина, 30 | 1. Внесение изменений в Муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  2. Бюджетные инвестиции. | 2 500,00 | 2 500,00 | 2022-2024 | МБ | МКУ «УКС»  МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Комсомольская, 5а, ул. Первомайская, 14**  Ремонт ул. Комсомольской с обустройством пешеходных тротуаров и установкой акустических экранов | Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» | 60 000,00 | 60 000,00 | 2025-2026 | ФБ  ОБ  МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Комсомольская, 5а, ул. Первомайская, 14**  Ремонт дорожного полотна и создание пешеходных тротуаров в пер. Промышленный | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2 500,00 | 2 500,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 6. Депутат Невеличко Елена Владимировна*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Вокзальная, 14**  Обустройство тротуара напротив дома ул. Вокзальная, 24 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Калинина, 25а**  Ремонт и асфальтирование дороги по ул. Калинина | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | 120 000,00 | 120 000,00 | 2025 -2026 | ФБ  ОБ  МБ | МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Калинина, 25а**  Установка ливневой канализации для отведения сточных вод на спуске по ул. Калинина | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  В рамках строительства (реконструкции) ул. Калинина (п.44) | 120 000,00 | 120 000,00 | 2025 | ФБ  ОБ  МБ | МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24**  Ремонт и обустройство пешеходных тротуаров между домами по ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24 к школам садику, вокзалу | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24**  Установка детских спортивных площадок для занятий волейболом и баскетболом напротив дома № 24 по ул. Вокзальная на муниципальной земле | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 3 407,95 | 3 407,95 | 2022-2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **Ул. Вокзальная, 22**  Установить освещение на пешеходном тротуаре от «Макдональдс» до МАОУ «Экономический лицей». | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 510,00 | 510,00 | 2022 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
| ***Округ № 7. Депутат Перфилова Евгения Юрьевна*** | | | | | | | |
|  | **Ул. М.Горького, 2**  Сделать асфальтную дорожку с бордюром вдоль забора школы от арки ул. М.Горького, 2 до угла ул. Вокзальная, 22 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 250,00 | 250,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Комсомольская, 17**  Сделать отсыпку дорожек между домами ул. Комсомольская, 17 и ул. Комсомольская, 19 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Комсомольская, 17**  Ввести профессиональную охрану в школах города Бердска | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 22 543,05 | 22 543,05 | 2022-2026 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **МАОУ «Экономический лицей»**  Провести реконструкцию, переоборудование и освещение школьного стадиона, ремонт беговых дорожек и покрытий спортивных площадок | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 900,00 | 900,00 | 2022  2023 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **МАОУ «Экономический лицей»**  Ремонт проезжей части между Экономическим лицеем и МБОУ ДОУ № 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Комсомольская, 21**  Ремонт дворовой хоккейной коробки между домами ул. Комсомольская, 21,23, Вокзальная, 8 | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 750,00 | 750,00 | 2022 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **Ул. Комсомольская, 40**  Ремонт межквартального въезда со стороны ул. Комсомольская вдоль домов Комсомольская, 38,40 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 250,00 | 250,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Комсомольская, 40**  Обустройство парковочной зоны или заездной площадки с тротуаром для родителей школы №2 и безопасной высадки детей | 1. Внесение изменений в Муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 2. Бюджетные инвестиции | 2 000,00 | 2 000,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Комсомольская, 40**  Обустройство тротуара для прохода школьников от ул. Комсомольская, 40 до ул. Комсомольская, 36 вдоль ул. Комсомольская напротив школы №2 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 1 200,00 | 1 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Ленина, 16А**  Проложить велодорожки, заложить в программу развития г. Бердска | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 15 000,00 | 15 000,00 | 2025 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **Ул. Ленина, 14**  Лежачий полицейский со стороны ул. Ленина | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 50,00 | 50,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Кутузова, 7**  Щебенение дороги | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 250,00 | 250,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Жители г.Бердска**  Асфальтирование тротуара по ул. Кутузова вдоль территории МОУ СОШ № 3 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Жители г.Бердска**  Асфальтирование тротуара по ул. Суворова | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Суворова, 1**  Ремонт дороги на въезде между ул. Суворова, 1 и ул. К.Маркса, 15 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Суворова, 1**  Ремонт дороги на въезде между ул. Суворова, 1 и «Мария Ра» | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Пер. Пархоменко, 5**  Щебенение дороги по пер. Пархоменко | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. К.Маркса, 7**  Асфальтирование участка ул. Кутузова от ул. К.Маркса до перекрестка с ул. Островского | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 850,00 | 850,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. К.Маркса, 7**  Обустроиство и асфальтирование тротуара по ул. Островского | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ленина, 12,14,16,16А**  **ул. Кутузова, 1**  Сделать дорогу на кладбище | Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» | 60 000,00 | 60 000,00 | 2023 | ФБ  ОБ  МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 9. Депутат Титов Дмитрий Сергеевич*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Лермонтова, 17**  Освещение по ул. К.Маркса, 44,46,48, обустройство тротуара с двух сторон | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 240,00 | 240,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Лермонтова, 17**  Уборка дороги от ул. Островского до ул. К.Маркса и установка поребриков | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. К.Маркса, 25**  Установка урн по ул. Ленина | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 250,00 | 250,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. О.Кошевого, 6**  Строительство ливневой канализации у дома | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске»  Депутатам выйти с инициативой по разработке областной программы | 44 500,00 | 44 500,00 | 2023-2024 | ОБ  МБ | МКУ «УКС» |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Переход с тротуара на тротуар между домами по ул. Ленина, 33 и 35 затрудняет бордюрный камень | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 57** Асфальтирование дороги между домами бывшая ул. Больничная | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 550,00 | 550,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Переход с тротуара на тротуар между магазином «Бухгалтер» (ул. Ленина, 67/1) и почтовым отделением (ул. Ленина, 67) затрудняет бордюрный камень и неровное асфальтное покрытие, которое приходиться объезжать | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Переход с тротуара на тротуар между почтовым отделением (ул. Ленина, 67) и Бердским строительным трестом (ул. Ленина, 69) затрудняет бордюрный камень и опасный угол наклона тротуара | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 10. Депутат Данилов Павел Борисович*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Ленина, 85**  Ремонт пешеходной и проезжей дороги у дома | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ленина, 85**  Ремонт тротуара от школы № 6 до спортивной школы (вдоль детского сада) | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 750,00 | 750,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ленина, 85**  Устранение постоянного скопления воды возле грузовых ворот лицея № 6 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 750,00 | 750,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ленина, 85**  Обустройство пешеходного тротуара от дома ул. К.Маркса, 45 к площади Горького мимо администрации города | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 750,00 | 750,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна*** | | | | | | | |
|  | **Ул. К.Маркса, 66**  Обустройство пешеходного тротуара по ул. К.Маркса от ул. Спортивной до детского сада «Светлячок» | Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги»  Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В рамках капитального ремонта ул. К.Маркса | 14 000,00 | 14 000,00 | 2025-2026 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. К.Маркса, 66**  Ремонт пешеходного моста через р. Шадриха | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 300,00 | 300,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **МБДОУ № 6 «Светлячок»**  Ремонт асфальтового покрытия, тротуары ул. К. Маркса от ул. Кирова до ул. Спортивная | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **МБОУ ДО «Маэстро»**  Создать спортивную площадку с освещением для игры в мяч | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 300,00 | 300,00 | 2022 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Тенистая, №20 до №42 (306 м) и от №62 до №74 (185 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Сиреневая, №1 до №11 (220 м) и от №13 по №25 (185 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Ольховая от пересечения с ул. Степная до №9 (273 м) и от №32 по №50 (264 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Вишневая, 2 до ул. Ореховая, 5 (206 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Заповедная, 4 до №18 (250 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Земляничная от пересечения с ул. Весенней до №19 (324 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Калиновая от №1 до №33 (335 м) и от №31 по №30 (116 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Кедровая от №1 до №22, от пересечения с ул. Цветной проспект, 4 до пересечения с ул. Цветной проспект, 16 (580 м), от №58 до №61 (116 м) и от №52 до №45 (116 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Ореховая от №2 до №14 (150 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Светлых надежд от пересечения с ул. Ольховая до №26 (380 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Рябиновая от пересечения с ул. Ольховая до пересечения с ул. Весенняя (324 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Весенняя от пересечения с ул. Верхняя до №15 ул. Весенняя (175 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Вега**  Асфальтирование бетонного дорожного полотна по движению автобуса маршрута №6 по ул. Степная, Верхняя, Цветной проспект | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 35 000,00 | 35 000,00 | 2025 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Вега**  Сделать проект межевания территории по формированию земельных участков для размещения улично-дорожной сети в целях разработки проектно-сметной документации на строительство дорог | Данная территория включена в план-график для разработки проекта планировки с проектом межевания в его составе на 2022 | 3 600,00 | 3 600,00 | 2022 | МБ | УГ |
|  | **Ул. К.Маркса, 68**  Асфальтирование внутриквартального проезда от магазина «Мария-Ра» до выезда на ул. Спортивную | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 850,00 | 850,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Котовского**  Отремонтировать ул. Котовского (от ул. Пушкина до ул. Островского) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2022 | ФБ  ОБ  МБ | МКУ «УЖКХ |
|  | **Ул. Зои Космодемьянской**  Заменить аварийные столбы линии электропередач на новые бетонные столбы и произвести освещение на ул. Зои Космодемьянской | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 650,00 | 650,00 | 2024 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Зои Космодемьянской**  Отсеять гравием перекресток ул. З.Космодемьянской и ул. Б.Хмельницкого | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 100,00 | 100,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **МБОУ СОШ № 8**  Восстановление асфальтного покрытия въездов и тротуаров, прилегающих к школьной территории | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 1 200,00 | 1 200,00 | 2022 -2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Зои Космодемьянской**  Отсыпать гравием ул. Б.Хмельницкого от ул. Маяковского до ул. Островского | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Глинки**  Сделать ливневую канализацию в начале ул. Глинки | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 2 000,00 | 2 000,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 172**  Продлить тротуар от угла почтового отделения № 4 до тротуара по ул. Пушкина | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | ОБ  МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 172**  Сделать остановочные платформы, которые идут с вокзала на ул. Спортивная и у Музея | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2 400,00 | 2 400,00 | 2023 | ОБ  МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 172**  Поднять остановочную платформу на остановке МСЧ-129 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 150,00 | 150,00 | 2023 | ОБ  МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **МБОУ СОШ № 8**  Реконструкция спортивной площадки с учетом современных требований | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 8 000,00 | 8 000,00 | 2023-2026 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **МБОУ СОШ № 8**  Благоустройство территории перед фасадом школы и уличных территорий, прилегающих к школьной, особое внимание на ул. П.Морозова. Освещение тротуаров по периметру школы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 3 500,00 | 3 500,00 | 2022 - 2024 | МБ | МКУ «УОиМП»  МКУ «УЖКХ»  МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Островского, 172,174**  Ремонт тротуара в сторону ЦУМа от ул. Кирова до ул. Герцена | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 172,174**  Ремонт моста через р.Шадриха | Бюджетные инвестиции | 300,00 | 300,00 | 2025 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Спортивная, 13**  Ремонт тротуара по ул. Пушкина (от почта России) до ул. Котовского | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 300,00 | 300,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 101а, 103, ул. Спортивная, 9**  Капитальный ремонт дороги от ул. К.Маркса, 60/1 до выезда ул. Островского, 107 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 850,00 | 850,00 | 2022 - 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ |
|  | **Ул. Пушкина**  Ремонт дорожного покрытия ул. Пушкина ближе к школе №8 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Партизана Деньгина**  Проведение уличного освещения по ул. Партизана Деньгина | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 700,00 | 700,00 | 2022 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Островского, 101**  Ремонт дороги от ул. К.Маркса, 71 до ДОУ «Солнышко» | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 101**  Асфальтирование пешеходной дорожки от ул. Островского, 101 до ул. Островского, 105 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 13. Депутат Яцков Олег Михайлович*** | | | | | | | |
|  | Асфальтирование ул. Герцена до дороги на кладбище (до ул. Полевая) | Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» | 350 000,00 | 350 000,00 | 2023 | ФБ  ОБ  МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ремонт дороги по ул. Озерная | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Выполнение проекта ремонта ул. Нахимова и строительство тротуара | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2 800,00 | 2 800,00 | 2022-2024 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ремонт дороги ул.  Аэродромная и Светлая | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем участок ул. Озерная от ул. Герцена до ул. Горького | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем ул. Авиаторов и пер. Авиаторов | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем участка дороги от ул. Герцена, 81 и до пересечения с ул. Полевая, пер. Герцена, ул. Р.Корсакова и Чехова | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование и щебенение ул. Терешковой, пер. Терешковой, ул. Целинная и Красина | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем ул. Р.Корсакова | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем ул. Красина | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем ул. Целинная | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем участок ул. Радищева, 38-42 и 37, участок от №80 до ул. Котовского | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем перекресток ул. Радищева и ул. М.Горького | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование с последующей отсыпкой участок ул. Гастелло от ул. Б.Хмельницкого до ул. Герцена | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Щебенение ул. Озерная от пер. М.Горького до ул. Нахимова | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ремонт улично-дорожной сети ул. П.Морозова | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Обустройство въезда на ул. П.Морозова со стороны домов ул. Пушкина, 176 и Пушкина, 178/1 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Озерная**  Строительство тротуара по ул. Озерная от магазина Озерная, от 30 до дома 42 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 1 800,00 | 1 800,00 | 2024 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ремонт ул. Герцена до дороги на кладбище (до ул. Полевая) | Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» | 350 000,00 | 350 000,00 | 2025 - 2026 | ФБ  ОБ  МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ремонт и асфальтирование перекрестка ул. Герцена и Радищева | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ремонт и асфальтирование перекрестка ул. Герцена и Чехова | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ремонт ул. Котовского и строительство тротуара по всей протяженности улично-дорожной сети | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2024 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Герцена**  Уложить водоотводную трубу на ул. Герцена на перекрестке с ул. Красина | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 300,00 | 300,00 | 2022 - 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Горького, пер. Горького** Отвод талых и дождевых вод на перекрестке ул. Красина и пер. Горького | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2022 - 2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Щебенение перекрестка ул. Лермонтова и Чехова и водоотведение | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В рамках муниципального задания | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Щебенение перекрестка ул. Радищева и Черняховского и водоотведение | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Водоотведение ливневых и талых вод в районе домов №13/1, 13/2 и №18 пер. Герцена | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2022 | МБ | МКУ «УКС»  МКУ «УЖКХ» |
|  | Водоотведение ливневых и талых вод по ул. Радищева на участке от ул. Герцена до ул. М.Горького с прокладкой водопропускной трубы под дорогой ул. М.Горького к системе городской канализации | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Муниципальная программа «Бердск - территория гражданской ответственности: поддержка некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативных групп граждан, действующих на территории города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ  ТОС | МКУ «УКС»  МКУ «УЖКХ»  ТОС |
|  | Водоотведение ливневых и талых вод в районе дома №7 по ул. Озерная | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УКС»  МКУ «УЖКХ» |
|  | Водоотведение ливневых и талых вод с проезжей части ул. Маяковского на участке от ул. М.Горького до ул. Котовского | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УКС»  МКУ «УЖКХ» |
|  | Водоотведение ливневых и талых вод на ул. Авиаторов | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УКС»  МКУ «УЖКХ» |
|  | Обустройство водоотводной канавы для дождевых и талых вод от дома №22 ул. Котовского до пересечения с ул. Гастелло с устройством водопропускной трубы через ул. Гастелло в водоотводную канаву | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УКС»  МКУ «УЖКХ» |
|  | Восстановление ливневой канализации на ул. П.Морозова в районе автостоянки | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УКС»  МКУ «УЖКХ» |
|  | Освещение на ул. Чайковского | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МБУ  «ГорСвет» |
|  | Освещение ул. Озерная | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 440,00 | 400,00 | 2022 | МБ | МБУ  «ГорСвет» |
|  | Освещение ул. Отрадная и Энтузиастов, всех проездов в микрорайоне Юго-Восточный | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 880,00 | 880,00 | 2022 | МБ | МБУ  «ГорСвет» |
|  | Освещение ул.Терешковой, Красина и Целинная | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 930,00 | 930,00 | 2022 | МБ | МБУ  «ГорСвет» |
|  | Освещение ул. Мусоргского | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 887,00 | 887,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Освещение пер. Герцена, на ул. Римского Корсакова и Чехова | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 520,00 | 520,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Освещение ул. Аэродромная | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 360,00 | 360,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Освещение ул. Лермонтова | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 1 100,00 | 1 100,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Освещение ул. Авиаторов от №37 до 44, от 46 до 70, от 63 до 74 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 550,00 | 550,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Освещение ул. П.Морозова | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 580,00 | 580,00 | 2022-2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Освещение ул. Гастелло от ул. Герцена до ул. Лермонтова | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Строительство детской спортивной площадки на ул. Авиаторов | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 300,00 | 300,00 | 2022 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
| ***Округ № 14. Депутат Брагин Аркадий Владимирович*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Горького, 24**  Восстановление дороги по ул. Горького, возле домов, ул. Горького, 50-62. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Горького, 24**  Строительство ливневой канализации в районе ул. Горького, 51 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 4 000,00 | 4 000,00 | 2023-2025 | МБ | МКУ УКС |
|  | **Ул. Горького, 24**  Ремонт сливной системы по пересечению ул. Радищева и Орджоникидзе, заменить направление слива | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 600,00 | 600,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Радищева, 10,12**  Щебенение улиц ТОСа | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Горького, 24,**  **ул. Радищева, 10,12**  Засыпать яму на перекрестке ул. Чайковского и Орджоникидзе | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Горького, 14**  Асфальтобетонное покрытие ул. Щетинкина от пересечения с ул. Пушкина, вдоль школы №9 и до пересечения с ул. Островского (от дома ул. Щетинкина, 6 до дома ул. Щетинкина, 1) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 900,00 | 900,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Горького, 14**  Обустройство тротуара вдоль периметрального ограждения школы №9 со стороны ул. Щетинкина (от школы ул. Школьная, 5, до дома ул. Щетинкина,1) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 900,00 | 900,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Горького, 14**  Устройство уличного освещения тротуара и автомобильной дороги по ул. Щетинкина вдоль школы №9 (от школы ул. Школьная, 5 до дома ул. Щетинкина,1) | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Горького, 14**  Обустройство тротуара с устройством бортового камня вдоль проезжей части по ул. Островского, от пересечения с ул. Щетинкина вдоль частного дома ул. Островского, 110 (ул. Щетинкина, 1) и ул. Островского, 112 до магазина «100 Совят» (ул. Островского, 114) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 600,00 | 600,00 | 2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 122**  Убрать поребрик после окончания пешеходного перехода со стороны ЦУМа по ул. Островского | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 122**  Ремонт тротуара от Медучилища до здания БТИ | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Советская, 62,63**  Строительство дороги к дому по ул. Пионерская, 10 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 600,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Советская, 62,63**  Установка детской спортивной площадки /  коробки для игр в хоккей, футбол на территории военного городка (ул. Советская, 56,58,60,62,64, Пионерская, 8,12,13) | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 300,00 | 300,00 | 2022 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
| ***Округ № 15. Депутат Арутюнов Борис Павлович*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Луговская, 96,98,100**  Строительство на три дома разновозрастной детской площадки | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 3 400,00 | 3 400,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **Ул. Луговская, 96,98,100**  Заасфальтировать и сделать тротуар по ул. Луговская от Свердлова до Ушакова | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 1 100,00 | 1 100,00 | 2025 | МБ | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | **Ул. 8 Марта**  Капитальный ремонт (щебенение) улицы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. 8 Марта**  Установка уличного освещения | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. 8 Марта**  Поднять уровень колодцев ул. 8 Марта, 40 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 100,00 | 100,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 64**  Капитальный ремонт остановочной платформы и остановки «Горбольница» на ул. Островского, с возможностью использования людей из больницы (инвалиды и др.) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 64**  Убрать накренившиеся на пешеходную дорожку бетонные плиты по ул. Островского и перекресток с ул. Седова | В рамках муниципального задания | 70,00 | 70,00 | 2022 | МБ | МБУ ЦМУ |
|  | **Ул. Добролюбова**  Капитальный ремонт ливневой канализации от ул. Первомайская до ул. Суворова | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 1 000,00 | 1 000,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Добролюбова**  Установить уличное освещение | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 500,00 | 500,00 | 2024 | МБ | МБУ  «ГорСвет» |
|  | **Ул. Островского, 57**  Капитальный ремонт или строительство новой детской площадки | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 4 000,0 | 4 000,0 | 2026 | МБ  ОБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 57** Асфальтирование дороги между домами бывшая ул. Больничная | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 550,00 | 550,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 57**  Восстановление ливневой канализации | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 100,00 | 100,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 57**  Капитальный ремонт тротуара по ул. Островского от ул. Свердлова до ул. Первомайской | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 750,00 | 750,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Некрасова**  Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Некрасова (щебенение) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Некрасова**  Уличное освещение | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвест» |
|  | **Ул. Некрасова**  Ремонт ливневой канализации | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 150,00 | 150,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 16. Депутат Захаров Владимир Юрьевич*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Пушкина, 1-30**  Строительство дренажных колодцев | Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» | 120 000,00 | 120 000,00 | 2025-2027 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
|  | **М-н Молодежный, ул. Боровая**  Обустройство маршрута для скандинавской ходьбы вдоль сосновой и пихтовой рощи | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 400,00 | 400,00 | 2022 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **МБОУ СОШ № 3**  Обустройство парковок около школы № 3 по адресу ул. Кутузова, 34 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска | 450,00 | 450,00 | 2025 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 17. Депутат Мукасеев Александр Владимирович*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Майская, 14**  Отсыпка щебнем дорогу ул. Искитимская от ул. Урицкого до ул. Майская | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Льва Максимова, 9**  Восстановление разбитого дорожного полотна по ул. Льва Максимова | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Льва Максимова, 9**  Освещение ул. Льва Максимова | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 580,00 | 580,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Льва Максимова, 9**  Строительство дороги по ул. Павлова | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 100 000,0 | 100 000,0 | 2026 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Льва Максимова, 9**  Грейдирование и отсыпка ул. Льва Максимова, со стороны ул. Рогачева | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская,**  **ул. Благодатная,**  **ул. Рождественская**  Освещение улиц | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 1 280,00 | 1 280,00 | 2025 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская,**  **ул. Благодатная,**  **ул. Рождественская**  Ремонт ул. Лучистая | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 650,00 | 650,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская,**  **ул. Благодатная,**  **ул. Рождественская**  Ямочный ремонт улиц 8 квартала м-на Южный | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская,**  **ул. Благодатная,**  **ул. Рождественская**  Планировка и щебенение ул. Поэта Сорокина (от ул. Рогачева до ул. Павлова) и ул. Павлова (от Лучистая до Ключевая) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 400,00 | 400,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Урицкого, 70**  Освещение по ул. Урицкого (от ул. Павлова до ул. Рогачева нет ни одного фонаря) | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 420,00 | 420,00 | 2024 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Урицкого, 70**  Очистка и нарезка траншей для стока талых и дождевых вод с ул. Урицкого в арык на ул. Красноармейскую | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 150,00 | 150,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Искитимская, 38**  Щебенение участка дороги от ул. Искитимская до ул. Павлова | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Искитимская, 38**  Очистка от мусора и бурьяна поле, где была афганская стоянка | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 150,00 | 150,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Водосточная, 13**  Работа по понижению уровня грунтовых вод | Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» | 27 000,00 | 27 000,00 | 2023 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Урицкого, 40**  Освещение ул. Урицкого с № 34 до конца улицы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 880,00 | 880,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Пер. Прохладный, 7**  Асфальтирование ул. Ключевая с выездом на ул. Пионерская | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая | 220 000,00 | 220 000,00 | 2023-2024 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
|  | **Пер. Прохладный, 7**  Щебенение ул. Льва Максимова от ул. Рогачева до ул. Павлова | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Российская (от ул. Павлова до ул. Рогачева)**  Освещение улицу | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 480,00 | 480,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Российская (от ул. Павлова до ул. Рогачева)**  Обустройство тротуара для безопасного подхода к школам №13 и №6 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 3 000,00 | 3 000,00 | 2025 | МБ | МКУ «УКС»  МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Российская (от дома 9 до 39)**  Ремонт участка дороги по ул. Российская с 9 по 15 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска | 450,00 | 450,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Российская (от дома 9 до 39)**  Ремонт участка дороги со стороны ул. Пионерская до ул. Ключевая (въезд на м-н Южный) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Российская (от дома 9 до 39)**  Ремонт участка дороги по ул. Павлова (пересечение ул. Лучистая до пересечения с ул. Ключевая) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Победная**  Асфальтирование ул. Рогачева от ул. Ключевая до ул. Космическая.  Обустройство тротуара по ул. Рогачева, вдоль тротуара высадить деревья | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая | 220 000,00 | 220 000,00 | 2023-2024 | МБ  ОБ | МКУ «УКС»  МБУ «УПР» (деревья) |
|  | **Ул. Победная**  Строительство улицы поэта Сорокина от ул. Рогачева до ул. Павлова | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | 35 000,00 | 35 000,00 | 2026 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Пролетарская**  Перекрытие в траншее стоков, скос травы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 250,00 | 250,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Искитимская, 5**  Освещение ул. Искитимская в районе домов 14,20 (2 фонаря) | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Искитимская, 5**  Работа по понижению уровня грунтовых вод | Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды | 27 000,00 | 27 000,00 | 2023-2024 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
|  | **Ул. 40 лет Октября**  Благоустройство улицы, отсыпка галькой, асфальтной крошкой, либо асфальтирование | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Павлова, 4/1**  Строительство ливневой канализации вдоль домов по ул. Павлова, 4/1 и ул. Павлова, 2/2 «Комплекс Павловский» | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске» | 11 000,00 | 11 000,00 | 2023-2025 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
| ***Округ № 19. Депутат Шаталов Алексей Геннадьевич*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Гагарина**  Провести освещение ул. Гагарина, Мира, Октябрьская, Партизанская | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 1 440,00 | 1 440,00 | 2025 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Гагарина**  Щебенение ул. Гагарина, Мира, Октябрьская, Партизанская | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Гагарина**  Работы по понижению уровня грунтовых вод ул. Рабочая, Гагарина, Мира, Октябрьская, Березовая | Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» | 50 000,00 | 50 000,00 | 2025-2026 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
| ***Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 117**  Установка урн вдоль пешеходных дорожек по ул. Красная Сибирь, Лунная и т.д. | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 103**  Строительство тротуара от остановки «Зеленая Роща» до «Санаторий «Сибиряк» | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 3 000,00 | 3 000,00 | 2024 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Рогачева, 24,**  **ул. Красная Сибирь, 113**  Строительство моста через р. Раздельная | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | 95 000,00 | 95 000,00 | 2022-2023 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Рогачева, 18**  Строительство автодороги от трассы Р-256 до м-нов Белокаменный и Раздольный | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | 400 000,00 | 400 000,00 | 2025-2026 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Лунная, 22**  Установка придомовой ливневой канализации от дома ул. Лунная, 22 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске» | 2 000,00 | 2 000,00 | 2024 | МБ | МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Лунная, 22**  Организация «безопасной дороги» к школе № 13 со стороны дома ул. Лунная, 19 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2 500,00 | 2 500,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Лунная, 21**  Решение вопроса по поводу ливневки | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске» | 12 000,00 | 12 000,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УКС» |
|  | **МБОУ СОШ № 13,**  **ул. Красная Сибирь, 122**  Ремонт и реконструкция школьного стадиона: беговая дорожка, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 2 000,00 | 2 000,00 | 2023-2026 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **Ул. Рогачева, 22**  Дополнительное освещение от ул. Рогачева до светофора | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 400,00 | 400,00 | 2024 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Рогачева, 22**  Асфальтировать дорогу к магазину «Магнит» от ул. Рогачева, 22. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 122**  Ремонт дорожного полотна по ул. Красная Сибирь | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 118**  Устройство спортивно-тренажерной площадки на территории возле дома ул. Красная Сибирь, 118 | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 250,00 | 250,00 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 118**  Благоустройство территории с торца дома ул. Красная Сибирь, 118 к ТД «Березовый» после демонтажа торгового киоска | В рамках муниципального задания | 70,00 | 70,00 | 2022 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 124**  Решение проблемы с ливневым колодцем | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 124**  Установка лавочек на ул. Лунная | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 300,00 | 300,00 | 2023 | МБ | МКУ УЖКХ |
| ***Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Микрорайон, 1**  Замена остановочного павильона на остановке «Микрорайон» в сторону центра города | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 1**  Обустройство дополнительных парковочных мест у детского сада «Искорка» | 1. Внесение изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 2. Бюджетные инвестиции | 2 000,00 | 2 000,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УКС»  МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 1**  Обустройство дополнительные парковочных мест для школы № 11 со стороны остановки «Микрорайон» | 1. Внесение изменений в Муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 2. Бюджетные инвестиции | 2 000,00 | 2 000,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УКС»  МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 5**  Освещение проезжей части вдоль домов 2,3,4 ул. Микрорайон (от ул. Рогачева до ул. Лунная) | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 755,00 | 755,00 | 2025 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **МБДОУ ДС № 28 «Огонек»**  Восстановление уличного освещения на территории детского сада | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 126**  Обустройство пешеходных тротуаров в роще за «Вымпелом» | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 8**  Обустройство детской и спортивной площадок напротив домов Микрорайон 1-9 (тренажеры, каток, общую детскую площадку) | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 3 408,00 | 3 408,00 | 2022 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **Ул. Микрорайон, 5**  Ремонт дороги на въезде к дому №3 ул. Микрорайон | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Лунная, 6**  Строительство пешеходного тротуара от дома до магазина «Мария-Ра» ул. Лунная, 8 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 600,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 4**  Установка урн вдоль пешеходного тротуара ул. Боровая | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 300,00 | 300,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Лунная, 8**  Ремонт тротуарной дорожки в поликлинику №2 вдоль парковки нового храма | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 600,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Лунная, 8**  Установка лавочек вдоль пешеходной дорожки в поликлинику № 2 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 150,00 | 150,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Рогачева, 10**  Восстановление тротуара для пешеходов с торца Рогачева, 10 к пешеходному переходу | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Рогачева, 14**  Строительство и освещение тротуара от ул. Рогачева, 16 к детскому саду №21 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 300,00 | 300,00 | 2022 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Микрорайон, 1, 4,5,6,7,8,**  **ул. Рогачева, 14**  Ремонт дороги от ООТ «Микрорайон» до дет. сада «Искорка». | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 1, 4,5,6,7,8,**  **ул. Рогачева, 14**  Строительство и освещение тротуара от остановки «Микрорайон» к школе №11 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 300,00 | 300,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет» |
| ***Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 130**  Ремонт дороги между домами Ул. Красная Сибирь, 130, 128,132,136/1 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 130**  Укрепление береговых линий от водозабора № 1 до Бердской косы | Государственная программа НСО «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» | 500 000,00 | 500 000,00 | 2022-2026 | ФБ  ОБ  МБ | МБУ УПР |
|  | **Ул. Лунная, 2**  Обустройство тротуара от дома ул. Лунная, 8 до детского сада «Огонек» с освещением | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Лунная, 11**  Строительство асфальтированной дорожки от памятника до угла дома ул. Лунная, 11 со стороны первого подъезда | В рамках федерального проекта КГС | 13 000,00 | 13 000,00 | 2023-2025 | ФБ  ОБ  МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 48А**  Ремонт проезда из дома № 48А за ЦТП «Родина». | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2024 | МБ | МКУ УЖКХ |
|  | **Ул. Микрорайон, 44**  Строительство асфальтной дорожки к поликлинике №2 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 5 000,00 | 5 000,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 17,18,44, 48А, ул. Лунная, 4** Установить лавочки на ул. Лунная | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 400,00 | 400,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ 23. Депутат Чуркина Людмила Ивановна*** | | | | | | | |
|  | **МАДОУ № 7 «Семицветик»**  Модернизация уличного освещения | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 100,00 | 100,00 | 2022 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **МБДОУ № 15 «Ручеек»**  Замена асфальтного покрытия при въезде в ДОО | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 1 200,00 | 1 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **МБДОУ № 15 «Ручеек»** Освещение по периметру территории детского сада | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 250,00 | 250,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **МБДОУ № 15 «Ручеек»** Оборудование парковки для автомобильного транспорта возле территории детского сада | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 1 500,00 | 1 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 54**  Очистка и правильная установка ливневого колодца у дома Микрорайон, 54 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 150,00 | 150,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43**  Ремонт муниципальной дороги и тротуара между МКД по адресу Микрорайон 42 и Микрорайон 45 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43**  Устройство тротуара к школе № 12 от МКД Микрорайон 42 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 700,00 | 700,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43**  Установка лавочек и урн вдоль тротуара по ул. Лунная | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 400,00 | 400,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 41**  Освещение в районе детской поликлиники и в сторону Микрорайон, 20 и Микрорайон, 22 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 350,00 | 350,00 | 2022 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Микрорайон, 41**  Спил аварийных деревьев и тополей от детского сада №7 | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 180,00 | 180,00 | 2023 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **Ул. Микрорайон, 54**  Расширение и освещение дороги к школе № 5 (за домом № 54) | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 12 000,00 | 12 000,00 | 2023 | ОБ  МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 41**  Ремонт внутриквартальной дороги и в районе детской поликлиники | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 900,00 | 900,00 | 2026 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 20**  Строительство тротуара от 1-го подъезда к дому Микрорайон, 16 через поляну | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 600,00 | 2026 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 20**  Ремонт дороги между домом №15Б и Торговым центром | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 600,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 15**  Освещение от домов 13,14,15 к мусорке и детскому саду МАДОУ №7 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 400,00 | 400,00 | 2022 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Микрорайон, 31**  Реконструкция дороги к д/с «Ручеек» и школе №5 (тротуар, ливневка, освещение) | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». | 1 500,00 | 1 500,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет» |
| ***Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**  Установка детской спортивной площадки (обязательно с турниками!) в районе домов Микрорайон, 22, 23,24,28,29 | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 300,00 | 300,00 | 2022 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**  Освещение с торца детской поликлиники микрорайона | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 400,00 | 400,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**  Установка 5-6 лавочек вдоль пешеходной дороги от Микрорайон, 15б до Поликлиники БЭМЗа | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». | 400,00 | 400,00 | 2022 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**  Ремонт пешеходного тротуара от пешеходного перехода до поликлиники БЭМЗа | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 5 000,00 | 5 000,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**  Благоустройство территории за магазинами («Мясной» - «Сад-огород» - «Монетка» - «Продсиб») | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**  Обустройство пешеходного тротуара на микрорайоне от мойки машин (в районе остановки транспорта «Торговый центр») до техникума | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**  Сделать дорогу от торгового центра Микрорайона до пляжа микрорайона (через лес), отделить пешеходную дорожку | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 37,36,34**  В районе домов Микрорайон, 37 и 38 асфальтировать обе пешеходные дорожки | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 600,00 | 2025 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 25. Депутат Лапицкий Семен Юрьевич*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Микрорайон, 59**  Обустройство пешеходных тротуаров от пешеходного перехода на ул. Космическая и ООТ «Космическая» к школе №5 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 650,00 | 650,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 59**  Устройство остановочного павильона на ООТ «Космическая» | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 59**  Устройство освещения вдоль тротуара за многоквартирным домом ул. Микрорайон, 54 до 59 к школе №5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 350,00 | 350,00 | 2022 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Микрорайон, 63**  Обустройство тротуара от МКД ул. Микрорайон, 64, вдоль детского сада №2 «Дельфин» с выходом к детскому саду №15 «Ручеек» | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 550,00 | 550,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 63,**  **ул. Первомайская, 123,125, 127А, 129, 129А, 129В, 131, 131А,131В,133**  Обустройство тротуаров вдоль и через поле на ул. Космическая к школе №5 и ООТ «Космическая» | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 1 000,00 | 1 000,00 | 2026 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
| ***Округ № 26. Депутат Голубев Владимир Алексеевич*** | | | | | | | |
|  | **Ул. Гранитная, 16/1**  Щебенение ул. Гранитная, от 16/1 до 16/6 и 18 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В рамках муниципального задания МБУ ЦМУ | 200,00 | 200,00 | 2022 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **М-н Южный,**  **ул. Российская, 41** Асфальтирование улиц Рогачева и Ключевая до ул. Пионерская | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая (п 213) | 220 000,00 | 220 000,00 | 2022-2023 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
|  | **М-н Южный,**  **ул. Российская, 41**  Строительство пешеходных тротуаров вдоль улиц Рогачева, Ключевая | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая (п 213) | 220 000,00 | 220 000,00 | 2022-2023 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
|  | **М-н Южный**  Строительство тротуара по ул. Взлетная | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | 60 000,00 | 60 000,00 | 2024-2025 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
|  | **М-н Южный**  Установить ограждение ливневок по ул. Лунная | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 7 000,00 | 7 000,00 | 2022-2024 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **М-н Южный,**  **ул. Российская, 41**  Ямочный ремонт ул. Ключевая (от ул. Павлова до ул. Пионерская ) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В рамках муниципального задания МБУ ЦМУ | 600,00 | 600,00 | 2022 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **М-н Южный 11,15 кварталы**  Строительство тротуара по ул. Космическая от ул. Лунная до ул. Купца Горохова | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» В рамках реконструкции ул Космическая | 100 000,00 | 100 000,00 | 2025-2026 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **М-н Южный, 9 квартал**  Отсыпка щебнем ул. Жемчужная, пер. Ясный, Утренний, Олимпийский | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В рамках муниципального задания | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **М-н Южный, 9 квартал**  Освещение ул. Жемчужная (участок от ул. Российская до ул. Поэта Сорокина), пер. Ясный, Утренний, Олимпийский | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 1 380,00 | 1 380,00 | 2024 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Гранитная, 16/1**  Строительство линий наружного освещения по ул. Гранитная, 16/2,18,16/6. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 350,00 | 350,00 | 2024 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Ключевая**  Освещение ул. Ключевая (закончить) | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 190,00 | 190,00 | 2025 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **М-н Южный**  Щебенение дороги по ул. Взлетная (от ул. Ключевая до ул. Российская) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В рамках муниципального задания МБУ ЦМУ | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **М-н Южный**  Освещение ул. Взлетная (от ул. В. Бирюкова до ул. Поэта Сорокина) | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 750,00 | 750,00 | 2024 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **М-н Южный**  Освещение переулка Привольный | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 160,00 | 160,00 | 2022 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Ключевая**  Установка мусорных урн по ул. Лунная (от ул. Возрождения до ул. Белокаменная, по ул. Возрождения до ул. Рогачева и по ул. Купца Горохова вдоль детского сада и школы) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 300,00 | 300,00 | 2022-2025 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ключевая**  Асфальтирование ул. Купца Горохова, обустройство тротуаров для пешеходов к школе от ул. Белокаменная до школы, освещение | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | 20 000,00 | 20 000,00 | 2024-2025 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Гранитная**  Установка остановочных платформ по м-ну Белокаменный | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ключевая, м-н Южный**  Реконструкция пешеходных тротуаров и зоны пешеходных переходов по нечетной стороне ул. Белокаменная, ул. Лунная от Белокаменная, 47 до Первомайская, 121 для проезда детских колясок и велосипедов | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 850,00 | 850,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Гранитная, 16/1**  Строительство тротуаров на ул. Гранитная | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2 000,00 | 2 000,00 | 2025 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ключевая**  Строительство тротуаров по ул. Кристальная | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2 000,00 | 2 000,00 | 2025 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ 27. Депутат Гук Константин Андреевич*** | | | | | | | |
|  | **М-н Раздольный,**  **ул. Черемушная, 53 к. 1**  Освещение по ул. Черемушная в районе остановки «Микрорайон Раздольный» | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению Совета депутатов

города Бердска пятого созыва

от 17.02.2022 № 56

**ПЛАН**

**организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей, данных депутатам**

**Совета депутатов города Бердска пятого созыва**

| **№**  **п/п** | **Содержание наказа избирателей, адрес** | **Мероприятия по реализации наказа, программа** | **Срок**  **реализации**  **наказа** | **Ответствен-ные за реализацию наказа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **3** | **4** | **4** | **5** |
| ***Округ 1. Депутат Овсепян Мкртыч Овсепович*** | | | | |
|  | **п. Новый**  Снос хоз. построек с внутренней стороны здания по ул. Дзержинского, 23 | Необходимо принять административное решение | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **п. Новый**  Установка спортивной площадки для подростков за домом № 18 по ул. Новосибирская | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич*** | | | | |
|  | **Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная**  Пешеходный переход с пер. Водобачный через ул. Водобачная (знаки, зебра, ограничение скорости) | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД.  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная**  Размещение остановочной площадки на перекрестке ул. Огнеупорная – Водобачная | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД.  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23**  Оборудование стоянки автомобилей у детского сада | Детсаду №1 рассмотреть возможность оформления прав на земельный участок.  Методическая помощь депутату СД УЗО | 2023 | МКУ «УОиМП»  УЗО |
|  | **М-н Северный, 19, 19/1, 19/2, 17/1, 17/2,18,18/1,15,16**  Освещение (наружное) за домами м-н Северный, 19 и 19/1 | Территория МКД, освещение через решение собственников жилья и управляющую компанию | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»  УК |
|  | **М-н Северный, 19,19/1,19/2,17/1,17/2,18,18/1,15,16**  Помощь в проведении размежевания земельного участка под домами м-н Северный, 17 и 17/2, 18 и 19 | Методическая помощь депутату СД УЗО.  Под многоквартирными жилыми домами м-н Северный 18, 18/1, 15,16 земельные участки сформированы и сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Под многоквартирными жилыми домами м-н Северный 19, 19/1, 19/2, 17/1, 17/2 невозможно провести работы по межеванию земельных участков в связи с недостаточным минимальным размером земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки города Бердска. | 2022-2023 | УЗО  СД |
|  | **М-н Северный, 19,19/1,19/2,17/1,17/2,18,18/1,15,16**  Асфальтирование площадки за остановочным павильоном м-н Северный, 17/2 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2022 | МКУ «УЖКХ»  УЗО |
| ***Округ № 3. Депутат Князев Дмитрий Сергеевич*** | | | | |
|  | **Ул. Красный Сокол, 17,19,21**  Разместить на муниципальной земле детскую площадку (малые игровые формы) и спортивную площадку уличных тренажеров | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ленина, 1А**  Во дворе дома ул. Ленина, 1А разместить универсальную детскую площадку (малые игровые формы) | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ленина, 7**  Разместить на муниципальной земле детскую площадку (малые игровые формы) и спортивную площадку уличных тренажеров | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Попова, 3**  Включить придомовую территорию по ул. Попова д. 1-6 в программу «Комфортная городская среда» | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  - обратиться в МКУ УЖКХ | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Попова, 3**  Установить во дворе ул. Попова д. 3,4,5,6 летнюю концертную площадку для проведения городских мероприятий | Территория МКД, за счет средств собственников, через УК | 2022 | УК |
|  | **Ул. Попова, 9**  Сделать пешеходный переход возле остановки общественного транспорта «Ул. Попова», согласно установленным требованиям | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Красный Сокол, 16**  Выделить земельный участок муниципальной земли под размещение автостоянки (придомовая территория отсутствует) | Решением общего собрания принимается решение об обращении заинтересованного лица в администрацию города Бердска за выдачей разрешения на использование земель, без предоставления земельного участка и установлением сервитута (далее – разрешение) для благоустройства территории. Начисляется годовая плата за разрешение: 3 565,47 x 1,5% x S. (за мун.услугу плата не взимается). | 2022 | УЗО |
|  | **Ул. Красный Сокол, 18,20**  Выделить земельный участок муниципальной земли под размещение автостоянки | 1) 2021 год утверждение проекта планировки с проектом межевания в его составе – управление градостроительства.  2) проведение кадастровых работ – юридическое лицо, ИП (по контракту) или МКУ «УКС» муниципального образования  города Бердска;  3) направление межевых планов в государственный реестр недвижимости | 2022 | УГ  УЗО |
|  | **Ул. Попова, 7**  Отремонтировать колодцы (3шт.), расположенные вдоль дома (находятся в аварийном состоянии) | Ремонт запланирован в летний период 2022 | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Ленина, 7**  Произвести ремонт аварийной тепловой камеры | Ремонт запланирован в летний период 2022 | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Попова, 37**  Произвести межевание прилегающей к дому ул. Попова, 37 земельного участка | 1) 2021 год утверждение проекта планировки с проектом межевания в его составе– управление градостроительства.  2) проведение кадастровых работ – юридическое лицо, ИП (по контракту) или МКУ «УКС» муниципального образования  города Бердска;  3) направление межевых планов в государственный реестр недвижимости | 2022 | УГ  УЗО |
|  | **Ул. Попова, 11/2**  Благоустроить прибрежную территорию, расположенную возле теплохода «Ремикс»  - отремонтировать пирс (деревянное покрытие);  - установка стационарных мусорок;  - организация бесплатной парковки | Срок договора аренды земельных участков истек. Земельные участки фактически находятся в распоряжении администрации города Бердска.  В соответствии с решением Бердского городского суда от 16.12.2020, вступившего в законную силу, признано отсутствующим право собственности ИП Илющенко на единый недвижимый комплекс Пансионат «Лесная сказка». 01.12.2021 Верховным судом принята жалоба от ИП Илющенко о признании незаконным решения Бердского городского суда. После окончания судебного спора администрацией города Бердска будет решаться вопрос о направлении в суд искового заявления об освобождении земельных участков. | 2026 | УЗО |
|  | **Ул. Попова, 11/1**  Включить придомовую территорию в программу «Комфортная городская среда» | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  - обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Попова, 11/1**  Вернуть земли городу, незаконно отданные предпринимателю Илющенко и сделать набережную городской | Срок договора аренды земельных участков истек. Земельные участки фактически находятся в распоряжении администрации города Бердска.  В соответствии с решением Бердского городского суда от 16.12.2020, вступившего в законную силу, признано отсутствующим право собственности ИП Илющенко на единый недвижимый комплекс Пансионат «Лесная сказка». 01.12.2021 Верховным судом принята жалоба от ИП Илющенко о признании незаконным решения Бердского городского суда. После окончания судебного спора администрацией города Бердска будет решаться вопрос о направлении в суд искового заявления об освобождении земельных участков | 2026 | УЗО |
|  | **ФОК «Вега»**  Организация диспансерного обслуживания воспитанников спортивных школ и членов сборных команд г. Бердска | - медицинский осмотр для воспитанников спортивных школ на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки (1322 человека), желающих выполнить нормативы ГТО, участников городских соревнований среди образовательных организаций с периодичностью 1 раз в год - осуществляет ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница»;  - медицинский осмотр занимающихся спортом на тренировочном этапе (874 человека) – организован на базе филиала ВФД в Советском районе города Новосибирска либо на базе основного корпуса ВФД в городе Новосибирске (ул. Гоголя 3). Здесь отсутствует лабораторные обследования и ряд специалистов.  Работа по организации ВФД на территории города продолжена. | 2022-2026 | МКУ «ОФКиС»  ГБУЗ НСО «БЦГБ» |
|  | **ФОК «Вега»**  Оказать содействие в предоставлении помещения для музея «Спортивная слава г. Бердска» | Предоставить депутату СД перечень объектов муниципального имущества для рассмотрения возможности организации музея, в том числе и на площадях МКУ «ОФКиС» | 2023 | ОУМИ |
| ***Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич*** | | | | |
|  | **Ул. Территория санатория «Бердский», 1 ул. Ясная поляна, 14**  Произвести модернизацию дороги на участке, выделив пешеходные зоны перехода, пешеходные дорожки вдоль основной дороги, поставить ограничение скорости 20 км в час | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД.  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович*** | | | | |
|  | **Ул. Комсомольская, 24**  Установить большой детский игровой комплекс во дворе дома по адресу ул. Комсомольская, 24 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Комсомольская, 28А**  Благоустроить парковочный карман вдоль дома по ул. Комсомольская, 28А (заасфальтировать, установить клумбы) | Возможна реализация наказа в рамках участия и победы в конкурсе на получение грантов | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Лелюха, 13**  Установить во дворе детский спортивно-игровой комплекс по адресу ул. Лелюха, 13 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32**  Просим сделать благоустройство детской игровой площадки, находящейся адресу ул. Ленина во дворе домов 30 и 32 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Комсомольская, 28А**  Организовать площадку для выгула собак | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»  СД  УЗО |
|  | **Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32**  Организовать площадку для выгула собак | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»  СД  УЗО |
|  | **Ул. Комсомольская, 4Б**  Организовать периодическую уборку парковочных карманов в зимний, весенний, летний и осенний период, по адресу ул. Комсомольская 3,5А, ул. Ленина 29, ул. Карла Маркса 21, ул. Комсомольская 24 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2022 | МБУ «ЦМУ» |
|  | **Ул. Комсомольская, 4Б**  Восстановить асфальтное покрытие от ул. Ленина до переулка Ленина в районе домов по ул. Комсомольская 4Б, Ленина 15,17,17Б | Выполнен частично в районе Ленина, 15 и 17, Комсомольская, 4Б.  Остальные объёмы включены в план работ на 2022 год. | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Комсомольская, 4Б**  Организовать спил аварийных деревьев (тополей) на пер. Ленина, от ул. Первомайская до пер. Комсомольский | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.  Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2022 | МБУ «УПР» |
|  | **Ул. Комсомольская, 4Б**  Восстановить благоустройство и асфальтное покрытие после ремонтных работ МУП КБУ по адресам: ул. Комсомольская, 4б,4В,3,5А, 24, ул. Первомайская 14,19, ул. Ленина 17, 9,21 | Восстановление асфальтового покрытия по ул. Ленина, 15 выполнено в летний период 2021.  Восстановление асфальта включено в план восстановления благоустройства на 2022 | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Комсомольская, 12А,16А**  Оказать содействие по включению домов по ул. Комсомольская, 12А и 16А в программу «Комфортная городская среда» (отремонтировать дорожное покрытие, установить малые формы в общем дворе) | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Лелюха, 13**  Организовать спил аварийных деревьев (тополей) по ул. Лелюха | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.  Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2022 | МБУ «УПР» |
|  | **Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32**  Периодическая уборка сквера по адресу ул. Ленина, 30 (покос травы, уборка дорожек, урн, уборка аварийных деревьев) Установка специальных контейнеров для сбора собачьих экскрементов, Привести в надлежащий вид метеорологическую будку | В рамках муниципального задания | 2022-2025 | МБУ «УПР» |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Пешеходный переход от ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону «Вилка Ложка» (ул. Ленина, 29) полностью недоступен для маломобильных граждан. Крутой угол наклона пандуса и высокого бордюрного камня, по которому невозможно спуститься. | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Пешеходный переход со стороны «Вилка Ложка» (ул. Ленина, 29) в сторону ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) полностью недоступен для маломобильных граждан. | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Доступ на тротуар, ведущий к пешеходному переходу от ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону БПК (ул. Ленина, 34) отсутствует полностью | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Пешеходный переход со стороны ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону БПК (ул. Ленина, 34) имеет неудобный пандус, упирающийся в бордюрный камень, который очень высок и затрудняет его преодоление и спуск на проезжую часть | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Пандус, ведущий ко входу в ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) имеет ряд нарушений:  - въезд на пандус разбит и затрудняет заезд на инвалидной коляске;  - имеет плохое противоскользящее покрытие и находящиеся на нем посторонние предметы;  - поручни находятся на разной высоте и частично деформированы;  - вдоль кромки пандуса отсутствует бордюр для предотвращения соскальзывания с него. | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Часть тротуара, находящегося на нечетной стороне ул. Ленина вблизи ТЦ «Европа» имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске. | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Часть тротуара, находящегося на нечетной стороне ул. Ленина вблизи ГДК имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске. | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Часть тротуара, находящегося по нечетной стороне ул. Ленина вблизи ТЦ «ГУМ» имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске (затруднен заезд на него со стороны ГДК). | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Пандус ГДК представляет собой сплошной щебень с заостренными краями, которые легко могут повредить колеса инвалидной коляски. Также пандус травмоопасен для людей, передвигающихся с помощью костылей, ходунков и на протезах. | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
| ***Округ № 6. Депутат Невеличко Елена Владимировна*** | | | | |
|  | **Ул. Вокзальная, 2**  Организация площадки для выгула собак | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»  СД  УЗО |
|  | **Ул. Вокзальная, 2**  Оборудование детской и спортивной площадок во дворе дома | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Калинина, 25а**  Уборка аварийных деревьев и не нужных веток, мешающих проходу (проезду) по ул. Калинина | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.  Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Вокзальная, 24**  Восстановление асфальта после аварии 2020 (около металлического гаража) | Включено в план восстановления благоустройства на 2022 | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Лелюха, 9**  Ремонт дорожного покрытия на территории дома ул. Лелюха, 9 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 7. Депутат Перфилова Евгения Юрьевна*** | | | | |
|  | **Ул. М.Горького, 2**  Ремонт ТЦП между домом М.Горького, 2 и МБОУ СОШ №2 «Спектр». | Включен в план мероприятий на 2023 | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. М.Горького, 2**  Ремонт дорожного покрытия внутриквартального въезда к дому М.Горького, 2 со стороны улицы М.Горького | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Лелюха, 15**  Определить места для выгула собак с установкой контейнеров для складирования помета | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022 | МКУ «УЖКХ»  СД  УЗО |
|  | **Ул. Комсомольская, 17**  Определить места для выгула собак и установить контейнеры для раздельного мусора во всех дворах | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022 | МКУ «УЖКХ»  СД  УЗО |
|  | **МАОУ «Экономический лицей»**  Установить дорожные знаки, ограничивающие скорость движения улице Комсомольской от ул. Горького до ул. Первомайская время, увеличить количество пешеходных переходов | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич*** | | | | |
|  | **Ул. Ленина, 12А**  Облагородить детскую площадку, крышу над песочницей | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ленина, 12А**  Резиновое покрытие на детской площадке, закрытое футбольное поле | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Кутузова, 1**  Сделать покрытие детской площадки | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. К.Маркса, 15**  Оборудовать детскую площадку во дворе дома ул. К.Маркса, 15 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ленина, 16**  Отсыпать детскую площадку во дворе домов ул. Ленина, 16,16а,18 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Суворова, 1**  Установить детскую площадку с новыми формами, укомплектованную | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ленина, 12**  Проредить деревья | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.  Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. | 2022 | МБУ «УПР» |
|  | **Ул. Ленина, 16А**  Убрать все старые деревья в нашем дворе. Посадить березы, сосны, рябины | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.  Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. | 2022 | МБУ «УПР» |
|  | **Ул. Ленина, 16А**  Убрать провода на столбах (паутину) по ул. Первомайская и благоустроить, как ул. Ленина | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ленина, 14**  Спилить три подсохших дерева во дворе на муниципальной земле | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.  Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Жители г.Бердска**  Установить два светофора для пешеходов на перекрестке ул. К.Маркса и ул. Суворова (со стороны ДХШ «Весна») | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ленина, 16**  Убрать аварийные деревья на муниципальной территории во дворе домов по ул. Ленина, 16,16а,18 и высадить новые взамен удаленных | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.  Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ленина, 16**  Выделить велосипедные дорожки в городе | Необходимо проанализировать существующие в городе тротуары на возможность в их границах выделить зоны для велосипедных дорожек в соответствии с требованиями, утвержденными решением Совета депутатов г. Бердска «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска» | 2024 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ленина, 16**  Усилить контроль полиции за скоростным режимом мото и автотранспорта по ул. Ленина в летний период | Направить депутату СД обращение в ОМВД России по НСО | 2022 | СД |
|  | **Ул. Островского, 1А**  Решить проблему с водоотведением по ул. Островского | Возможность реализации наказа в рамках реконструкции ул. Кр Сибирь | 2025-2026 | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Ленина, 16**  Организовать площадку для выгула собак на 11 квартале | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»  СД  УЗО |
|  | **Ул. Островского, 1А**  Сделать программу по восстановлению циркуляции горячего водоснабжения на 11 квартале | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2022-2023 | МУП «КБУ»  МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС»  УК |
|  | **Пер. Пархоменко, 5**  Реализация программы КГС по пер. Пархоменко, 5 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Пер. Пархоменко, 5**  Включение в муниципальное задание и реализация совместно с КГС асфальтирование муниципального участка двора и тротуара за домом пер. Пархоменко, 5 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. К.Маркса, 22А**  Отремонтировать колодцы и дорожку | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2022 | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. К.Маркса, 22А, 24**  **пер. Пархоменко, 5**  Установить современную детскую площадку с ограждением во дворе домов ул. Маркса, 22,22а,24, пер.Пархоменко, 5 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ УЖКХ | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 9. Депутат Титов Дмитрий Сергеевич*** | | | | |
|  | **Ул. Лермонтова, 17**  Реконструкция двора по федеральной программе КГС | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Лермонтова, 17**  Обустроить детскую площадку напротив дома ул. Лермонтова, 17. | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Лермонтова, 17**  Обустроить площадку для выгула собак напротив дома Ул. Лермонтова, 17 | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»  СД  УЗО |
|  | **Ул. Островского, 55**  Построить хорошую детскую площадку для двух домов ул. О.Кошевого, 6 и ул. Островского, 55, вместо существующей с ржавой горкой и скрипучими качелями | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 55**  Убрать футбольное поле (коробку) напротив ул. О.Кошевого, 6 и вместо нее поставить хорошую детскую площадку и установить спортивные тренажеры | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. К.Маркса, 25**  Обустроить детскую площадку во дворе | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. О.Кошевого, 6**  Строительство детской площадки | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. К.Маркса, 38**  Ремонт циркуляции горячего водоснабжения | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу. | 2022-2023 | МУП «КБУ»  МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС»  УК |
|  | **Ул. К.Маркса, 38**  Спилить старые тополя | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.  Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.  Если территория муниципальная, то Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2022 | МУП «УПР» |
|  | **Ул. К.Маркса, 35**  Убрать электросчетчик дома № 33 из щитовой дома № 35 и перенести его в дом № 33 | Обращение депутата СД в УК | 2022 | СД  УК |
|  | **Ул. Свердлова,1**  Организовать реализацию реконструкции двора по программе КГС | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. О.Кошевого, 6**  Ул. Больничная вывести из реестра улиц и сделать внутриквартальным проездом.  Реконструкция дворовой территории | 1) МКУ «УЖКХ» - исключение из государственного адресного реестра ул. Больничная;  2) УГ – готовит проект межевания территории;  3) СД – принятие решением общего собрания о выкупе муниципальной территории после перераспределения ЗУ;  4) Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание. на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2022-2026 | УГ  МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ленина, 33**  Обеспечить дом доступной контейнерной площадкой для сбора мусора | Депутату совместно с УК провести общее собрание жильцов для определения места в границах придомовой территории для размещения площадки для сбора мусора. | 2022 | ОЭиЖКХ |
|  | **Ул. Ленина, 33**  Восстановить асфальтное покрытие на территории дома | Восстановление асфальтового покрытия будет включено в план восстановления благоустройства на 2022 | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Ленина, 33**  Восстановить циркуляцию горячего водоснабжения | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу. | 2022 | МУП «КБУ»  МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС»  УК |
| ***Округ № 10. Депутат Данилов Павел Борисович*** | | | | |
|  | **Ул. К.Маркса, 56**  Посодействовать выселению асоциальных элементов из муниципального помещения (кв. 86) | МКУ «УЖКХ» готовит иск в суд о выселении в связи с неуплатой услуг и асоциальным образом жизни. | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Горького, 3**  Ремонт асфальтного покрытия на территории дома по ул. Горького, 3 | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2022 | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. К.Маркса, 56**  Обустройство детской площадки | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ленина, 85**  Организация детской площадки ул. Ленина, 85,83, ул. Горького, 5 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Съезд с пешеходных переходов, расположенных на перекрестке ул. М.Горького - Ленина, ведущих в сторону здания по адресу: М. Горького, 4 и площади М. Горького, имеют высокий бордюрный камень и затрудняют передвижение инвалидам-колясочникам | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Отсутствует доступ к пандусу, ведущему ко входу в аптеку «Озерки» (ул. Ленина, 83), а на самом пандусе отсутствует, противоскользящее покрытие и отсутствует бордюр для предотвращения соскальзывания с него. Также отсутствует кнопка вызова персонала | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Вдоль дома по адресу: ул. Ленина, 83, имеются парковочные карманы, доступ к которым возможен только по проезжей части, что является смертельно опасным для инвалидов-колясочников | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Переход с тротуара на тротуар между магазином «Стиль Либерти» (ул. Ленина, 83) и магазином «Цветы» (ул. Ленина, 85) затрудняет высокий бордюрный камень | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Переход с тротуара на тротуар между магазином «Фейерверки» (ул. Ленина, 89а) и магазином «Спектр» (ул. Ленина, 89/1) затрудняет высокий бордюрный камень | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  На дорожном переходе между магазином «Спектр» (ул. Ленина, 89/1) и домом по адресу: ул. Ленина, 98, имеются высокие бордюрные камни и затрудняют передвижение инвалидам-колясочникам | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  На тротуаре между парикмахерской «Персональ» магазином «Художник» и (ул. Ленина, 89/1) находится огромный порог из старого и нового тротуаров | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Аптека «Бердская» (ул. Ленина, 89/15) имеет нестандартный пандус, по которому невозможно передвигаться: неправильная ширина пандуса, отсутствие противоскользящего покрытия на его поверхности и защитных поручней, а также отсутствует бордюр вдоль кромки пандуса для предотвращения соскальзывания с него | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Часть тротуара от аптеки «Бердская» (ул. Ленина, 89/15) до аптеки «Пульс» (ул. Ленина, 89/8) со временем пришла в негодность и затрудняет передвижение на инвалидной коляске | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
|  | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Аптека «Пульс» (ул. Ленина, 89/8) отсутствует доступ для инвалидов-колясочников | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2022 год. | 2022 | ОСОН |
| ***Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна*** | | | | |
|  | **п. Вега**  Благоустройство остановочных площадок «Сиреневая» и «Ольховая» | В рамках муниципального задания | 2022-2023 | МБУ «ЦМУ» |
|  | **Ул. Кирова, 5**  Решить вопрос о проведении реконструкции квартальных электросетей 18 квартала для отказа от использования сжиженного газа в квартирах многоквартирного дома ул. Кирова, 5 | 1. Провести общее собрание жильцов МКД, принять решение по переходу на электроснабжение и разработке ПСД 2. ПСД направить в АО РЭС 3. Методическая помощь депутату СД МКУ «УКС» | 2022-2026 | МКУ «УКС»  СД |
|  | **Ул. Кирова, 5**  Восстановление качества горячей воды до нормативного уровня | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2022-2023 | МУП «КБУ»  МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС»  УК |
|  | **Ул. К.Маркса, 66**  Обеспечение дома ул. К.Маркса, 66 циркуляцией горячего водоснабжения не ниже нормативных показателей | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2022-2023 | МУП «КБУ»  МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС»  УК |
|  | **п.Вега**  Заменить опоры по ул. Тенистая, Сиреневая от №13 до №25, Заповедная, Вишнёвая, Ольховая от №20 до №30, от ТП 61 до Светлых надежд №12 | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022 | СД |
|  | **Ул. К.Маркса, 55**  Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2022-2023 | МУП «КБУ»  МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС»  УК |
|  | **Ул. Островского, 79,81**  Благоустройство дороги от ЦТП-9 до ул. Кирова | В рамках муниципального задания | 2022-2023 | МБУ «ЦМУ» |
|  | **п. Вега**  Включить в черту города Бердска дорожное полотно по движению автобуса маршрута №6, проходящее вдоль дач ТСН «Морозовское» | Методическая помощь депутату СД УГ | 2022-2023 | СД  УГ |
|  | **п. Вега**  Благоустройство остановочных площадок «Сиреневая» и «Ольховая» | В рамках муниципального задания МБУ «ЦМУ» | 2023-2025 | МБУ «ЦМУ» |
|  | **Ул. К.Маркса, 55**  Установить малые формы и обустроить покрытие детской площадки | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. К.Маркса, 71**  Оборудовать детскую площадку малыми формами и спортивными снарядами | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Спортивная, 1**  Оборудовать детскую площадку малыми формами и спортивными снарядами | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. К.Маркса, 68**  Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2022-2023 | МУП «КБУ»  МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС»  УК |
|  | **Ул. К.Маркса, 71**  Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2022-2023 | МУП «КБУ»  МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС»  УК |
|  | **Ул. Спортивная, 1**  Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2022-2023 | МУП «КБУ»  МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС»  УК |
|  | **Ул. Спортивная, 5**  Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечению населения горячей воды надлежащего качества | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2022-2023 | МУП «КБУ»  МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС»  УК |
| ***Округ 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич*** | | | | |
|  | **Ул. Островского, 105**  Определение статуса детской площадки на муниципальной территории между ул. Островского, 103 и Островского, 105, порядок содержания и обслуживания ее | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 101**  Определение статуса детской площадки на муниципальной территории между ул. Островского, 101 и Островского, 101а | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 172**  Засыпать отсевом спортивные тренажеры у домов ул. Островского, 172,174 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 172**  Засыпать отсевом спортивные тренажеры у домов ул. Островского, 172,174 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 105**  Благоустройство придомовой территории ул. Островского, 105 по программе КГС | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 107**  Проведение необходимых работ МУП КБУ для обеспечения круглогодичной подачи на границу ввода в МКД Островского, 107 горячего водоснабжения, соответствующего нормативам | Реконструкция ЦТП запланирована на 2023 год | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Островского, 101а, 103**  Открытие в г. Бердске аптеки по выдачи рецептурных препаратов (сильнодействующих средств) | Открытие аптеки по реализации сильнодействующих лекарственных препаратов по рецептам за полную стоимость, в том числе для онкобольных граждан, планируется в 2022 году | 2022 | ОПТиРП |
|  | **Ул. Островского, 101а, 103**  Благоустройство придомовой территории ул. Островского, 101а по программе КГС | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Пушкина, ул. Партизана Деньгина**  Строительство тротуара по ул. Пушкина от ул. Герцена до МБОУ СОШ № 8 | Проанализировать автомобильную дорогу на возможность строительства тротуара | 2022 | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 101**  Проведение необходимых работ МУП КБУ для обеспечения круглогодичной подачи на границу ввода в МКД Островского, 101 горячего водоснабжения, соответствующего нормативам | Реконструкция ЦТП запланирована на 2023 год | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Островского, 101**  Благоустройство придомовой территории ул. Островского, 101 по программе КГС | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ УЖКХ | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Островского, 101**  Вырубка аварийных деревьев вдоль дома ул. Островского, 101 со стороны ул. Островского | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.  Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ УПР, где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. | 2022 | МБУ «УПР» |
|  | **Ул. Островского, 101а,103, 105,107,174,**  **ул. Спортивная, 9,11,13,15**  **ул. Пушкина**  Организация в МСЧ № 129 первичного приема терапевта и процедурного кабинета | Вопрос на рассмотрении в БЦГБ | 2022 | ГБУЗ НСО «БЦГБ» |
| ***Округ № 13. Депутат Яцков Олег Михайлович*** | | | | |
|  | Отлов бродячих собак на ул. Авиаторов | В рамках муниципального задания | 2022-2023 | МБУ ПЖ «Надежда» |
|  | На ул. Маяковского выполнить работы по восстановлению тротуара от ул. М.Горького до конца ул. Маяковского для прохода детей в школу №8 (ул. Котовского, 20) | В рамках муниципального задания | 2022 | МБУ «ЦМУ» |
|  | Газификация улиц избирательного округа | Администрацией г. Бердска совместно с МЖКХиЭ НСО и ООО «Газпром газораспределение Томск» сформирован список негазифицированных домовладений и утвержден Губернатором НСО Травниковым Андреем Александровичем план-график, который определяет очередность газификации частных домовладений в г.Бердске. Все негазифицированные домовладения избирательного округа, подавшие заявления, включены в план график. | 2022-2024 | ООО «ГАЗПРОМ»  МКУ «УКС» |
|  | Спилить аварийные и ветхие тополя и кустарники – 20 шт. в район магазина «Продсиб», ул. Озерная, 3 | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.  Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2022 | МБУ «УПР» |
|  | Сделать водоотведение на ул. Светлая и на перекрестке ул. Р.Корсакова до ул. Озерная Сделать водоотведение на ул. Светлая и на перекрестке ул. Р.Корсакова до ул. Озерная | Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды»  В 2022-2024 гг. планируется строительство дополнительных четырех дренажных колодцев в городе | 2022-2024 | МКУ «УКС» |
|  | Заменить электрические столбы и провода на ул. Терешковой, пер. Терешковой, пер. Горького, ул. Целинная и Красина | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 | СД |
|  | Заменить аварийные электрические столбы на участках улицы Чайковского от ул. М.Горького до ул. Герцена и от ул. Нахимова до ул. Котовского | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 | СД |
|  | Произвести замену аварийных деревянных электрических столбов на железобетонные на ул. Чайковского | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 | СД |
|  | Решить вопрос с перебоями электроэнергии на ул. Чайковского, Нахимова, Радищева, Маяковского, Гастелло | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 | СД |
|  | **Ул. Озерная**  Навести порядок в надежности электроснабжения | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 | СД |
|  | Заменить аварийный электрический столб у дома №23 по ул. Гастелло | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 | СД |
|  | Устранить перебои в системе энергоснабжения жителей домов частного сектора ул. Радищева, запитанных от ТП-14 | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 | СД |
| ***Округ № 14. Депутат Брагин Аркадий Владимирович*** | | | | |
|  | **Ул. Островского, 122**  Ремонт детской площадки ул. Островского, 122 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Советская, 62,63**  Построить детскую площадку по ул. Советская, 60-64 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Советская, 62,63**  Установка детской и спортивной площадки по адресу ул. Советская, 81 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Горького, 24**  Сдать на баланс линию освещения по ул. Радищева | Депутату СД направить обращение в администрацию города для принятия линии освещения на баланс | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Горького, 24**  Установить решетку на колодец на пересечении ул. Радищева и Орджоникидзе | В рамках муниципального задания | 2022 | МБУ «ЦМУ» |
|  | **Ул. Радищева, 10,12**  Решетка на колодец - на перекрестке ул. Чайковского и Орджоникидзе. | В рамках муниципального задания | 2022 | МБУ «ЦМУ» |
|  | **Ул. Горького, 24,**  **ул. Радищева, 10,12**  Установить детскую площадку в конце ул. Горького, в тупике перед складами | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Горького, 24,**  **ул. Радищева, 10,12**  Замена опор ЛЭП по ул. Чайковского | Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 | СД |
|  | **Ул. Советская, 62,63**  Ремонт ливневой канализации ул. Советская, 81 | В рамках муниципального задания | 2022 | МБУ «ЦМУ» |
|  | **Ул. Горького, 14**  Вырубка аварийных деревьев и посадка новых по ул. Щетинкина вдоль ограждения школы № 9 (от ул. Школьная, 5 до ул. Щетинкина 1) | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.  Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2022 | МБУ «УПР» |
|  | **Ул. Советская, 62,63**  Вырубить клены и тополя напротив домов по ул. Советская, 62,63 и возле домов по ул. Пионерская, 8,12 | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.  Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2022 | МБУ «УПР» |
|  | **Ул. Советская, 62,63**  2. Нет необходимой температуры горячей воды в батареях | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2022 | МУП «КБУ»  МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС»  УК |
|  | **Ул. Советская, 62,63**  Установка сферического зеркала/светофора при въезде от дома по ул. Советская, 64, Пионерская, 8,12 | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Советская, 62,63**  Установка светофора на переезде к магазину «Мария РА» по ул. Советская | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Советская, 62,63**  Ограждение детской площадки со стороны ул. Спартака | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 15. Депутат Арутюнов Борис Павлович*** | | | | |
|  | **Ул. Островского, 63**  Капитально отремонтировать или перенести транзитную трубу холодного водоснабжения у пятого подъезда | Будет рассмотрена возможность включения в план на 2025 | 2025 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Островского, 63**  Построить детскую площадку (проект 2017г.) | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. 8 Марта**  Замена столбов электроснабжения | Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» | 2024 | СД |
|  | **Ул. 8 Марта**  Ограничение прохода стада коров через жил. массив | Внести в Правила благоустройства г. Бердска пункт «Содержание домашнего скота и птицы», в которых в том числе закрепить требование по согласованию маршрута прогона скота на пастбища с администрацией города и при необходимости с соответствующими органами управления дорожного хозяйства. | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Добролюбова**  Предоставить возможность подключения к газовому отоплению | Администрацией г. Бердска совместно с МЖКХиЭ НСО и ООО «Газпром газораспределение Томск» сформирован список негазифицированных домовладений и утвержден Губернатором НСО Травниковым Андреем Александровичем план-график, который определяет очередность газификации частных домовладений в г.Бердске. Все домовладения избирательного округа включены в план график. | 2022-2026 | ООО «ГАЗПРОМ» МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Некрасова**  Замена столбов электроснабжения | Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» | 2022 | СД |
|  | **Ул. Спартака, перекресток с ул. Суворова**  Убрать старые столбы от электроснабжения по ул. Спартака. | Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» | 2022 | СД |
| ***Округ № 16. Депутат Захаров Владимир Юрьевич*** | | | | |
|  | **М-н Молодежный,**  **ул. Боровая, 4/1**  Построить хорошую систему водоотведения | Возможность реализации наказа в рамках реконструкции ул. Кр Сибирь | 2025-2026 | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» |
|  | **Участок ул. Кутузова (между ул. Островского и ул. 8 Марта)**  Постоянно откачивать объемы протечек из теплофикационных лотков | Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» (провести инженерные изыскания) | 2024-2025 | МКУ «УКС»  МУП «КБУ» |
|  | **М-н Молодежный, ул. Боровая**  Восстановить участок лесного массива вдоль ул. Боровая у дома № 4/10а между сосновой и лиственной рощей | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»» | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **МБОУ СОШ № 3**  Положить тротуар от МБОУ СОШ № 3 до ул. Советская | Проанализировать возможность строительства тротуара | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **М-н Молодежный, ул. Боровая, 4/4, 4/5, 4/6**  Строительство современной детской площадки с мягким покрытием во дворе домов ул. Боровая 4/4, 4/5, 4/6 (за основу может быть взята детская площадка, построенная на территории санатория «Рассвет») | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **М-н Молодежный, ул. Боровая**  Устройство площадки для выгула собак в районе ПО «Гигант» | Методическая помощь депутату СД УЗО и МКУ «УЖКХ» | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»  УЗО |
| ***Округ № 17. Депутат Мукасеев Александр Владимирович*** | | | | |
|  | **Ул. Майская, 14**  Организовать детскую площадку с тренажерами | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Рогачева, 1**  При выезде из двора мимо ул. Боровая, 89 в низине дороги постоянно стоит вода (сделать ливневку) | Возможность реализации наказа в рамках строительства ливневой канализации ул. Павлова 4/1 | 2025-2026 | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская,**  **ул. Благодатная,**  **ул. Рождественская**  Заменить электростолбы | Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» | 2024 | СД |
|  | **Ул. Искитимская, 38**  Подтапливает вода грунтовыми водами | Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды»  В 2022-2024 гг. планируется строительство дополнительных четырех дренажных колодцев в городе | 2022-2026 | МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Водосточная, 13**  Произвести замену опор (столбов) электропередач на ул. Водосточная | Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» | 2024 | СД |
|  | **Пер. Прохладный, 7**  Заменить сгнившие деревянные столбы (электрические опоры) на бетонные по Пер. Прохладный | Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» | 2024 | СД |
|  | **Ул. Победная**  Добиться стабильного финансирования на благоустройство сквера «Южный» | Данной территории присвоить статус «парка, сквера», передать на баланс МБУ «УПР» | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Пролетарская**  Заменить электростолбы | Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» | 2024 | СД |
|  | **Ул. Пролетарская,**  **ул. Искитимская, 5**  Установить новую детскую площадку | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Победная,**  **ул. Льва Максимова, 9**  Сделать повышающую давление воды станцию | Включен в план работ на 2024 год | 2024 | МУП «КБУ» |
| ***Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович*** | | | | |
|  | **Ул. Павлова, 4/1**  Капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Пролетарская от ул. Павлова до ул. Рогачева | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Рогачева, 6**  Установка детской площадки (песочница, горка, качели) | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Рогачева, 6**  Благоустройство и озеленение придомовой территории | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и МБУ «УПР» | 2022 | МКУ «УЖКХ»  МБУ «УПР» |
|  | **Ул. Рогачева, 8**  1.Благоустройство территории ул. Рогачева, 8. Озеленение территории  2.Установка качель на детской площадке. | 1.Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и МБУ «УПР»  2.Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ» МБУ «УПР» |
|  | **Ул. Рогачева, 6**  Озеленение (спил старых посадка новых насаждений) | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.  Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Рогачева, 6**  Благоустройство торговой площади по ул. Рогачева, 4 | В рамках муниципального задания | 2022-2023 | МБУ «ЦМУ» |
|  | **Ул. Рогачева, 8**  Благоустройство ул. Пролетарская | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 19. Депутат Шаталов Алексей Геннадьевич*** | | | | |
|  | **Ул. Рогачева, 45**  Капитальный ремонт домов ул. Рогачева, 45 и 47 | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории НСО 2014-2043 годы | 2022-2026 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Гагарина**  Организовать пешеходный переход через ул. Красноармейская в районе ул. Березовая, 27 | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович*** | | | | |
|  | **Ул. Рогачева, 20а**  Поставить светофор на перекрестке улиц Красноармейская и Рогачева | Включить установку светофора в Техническое задание строительства нового детского сада на ул. Рогачёва | 2022 | УГ |
|  | **Ул. Рогачева, 20а**  Поставить остановочный павильон по ул. Рогачева в районе дома ул. Рогачева, 18а | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме. Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска».  Получить заключение МУП «КБУ» | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»  МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 117**  Сделать детскую площадку с резиновым покрытием и детскими игровыми комплексами | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 113**  Проработать вопрос о запахе от КНС-6 (приведение к нормативным показателем воздуха) | В 2021 году установлена система очистки ТИОН.  Также для предотвращения запаха, будут высажены хвойные деревья | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 124**  На детскую площадку добавить формы | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Рогачева, 22**  Установить детскую площадку на территории поля от ул. Рогачева, 24 до магазина «Магнит» | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Рогачева, 22**  Отремонтировать колодец позади дома ул. Рогачева, 22 | Включен в план на 2022 год | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 118**  Строительство проезда к 1-му подъезду со стороны дома ул. Рогачёва, 11А, для кругового проезда спец техники (пожарная, мусороуборочная) | Бюджетные инвестиции | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 117**  Сделать парк на микрорайоне | Строительство парка запланировано в районе школы №11 | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Рогачева, 20а**  Построить дорожку (асфальтированную) от дома ул. Красная Сибирь, 109 до магазина «Магнит» | Бюджетные инвестиции | 2022 | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Рогачева, 20а**  Сформировать программу озеленения микрорайона | Разработать программу | 2022-2023 | МБУ «УПР» |
|  | **Ул. Рогачева, 20а**  Отремонтировать освещение по ул. Рогачева | Выправка опор в плане работ на 2022 год | 2022 | МБУ «ГорСвет» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 113**  Строительство тротуара вдоль дома по ул. Красная Сибирь, 113 от дома ул. Красная Сибирь, 121 до дома ул. Рогачева, 20 | Возможность реализации наказа в рамках реконструкции ул. Красная Сибирь | 2025-2026 | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Рогачева, 24**  Установить светофор на пересечении ул. Рогачева и Космическая | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 121**  Ремонт внутриквартальной дороги в районе дома ул. Красная Сибирь, 121, восстановить благоустройство после произведенного развития (ремонтных работ) | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2022 | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Лунная, 21**  Навести порядок вокруг ТЦП | Включен в план на 2022 год | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Рогачева, 22**  Восстановить тротуар между ул. Рогачева, 24 и 22 сбоку | Включен в план на 2022 год | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Рогачева, 22**  Построить тротуар от ул. Рогачева, 22 к школе 13 | Бюджетные инвестиции | 2025-2026 | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Рогачева, 20**  Отремонтировать все колодцы вокруг дома | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2022 | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Рогачева, 20**  Площадка для выгула собак | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»  СД  УЗО |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 105**  Строительство площадки для выгула собак | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»  СД  УЗО |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 120**  Построить тротуарную дорожку от дома в сторону школы № 11, с освещением | Проанализировать возможность строительства тротуара | 2022 | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 118**  Строительство пешеходного тротуара от остановки «Березовая» до дома ул. Красная Сибирь, 11А | Проанализировать возможность строительства тротуара | 2022 | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 118**  Устройство детской игровой площадки | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 124**  В городском парке установить стелу: Я люблю Бердск | Возможна реализация наказа при внесении изменений в МП «Культура города Бердска»  Возможна реализация наказа в рамках участия и победы в конкурсе на получение грантов | 2022 | МКУ «ОК»  НКО |
|  | **Ул. Рогачева, 20,20а,18,24, ул. Красная Сибирь, 105, 103,109**  Строительство «Парк «Рогачева» между домами ул. Рогачева, 18, 20, 20а, ул. Красная Сибирь, 109, 105 | Разработка проекта. Освоение территории | 2024-2025 | МБУ «УПР» |
|  | **Ул. Рогачева, 22**  Устройство детской игровой площадки | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна*** | | | | |
|  | **Ул. Микрорайон, 6**  Ремонт выездной дороги к ул. Рогачева | В рамках муниципального задания | 2022-2023 | МБУ «ЦМУ» |
|  | **Ул. Рогачева, 10**  Выполнить благоустройство двора (детская площадка) | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2022 | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Рогачева, 10**  Поставить во дворе знак «Выгул собак запрещен» | Депутату СД направить обращение в комиссию по БДД | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Рогачева, 14**  Выполнить ограждение спортивной площадки ул. Рогачева д.16 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2022 | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Рогачева, 14**  Завершить капитальный ремонт теплотрассы мимо домов ул. Рогачева 14 и Красная Сибирь 126 | Ремонт включен в план капитального ремонта на 2023 год. | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Рогачева, 14**  Выполнить циркуляцию воды к домам 14 и 16 ул. Рогачева | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу. | 2022 | МУП «КБУ»  МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС»  УК |
|  | **Ул. Микрорайон, 6**  Выполнить циркуляцию горячего водоснабжения | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу. | 2022 | МУП «КБУ»  МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС»  УК |
|  | **Ул. Микрорайон, 9**  Выполнить циркуляцию горячего водоснабжения | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу. | 2022 | МУП «КБУ»  МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС»  УК |
|  | **Ул. Микрорайон, 1**  Утеплить теплотрассу, идущую от школьной столовой до строений УК «Сибирский стандарт» | План работы на 2023 год | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 1**  Сделать отдельный въезд для дома №2 ул. Микрорайон | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2022 | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 126**  Выполнить установку детской площадки ул. Красная Сибирь, 126 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2022 | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» |
|  | **Ул. Микрорайон, 1**  Благоустройство аллеи от остановки «Микрорайон» до ул. Рогачева и освещение | В рамках муниципального задания | 2022 | МБУ «УПР» |
|  | **МБДОУ ДС № 28 «Огонек», ул. Лунная,8**  Сделать тротуар к детскому саду | Проанализировать возможность строительства тротуара | 2022 | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 126**  Выполнить благоустройство территории между домами ул. Красная Сибирь, 126 и ул. Рогачева д. 14 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 126,**  **ул. Лунная, 8**  Сделать второй въезд внутрь квартала к детскому саду «Огонек» | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 8**  Облагородить рощу между домами ул. Микрорайон 7 и 8 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 8**  Решить вопрос с ремонтом распределительного колодца на ул. Боровая (постоянно топит дома ул. Микрорайон 7,8,9) | План ремонтных работ на 2022 год | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 9**  Выполнить пешеходный тротуар от дома до магазина «Мясо» | Бюджетные инвестиции | 2022 | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 5**  Асфальтировать площадку (мини рынок) между домами ул. Рогачева 1, 4, 10 | Бюджетные инвестиции | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 5**  Решить вопрос с циркуляцией воды ул. Микрорайон, 5 | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу. | 2022 | МУП «КБУ»  МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС»  УК |
|  | **Ул. Лунная, 8**  Сделать пешеходный переход от дома 8 ул. Лунная в сторону дома 1 по ул. Лунная | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Рогачева, 10**  Сделать набережную в г. Бердске | Разработать план мероприятий по организации набережной | 2025 | МБУ «УПР» |
|  | **Ул. Рогачева, 10**  Сделать велодорожки в г. Бердске | Анализ существующих тротуаров в городе на возможность в их границах выделить зоны для велосипедных дорожек, в соответствии с требованиями утвержденными решением Совета депутатов г. Бердска «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович*** | | | | |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 130**  Сделать ремонт на детской площадке с мягким покрытием | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 17**  Организация детской площадки во дворе | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 44**  Оказать помощь в строительстве детского и спортивного городка | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 17**  Организовать место для выгула собак | Методическая помощь депутату СД УЗО и МКУ «УЖКХ» | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»  УЗО |
|  | **Ул. Микрорайон, 18**  Сделать детскую площадку во дворе Микрорайон, 18 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 45**  Отремонтировать (расширить) внутриквартальную дорогу между домами Микрорайон 42-45 и 43-19. | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 136/1**  Помочь в обустройстве и озеленении детской площадки | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 45**  Отремонтировать инфекционное отделение на ул. Боровая | План на 2024 год | 2024 | ГБУЗ НСО «БЦГБ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 130**  Убрать в землю обвисающие провода, проходящие к магазину «Продсиб» | Депутату СД направить обращение собственнику | 2022 | СД |
|  | **Ул. Лунная, 11**  Выполнить благоустройство дворовой территории ул. Лунная, 11 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Лунная, 11**  Решить вопрос по циркуляции | Проанализировать сети водоснабжения. После чего разработать программу циркуляции | 2022-2024 | МКУ «УКС» МУП «КБУ»  МКУ «УЖКХ»  УК |
|  | **Ул. Микрорайон, 19**  Выполнить вырубку кустарников около дома ул. Боровая, 96 (для прохода через дорогу к дачам) | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.  Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. | 2022 | МБУ «УПР» |
|  | **Ул. Микрорайон, 48А**  Крыша ЦТП «Родина» и покраска | План на 2022 год | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 132**  Ремонт асфальтного покрытия после ремонтов МУП КБУ | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2022 | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 128**  Привести в порядок колодцы на придомовой территории дома Красная Сибирь, 128 | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2022 | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 136/1**  Ликвидировать столб ЛЭП, находящийся на придомовой территории, снабжающий электроэнергией магазин «Продсиб» | Депутату СД направить обращение собственнику | 2022 | СД |
|  | **Ул. Микрорайон, 44**  Восстановить асфальт, разрушенный при работах МУП КБУ | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2022 | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Лунная, 4**  Организовать на микрорайоне площадку для выгула собак с дог-боксами | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»  СД  УЗО |
| ***Округ 23. Депутат Чуркина Людмила Ивановна*** | | | | |
|  | **Ул. Микрорайон, 64**  Проверить и спилить все аварийные деревья в берёзовой роще, ограниченной домами № 63,64,65,67. С высадкой саженцев взамен спиленных деревьев | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.  Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. | 2022 | МБУ «УПР» |
|  | **Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43**  Уборка аварийных деревьев (тополей) между МКД Микрорайон 45 и 43 и с торца МКД Микрорайон 22 A | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.  Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2022 | МБУ «УПР» |
|  | **Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43**  Устройство детской спортивной площадки между МКД Микрорайон 42 и 22A | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 41**  Обустройство игровых зон для детей и подростков от 10 до 16 лет | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 15**  Отремонтировать пешеходную дорожку, сделанную по программе благоустройства двора, со стороны кармана разворота и остановки «Жилмассив», которую повредили во время ремонта по ул. Боровой | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 31**  Спилить аварийные тополя 8 шт. | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.  Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2022 | МБУ «УПР» |
|  | **Ул. Микрорайон, 64**  Обустроить асфальтовую тротуарную дорожку для прохода от дома ул. Микрорайон, 54 (с магазином «Мария-Ра») до угла дома Микрорайон, 65 (для стыковки с асфальтовой тротуарной дорожкой, проходящей вдоль детсада «Дельфин» и дома Микрорайон, 38 по направлению к ЛДС Бердск и далее на БЭМ3) | Методическая помощь депутату СД УЗО | 2022-2023 | УЗО |
|  | **Ул. Микрорайон, 64**  Обустроить освещенную асфальтовую тротуарную дорожку, которая начинается от дома по адресу ул. Микрорайон, 54 (с магазином «Мария-Ра»), проходит вдоль школы № 5 с одной стороны и вдоль дома Микрорайон, 64, а затем вдоль детского сада «Дельфин» - с другой стороны. До стыковки с асфальтовой тротуарной дорожкой, ведущей на остановку общественного транспорта «Черемушная» | Методическая помощь депутату СД УЗО | 2022-2023 | УЗО |
|  | **Ул. Микрорайон, 54**  Ремонт дороги у подъездов дома Микрорайон, 54 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 54**  Установить знак, указывающий о том, что у дома Микрорайон, 54 по периметру всего дома проходит теплотрасса и коллектор, с целью предотвращения постановки машин | Депутату СД направить обращение в комиссию по БДД | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 15**  Оснастить детскую площадку на территории дома игровым комплексом и спортивными тренажерами | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 13** Оборудовать детскую площадку на территории дома игровым комплексом | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович*** | | | | |
|  | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**  Увеличить выделяемые городом суммы для участия в конкурсе грантов по благоустройству домов | Пересмотреть финансирование программы | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**  Необходимо установить детские игровые площадки во дворе домов Микрорайон, 16 и Микрорайон, 16а | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**  Работа автомойки в районе остановки общественного транспорта «Торговый центр», за домом Микрорайон, 26 не соответствует действующим санитарным нормам | Депутату СД направить обращение в Роспотребнадзор | 2022 | СД |
|  | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**  Установить пандусы для маломобильных граждан (и рельсы-спуски с лестниц) в общежитиях по ул. Боровая (100,102,94). | Депутату СД направить обращение в ОСОН | 2022 | СД  ОСОН |
|  | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**  Патрулирование территорий жилого сектора, особенно по ул. Боровая, 94,98,102 во избежание распития спиртных напитков на прилегающих к домам территориях и детских площадках и совершения правонарушений | Депутату СД направить обращение в ОМВД | 2022 | СД |
|  | **Ул. Микрорайон, 37,36,34**  Сделать пешеходный тротуар (дорожка наискосок) от последнего подъезда дома Микрорайон, 29 до первого подъезда дома Микрорайон, 34. Асфальтовое покрытие на дороге все испорчено, идёт не до конца, обрывается грязными лужами | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 37,36,34**  В районе домов Микрорайон, 36,37,38 установить новую детскую площадку | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 37,36,34**  Решить вопрос по трансформаторной за домом Микрорайон, 38 - объект, постоянно заросший травой, много мусора, никто не убирает. Необходимо обязать электросети следить за данной территорией | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022 | СД |
| ***Округ № 25. Депутат Лапицкий Семен Юрьевич*** | | | | |
|  | **Ул. Микрорайон, 57,58**  1.Восстановление нормативных параметров подачи холодного/горячего водоснабжения.  2.Восстановление благоустройства после ремонтных работ | 1. Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу.  2. Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2022 | 2022-2023 | МУП «КБУ»  МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС»  УК |
|  | **Ул. Микрорайон, 59**  Восстановление нормативных параметров подачи горячего водоснабжения | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу. | 2022 | МУП «КБУ»  МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС»  УК |
|  | **Ул. Микрорайон, 59**  Восстановление благоустройства после проведения аварийных работ в районе магазина ул. Микрорайон, 57 | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2022 | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 59**  Увеличить количество или уменьшить интервал ожидания общественного маршрутного транспорта №16 | Депутату СД организовать общественный контроль за соблюдением перевозчиками по маршруту № 16 интервала движения общественного транспорта и передать информацию в ОТиДХ.  Специалистам ОТиДХ провести анализ представленной информации, при выявлении нарушений провести работу с перевозчиками. | 2022-2026 | ОТиДХ |
|  | **Ул. Микрорайон, 59**  Восстановить асфальтное покрытие тротуара вдоль улицы Космическая от ЦТП возле многоквартирного дома ул. Микрорайон, 68 до 70 | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2022 | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Микрорайон, 63**  Ревизия и ремонт ливневой канализации, проходящей по территории МКД ул. Микрорайон, 59 и 63, расположенной над сетями теплотрассы | Провести ревизию, запланировать ремонт | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Первомайская, 123,125, 127А,129,129А,129В,131,131,**  **131В,133**  Развитие и обустройство поля на ул. Космическая | Разработка проекта. Освоение территории | 2022-2023 | МБУ «УПР» |
|  | **Ул. Первомайская, 123,125, 127А, 129, 129А, 129В, 131, 131, 131В,133**  Развитие, озеленение и обслуживание муниципальной территории сквера (в районе МКД ул. Первомайская, 127А,129А, ул. Звездная, 6/1) | Разработка проекта. Освоение территории | 2022-2023 | МБУ «УПР» |
|  | **Ул. Первомайская, 123,125, 127А,129,129А,129В,131,131,**  **131В,133**  Устройство безопасного освещаемого пешеходного перехода (остановка общественного транспорта «Зималето») или светофорного объекта на пересечении ул. Лунная и ул. Звездная – по маршруту школьников в лицей №6 на ул. Купца Горохова | Освещение выполнено.  Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД | 2022 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 26. Депутат Голубев Владимир Алексеевич*** | | | | |
|  | **Ул. Гранитная, 16/1**  Повысить давление воды в центральном водопроводе | План ремонтных работ на 2022 год | 2022 | МУП «КБУ» |
|  | **Ул. Гранитная, 16/1**  Сделать ливневку по ул. Гранитная, от 16/1 до 16/6 и 18 | В рамках муниципального задания | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **М-н Южный, 9 квартал**  Обустройство парковой зоны в районе школы № 6 | План ремонтных работ на 2022 год | 2025-2026 | МБУ «УПР» |
|  | **М-н Южный, 4 квартал**  Демонтаж опоры ЛЭП-0,4 кВт, по ул. Л. Максимова (в районе дома № 44) находящейся в аварийном состоянии | Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» | 2022 | СД |
|  | **Ул. Гранитная**  Поликлиника на м-не Белокаменный | Направлено обращение Министру здравоохранения НСО Хальзову К.В. с предложением рассмотреть возможность размещения филиала поликлинического отделения №2 ГБУЗ НСО «БЦГБ» на территории торгового центра «На Белокаменной» площадью 676 кв. м в микрорайоне Белокаменный по адресу: ул. Гранитная, 6а, принадлежащего на правах собственности ИП Голубеву В.А.  Схема размещения кабинетов и сопутствующих помещений разработаны по техническому заданию главного врача городской больницы А.Н. Дробинской. | 2022 | ГБУЗ НСО «БЦГБ» |
|  | **Ул. Гранитная**  Закончить строительство спортивного городка в районе ул. Гранитная, 13 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Ключевая,**  **ул. Гранитная**  Парк отдыха с детской площадкой и дорожками для катания на велосипедах и самокатах для детей. Построить прогулочную аллею между ул. Гранитная и Кристальная с дробями | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2025 | МКУ «УЖКХ» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к решению Совета депутатов

города Бердска пятого созыва

от 17.02.2022 № 56

**Перечень предложений избирателей, данных депутатам Совета депутатов города Бердска пятого созыва,**

**не принятых в качестве наказов**

| **№ п/п** | **Адрес, содержание наказа** | | **Обоснование отклонения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** |
| ***Округ 1. Депутат Овсепян Мкртыч Овсепович*** | | | |
|  | **п. Новый**  Установка зимнего катка на территории школы № 4 по ул. Парижской Коммуны, 15 | | Нет возможности устройства зимнего катка в соответствии с требованиями мер безопасности при эксплуатации. Большие финансовые затраты на устройство, охрану, освещение и эксплуатацию временного (сезонного) сооружения (проект, затраты на материалы по устройству опалубки, привоз дополнительного снега для устройства ограждения, затраты на энергоресурсы, установка малых форм (скамейки, вешалки, раздевалки и т.д.) |
|  | **п. Новый**  Замена труб водопровода по ул. Матросова, от 20 по 32 и организация передачи на обслуживание в МУП «КБУ» | | Указанный водопровод на обслуживании домов по ул. Матросова, 20-32.  МУП «КБУ» проводить замену не планирует. Полномочия собственников жилья. |
| ***Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич*** | | | |
|  | **М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23**  Замена задвижек у ЦТП в районе дома по ул. м-н Северный, 5 (не держат) | | Запорная арматура в рабочем состоянии, замена не требуется. |
| ***Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич*** | | | |
|  | **М-н Радужный**  Проложить дорожку от м-н Радужный до ТЦ «Астор» и высадить ели между домом микр. Радужный и ж/д путями | | Земельный участок в федеральной собственности |
|  | **М-н Морской**  Решить вопрос с обустройством пешеходного тротуара от остановки «Пляж «Старый Бердск» и до начала жилого м-н Морской | | Земельный участок в федеральной собственности |
|  | **М-н Морской**  Сделать футбольные ворота во дворе дома м-н Морской, 2,4 | | Земельный участок, планируемый под размещение спортивной площадки имеет разрешенное использование: для многоэтажной застройки (**для эксплуатации многоквартирного жилого дома).**  **Финансирование МБ по данному направлению не предусмотрено** (финансирование работ и услуг, планируемых на общем имуществе, осуществляется за счет собственников помещений в указанном многоквартирном доме)**. Свободная муниципальная территория отсутствует** |
|  | **Ул. Территория санатория «Бердский», 1 ул. Ясная поляна, 14**  Обязать муниципальные маршруты ездить до 23 часов, разместить расписание движения муниципального транспорта на каждой остановке, так как мы не знаем до какого времени должен работать транспорт и с каким интервалом передвигаться | | Муниципальные маршруты работают в соответствии с графиком, утвержденным постановлением администрации города Бердска от 02.02.2021 № 252 «Об утверждении расписания (графиков) движения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам».  Информация о расписании движения автобусов размещена на сайте администрации и ООТ. |
|  | **Ул. Ленина, 10/4**  Ремонт дороги слева от дома (проезд между домом и гаражами) | | Придомовая территория, ремонт данного участка дороги через УК и решение собственников МКД |
| ***Округ № 6. Депутат Невеличко Елена Владимировна*** | | | |
|  | **Ул. Вокзальная, 2**  Установка защитного забора вдоль ул. Вокзальная для уменьшения вредного воздействия от транзитного движения автотранспорта | | Федеральная трасса |
| ***Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич*** | | | |
|  | **Ул. Ленина, 12**  Сделать стоянку у дома, дорогу | | Отсутствует свободная муниципальная территория, земельные участки являются общей долевой собственностью собственников помещений в МКД |
|  | **Ул. Ленина, 12А**  Сделать парковку около дома | | Отсутствует свободная муниципальная территория, земельные участки являются общей долевой собственностью собственников помещений в МКД  Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов  -обратиться в МКУ УЖКХ |
|  | **Ул. Ленина, 14**  Построить тротуар до мусорных ящиков | | Отсутствует свободная муниципальная территория, земельные участки являются общей долевой собственностью собственников помещений в МКД, строительство тротуара за счет собственников |
|  | **Жители г.Бердска**  Построить и запустить в эксплуатацию общественные туалеты на территории городских парков, на площади Горького, Мемориала Славы и на будущем парке микрорайона | | В 2021 году установлен общественный туалет в ГПКиО по программе МП «Культура города Бердска» выделены средства в размере 1 700,00 тыс. руб. на поставку и монтаж модульного туалета на территории Городского парка культуры и отдыха, с подготовкой площадки и подведением инженерных систем.  Строительство общественных туалетов на площади Горького, Мемориала Славы и на будущем парке микрорайона не предусмотрено.  При необходимости (при условии отсутствия алкогольного опьянения) горожане на Микрорайоне могут воспользоваться туалетом, расположенным в здании ДК «Родина».  На пл. Горького в предприятиях общественного питания «Академия кофе» и «Мясоруб» вход в туалет доступен для всех бесплатно.  Кроме этого, при проведении масштабных мероприятий, на период проведения устанавливаются дополнительно биотуалеты. |
|  | **Ул. К.Маркса, 11**  Организовать уличное освещение придомовой территории возле дома и детской площадки | | Освещение придомовой территории осуществляется за счет собственников |
|  | **Ул. Островского, 1А**  Обустроить территорию дома (торец, выходящий на ул. Красная Сибирь) | | Обустройство придомовой территории осуществляется за счет собственников |
|  | **Пер. Пархоменко, 5**  Замена оборудования на ЦТП - 1В (плохо топят) | | Оборудование на ЦТП в рабочем состоянии, замена не требуется |
|  | **Ул. К.Маркса, 7**  Обустроить спортивную площадку с тренажерами и другими спортивным оборудованием, напротив дома ул. К.Маркса, 7 | | Земельный участок, планируемый под размещение спортивной площадки, имеет разрешенное использование: для многоэтажной застройки (**для эксплуатации многоквартирного жилого дома).**  **Финансирование МБ по данному направлению не предусмотрено** (финансирование работ и услуг, планируемых на общем имуществе, осуществляется за счет собственников помещений в указанном многоквартирном доме)**. Свободная муниципальная территория отсутствует** |
| ***Округ 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич*** | | | |
|  | **МБОУ СОШ № 8**  Пристрой лыжной базы и расширение рабочих площадей школьной столовой | | Нет необходимости и соответствующей программы |
|  | **Ул. Спортивная, 15**  Озеленение придомовой территории ул. Спортивная, 15 | | Отсутствует свободная муниципальная территория, земельные участки являются общей долевой собственностью собственников помещений в МКД |
| ***Округ № 14. Депутат Брагин Аркадий Владимирович*** | | | |
|  | **Ул. Советская, 62,63**  Возле домов ул. Советская, 60-64, где было детское кафе, организовать детскую спортивную школу любого направления или музыкальную школу | | Территориально музыкальную школу не целесообразно открывать в этом районе, т.к. БДМШ им. Свиридова находится в 2-х кварталах от этого адреса |
|  | **Ул. Советская, 62,63**  По адресу ул. Советская, 64 не вывозят зимой снег. Почему вывоз снега включен в «содержание жилья» | | По информации МКУ «УЖКХ» осуществляется за счет УК |
|  | **Ул. Советская, 62,63**  Ремонт подъездов домов по ул. Советская, 62,63 | | По информации МКУ «УЖКХ» осуществляется за счет собственников |
|  | **Ул. Советская, 62,63**  Нет освещения на улицах военного городка: ул. Советская, 56,58,60,62,64, Пионерская, 8,12,13 | | По информации МКУ «УЖКХ» осуществляется за счет УК  *Придомовая территория в соответствии с СанПин 2.1.2.2645-10 п.5.6* |
| ***Округ № 16. Депутат Захаров Владимир Юрьевич*** | | | |
|  | **Участок ул. Кутузова (между ул. Островского и ул. 8 Марта)**  Обустройство водоотводной схемы паводковых и ливневых вод по ул. Суворова на участке от ул. Островского до ул. Советская | | Нет технической возможности |
|  | **Ул. Российская (от дома 9 до 39)**  Освещение участка дороги ул. Российская (от дома 9 до 39) | | По информации МБУ «ГорСвет» наказ не принят, т.к. этот участок будет освещен в рамках исполнения наказа по освещению всей ул. Российская. |
| ***Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович*** | | | |
|  | **Ул. Павлова, 4/1**  Устройство тротуаров вдоль ул. Пролетарская от магазина «Ярче» до ул. Рогачева, 10. | | По информации МКУ «УЖКХ» отсутствует муниципальная территория |
|  | **Ул. Павлова, 4/1**  Обустройство парковочных карманов возле детского сада «Теремок» | | По информации МКУ «УЖКХ» нет технической возможности |
|  | **Ул. Рогачева, 6**  Парковка для автомашин | | Отсутствует свободная муниципальная территория, земельные участки являются общей долевой собственностью собственников помещений в МКД |
| ***Округ № 19. Депутат Шаталов Алексей Геннадьевич*** | | | |
|  | **Ул. Гагарина**  Построить тротуар по ул. Красноармейская в районе домов с № 73 по 93 | | Нет технической возможности для строительства тротуара |
| ***Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович*** | | | |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 117**  Установить дополнительно уличное освещение на придомовых территориях и внутриквартальных проездах от ТЦ «Гермес» до ул. Лунная, 19, а также домов ул. Красная Сибирь, 117, 119,121,123 | | По информации МКУ «УЖКХ» осуществляется за счет УК |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 121**  Выделить территорию внутриквартальной дороги в муниципальную собственность, произвести ремонт участка от ТД «Гермес» до школы № 13 | | 1.) 100% решение общего собрания об отчуждении территории безвозмездно в муниципальную собственность;  2.) мероприятия по разработке и утверждению проекта планировки с проектом межевания в его составе – собственники многоквартирного дома;  3.) на указанной территории расположены парковочные места жильцов многоквартирного жилого дома 121 ул. Красная Сибирь. |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 120**  Организовать тротуарную дорожку с освещением к д/с «Огонек» | | По информации МКУ «УЖКХ» осуществляется за счет УК  В соответствии с СанПин 2.1.2.2645-10 п.5.6 |
| ***Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна*** | | | |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 126**  Выполнить ограждение дома ул. Красная Сибирь, 126 | | Отсутствует свободная муниципальная территория, земельные участки являются общей долевой собственностью собственников помещений в МКД |
|  | **Ул. Микрорайон, 8**  Между домами 7 и 8 ул. Микрорайон пешеходный тротуар к школе | | Отсутствует свободная муниципальная территория, земельные участки являются общей долевой собственностью собственников помещений в МКД |
|  | **Ул. Микрорайон, 8**  Сделать парковку вдоль дороги от остановки «Микрорайон» до дома Микрорайон, 1 | | Отсутствует свободная муниципальная территория |
|  | **Ул. Микрорайон, 5**  Прекратить продажу алкогольной продукции после 10-00 в ларьке «Березка» напротив ул. Рогачева 10 | | Полномочия ОМВД.  Депутату необходимо направить запрос в ОМВД по г. Бердску о нарушении норм Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ, а именно о незаконной реализации алкогольной продукции в НТО. |
|  | **Ул. Микрорайон, 5**  Присоединить муниципальную территорию на торце дома №5 ул. Микрорайон | | 1.) Земельный участок под многоквартирным домом сформирован (далее – МКД).  2.) Формирование зу в иных границах возможно исключительно за счет средств собственников помещений МКД.  3.) До 01.09.2022 исключительно в соответствии с утвержденным проектом проекта планировки с проектом межевания в его составе.  4.) После 01.09.2022 в соответствии со схемой зу на кадастровом плане территории.  5.) Увеличение площади зу осуществляется за плату (рыночная стоимость за 1 кв.м.). |
|  | **Ул. Микрорайон, 4**  Решить вопрос с общественными туалетами в центральной части города и на микрорайоне | | В 2021 году установлен общественный туалет в ГПКиО по программе МП «Культура города Бердска» выделены средства в размере 1 700,00 тыс. руб. на поставку и монтаж модульного туалета на территории Городского парка культуры и отдыха, с подготовкой площадки и подведением инженерных систем.  Строительство общественных туалетов на площади Горького, Мемориала Славы и на будущем парке микрорайона не предусмотрено.  При необходимости (при условии отсутствия алкогольного опьянения) горожане на Микрорайоне могут воспользоваться туалетом, расположенным в здании ДК «Родина».  На пл. Горького в предприятиях общественного питания «Академия кофе» и «Мясоруб» вход в туалет доступен для всех бесплатно.  Кроме этого, при проведении масштабных мероприятий, на период проведения устанавливаются дополнительно биотуалеты. |
| ***Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович*** | | | |
|  | **Ул. Микрорайон, 18**  За парковой дома установить спортивный комплекс | | Нет свободной территории |
|  | **Ул. Лунная, 2**  Переподключить дом ул. Лунная, 2 к холодной воде от ЦТП | | Нет технической возможности на ЦТП |
|  | **Ул. Лунная, 2**  Восстановить торговую точку (уличный базар) напротив магазина «Продсиб» (остановка «Торговый центр») | | ЗУ находится в частной собственности, целевое назначение для строительства МКД |
|  | **Ул. Лунная, 2**  Открыть второй въезд к д/с № 28 «Огонек» | | Нет технической возможности |
|  | **Ул. Лунная, 2**  Обустроить уличный туалет на ост. «Юбилейный» | | Нет технической возможности |
|  | **Ул. Лунная, 11**  Оформить фасад трансформаторной подстанции во дворе ул. Лунная, 11, аналогично как во дворе ул. Лунная, 2 | | По информации МКУ «УЖКХ» осуществляется за счет УК |
|  | **Ул. Микрорайон, 17**  Благоустройство двора, строительство пешеходной дорожки вдоль дома, асфальтирование парковочных мест для машин | | Отсутствует свободная муниципальная территория, земельные участки являются общей долевой собственностью собственников помещений в МКД |
|  | **Ул. Микрорайон, 17**  Сделать тротуар от ул. Лунная через дома № 17,18,19 до детского сада | | Отсутствует свободная муниципальная территория, земельные участки являются общей долевой собственностью собственников помещений в МКД |
|  | **Ул. Микрорайон, 19**  Выполнить ремонт дороги от ул. Лунной в направлении д. 43, детского сада, домов 19,18,17 до контейнеров с мусором | | Отсутствует свободная муниципальная территория, земельные участки являются общей долевой собственностью собственников помещений в МКД |
|  | **Ул. Микрорайон, 48А**  В районе ДК «Родина» - общественный туалет | | Территориально не целесообразна установка общественного туалета, т.к. туалет во Дворце культуры «Родина» работает для посетителей, в том числе для посетителей аттракционов на площади около ДК «Родина».  Около ДК «Родина» место для общественного туалета не предусмотрено. |
|  | **Ул. Микрорайон, 18**  Обновить асфальтные дорожки на внутридворовой территории с 13 по 18 дома, т.к. люди на инвалидных колясках не могут передвигаться | | Отсутствует свободная муниципальная территория, земельные участки являются общей долевой собственностью собственников помещений в МКД |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 136/1**  Решить проблему затопления подвала по всему периметру подвала (грунтовые воды, городская ливневка) | | Финансирование работ и услуг, планируемых на общем имуществе осуществляется за счет собственников помещений в указанном многоквартирном доме |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 123**  **ул. Микрорайон, 44**  В микрорайоне поставить два общественных туалета | | Строительство общественных туалетов на микрорайоне не предусмотрено.  При необходимости (при условии отсутствия алкогольного опьянения) горожане на Микрорайоне могут воспользоваться туалетом, расположенным в здании ДК «Родина». |
| ***Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович*** | | | |
|  | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**  Внести предложение на рассмотрение о создании новой социальной программы по благоустройству общежития | | Содержание жилья – полномочия собственников | |
|  | **Ул. Микрорайон, 37,36,34**  Отремонтировать проезд возле дома Микрорайон, 34 с обязательным выделением пешеходного тротуара. | | Дорога находится в границах земельного участка МКД Микрорайон, 34 | |
|  | **Ул. Микрорайон, 37,36,34**  Решить вопрос по движению общественного транспорта в г. Бердске. | | Муниципальные маршруты работают в соответствии с графиком утвержденным постановлением администрации города Бердска от 02.02.2021 № 252 «Об утверждении расписания (графиков) движения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам».  Информация о расписании движения автобусов размещена на сайте администрации и ООТ.  Согласно Федеральному закону от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, при организации торговой деятельности и ее осуществлении, самостоятельно определяют режим работы.  Организация движения общественного транспорта с учётом графика работы предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории города, не представляется возможным.  Следовательно, предприятия, в которых существует необходимость содействия в доставке персонала, обусловленная технологическими особенностями предприятия (удаленное расположение организации от населенного пункта, неудобство существующих общественных маршрутов, график работы предусматривает непрерывность или несколько рабочих смен, рабочий день завершается после окончания работы общественного транспорта), вправе организовать доставку сотрудников самостоятельно. | |
| ***Округ № 25. Депутат Лапицкий Семен Юрьевич*** | | | | |
|  | **Ул. Микрорайон, 57,58**  Организация межевания земельных участков многоквартирных домов ул. Микрорайон, 55,56,57,58 с целью определения границ земельных участков в интересах каждого дома, для последующих работ по организации парковок, детских площадок, малых архитектурных форм | | Межевание данных участков не требуется. Границы земельных участков сформированы, сведения о границах данных земельных участках отражены в публичной кадастровой карте и внесены в Единый государственный реестр недвижимости. | |
|  | **Ул. Микрорайон, 63**  Реконструкция и устройство асфальтированных подходов к школе №5 со стороны многоквартирных домов ул. Микрорайон, 54,57,63,64 | | Указанные подходы проходят по территории МКД | |
| ***Округ 27. Депутат Гук Константин Андреевич*** | | | | |
|  | **М-н Раздольный,**  **ул. Черемушная, 53 к. 1**  Создать спортивно-оздоровительный комплекс на игровой площадке с установлением спортивных тренажеров для оздоровления пожилых людей и детей | Земельный участок, планируемый под размещение спортивной площадки имеет разрешенное использование: для многоэтажной застройки (**для эксплуатации многоквартирного жилого дома).**  **Финансирование МБ по данному направлению не предусмотрено** (финансирование работ и услуг, планируемых на общем имуществе осуществляется за счет собственников помещений в указанном многоквартирном доме)**. Свободная муниципальная территория отсутствует** | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к решению Совета депутатов

города Бердска пятого созыва

от 17.02.2022 № 56

**Перечень выполненных предложений избирателей,**

**данных депутатам Совета депутатов города Бердска пятого созыва**

| **№ п/п** | **Адрес, содержание наказа** | **Год исполнения, исполнитель, обоснование, в рамках какой программы** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| ***Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич*** | | |
|  | **М-н Радужный**  Ремонт плиты, накрывающей коллектор в районе первого подъезда м-н Радужный,5 | Ремонт выполнен в 2021 году силами МУП КБУ в рамках текущего ремонта за счет средств МУП КБУ |
|  | **Ул. Территория санатория «Бердский», 1 ул. Ясная поляна, 14**  Освещение на конечной остановке | Наказ выполнен МКУ «УЖКХ» |
|  | **Ул. Территория санатория «Бердский», 1 ул. Ясная поляна, 14**  Произвести ремонт канализационного колодца напротив дома по ул. Территория санатория «Бердский», 1 и проверить станцию на предмет полного выполнения функций по ассенизации канализационных стоков | Ремонт выполнен в 2021 году силами МУП КБУ в рамках капитального ремонта за счет средств МУП КБУ |
| ***Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович*** | | |
|  | **Ул. Комсомольская, 4Б**  Просим сделать ливневую канализацию в районе домов по ул. Комсомольская 4Б, Ленина 15,17,17Б | Наказ выполнен МКУ «УКС», в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске» хоз. способом. |
|  | **Ул. Комсомольская, 12А,16А**  Навести порядок на строительных площадках и наладить за ними постоянный контроль в квартале, ограниченном улицами Ленина, Первомайская, Комсомольская | Контроль за стройплощадками в городе осуществляется на постоянной основе УГ. Замечания по стройплощадками в данном квартале устранены. |
| ***Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна*** | | |
|  | **МБДОУ № 6 «Светлячок»**  Освещение ул. К.Маркса | Наказ выполнен |
|  | **МБДОУ № 6 «Светлячок»**  Парковка для детского сада «Светлячок» | Выполнено при реконструкции здания детского сада в 2015 г. |
|  | **МБДОУ № 6 «Светлячок»**  При разработке муниципальной программы «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» на новый период включить раздел строительство спортивных площадок на территории детских садов | Выполнено в 2021 году |
| ***Округ 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич*** | | |
|  | **Ул. Зои Космодемьянской**  Провести замену кранов водоснабжения в колодце по центральному водопроводу. Краны находятся напротив дома № 5 | Краны в рабочем состоянии, замена не требуется |
| ***Округ № 13. Депутат Яцков Олег Михайлович*** | | |
|  | Выполнить работы по водоотведению дождевых и талых вод от дома №38 ул. Терешковой с устройством водопропускной трубы через ул. Терешковой в сторону земельного участка дома №31 и прокладки водопропускной канавы в лог с укладкой водопропускной трубы | Выполнено силами МКУ «УКС», МКУ «УЖКХ», МБУ «ЦМУ» и при содействии депутата Яцков О.М. в 2021 году |
|  | Установить уличное освещение на ул. Радищева | По информации МКУ «УЖКХ» наказ выполнен |
| ***Округ №15 Арутюнов Борис Павлович*** | | |
|  | **Ул. 8 Марта**  Утверждение графика зимней уборки (очистки) проезжей части, вывоз снега | Выполнен |
| ***Округ № 17. Депутат Мукосеев Александр Владимирович*** | | |
|  | **Ул. Льва Максимова, 9**  Обслуживание (чистка) пожарных гидрантов в колодцах – не проводится | Обслуживание гидрантов проводится в рамках текущего ремонта за счет средств МУП КБУ |
| ***Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович*** | | |
|  | **Ул. Красная Сибирь, 117**  Оформление сервитута на участок придомовой территории ул. Красная Сибирь, 117. На данном участке проложены санитарно-технические трубы для других многоквартирных домов ул. Красная Сибирь, 111, 113 и т.д. | Выполнен УЗО |
|  | **Ул. Рогачева, 20а**  Отремонтировать водозаборные колонки по ул. Рогачева и ул. Красноармейская | Обслуживание и ремонт проводится периодически силами МУП КБУ в рамках текущего ремонта за счет средств МУП КБУ |
| ***Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна*** | | |
|  | **Ул. Микрорайон, 8**  Открыть на микрорайоне почтовое отделение связи | Выполнен |
|  | **Ул. Микрорайон, 8**  Осветить территорию школы № 11 в районе выхода к дому ул. Лунная, 1 | Выполнено в 2021 году. Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.