АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2023				                              			    № 2922/65

О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в городе Бердске к работе  в осенне-зимний период 2023/2024 года

В целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в городе Бердске к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года, обеспечения их устойчивым снабжением топливно-энергетическими ресурсами, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Бердска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в городе Бердске к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года (приложение № 1),  состав штаба по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурного назначения в городе Бердске к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года (приложение № 2).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющих на балансе и занимающихся эксплуатацией объектов энергетики, социально-культурной сферы всех форм собственности, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда, председателям жилищно-строительных кооперативов, товариществам собственников жилья, товариществам собственников недвижимости:

1) осуществлять подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему отопительному периоду в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями;

2) при формировании и согласовании с муниципальным унитарным предприятием «Комбинат бытовых услуг» графика приемки объектов жилищного фонда по подготовке объектов жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года учитывать срок сдачи объектов не позднее 10.08.2023;

3)  до 03.07.2023 представить в отдел энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Бердска акты весеннего осмотра многоквартирных жилых домов;

4) до 03.07.2023 представить в муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Бердска  утвержденные и согласованные теплоснабжающими организациями графики ремонтов и промывок тепловых энергоустановок;

5) до 03.07.2023 произвести ревизию дроссельных и сужающих устройств (шайб и сопел) с последующей маркировкой (клеймением) и опломбированием на месте совместно с представителями теплоснабжающих организаций;

6) до 03.07.2023  в  присутствии  представителей  теплоснабжающих организаций  произвести испытания на прочность и плотность оборудования индивидуальных тепловых пунктов, теплотрасс и систем теплопотребления зданий в соответствии с пунктами 9.2.12, 9.2.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) с оформлением актов в установленном порядке;

7) до 03.07.2023 оборудовать индивидуальные тепловые пункты и тепловые узлы поверенными контрольно-измерительными приборами (манометры, термометры) в соответствии с пунктом 9.1.45 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

8) до 10.07.2023 назначить ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок, прошедших обучение и аттестацию в органах Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию), и лиц, ответственных за эксплуатацию и обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителей; копии приказов о назначении ответственных лиц представить до 10.08.2023 в муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» и энергоснабжающие организации;

9) до 10.08.2023 пересмотреть и утвердить техническую документацию в соответствии с требованиями пункта 2.8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

10)  в срок до 10.08.2023 в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» и Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013  №1034, оборудовать объекты приборами учета расхода тепловой энергии и сдать в эксплуатацию по акту представителю теплоснабжающей организации;

11) до 03.07.2023 представить в муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» планы мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2023/2023 года с обязательным включением в них мероприятий, разработанных при предыдущем техническом освидетельствовании, направленных на устранение недостатков прошлого отопительного периода, а также по выполнению предписаний органов государственного надзора;

12) до 31.07.2023  создать комиссии для организации контроля за подготовкой объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2023/2024 года;

13) после выполнения работ по утеплению и остеклению контуров зданий, ремонту и промывке теплопотребляющих установок и тепловых сетей оформить паспорт готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года и до 15.08.2023 представить в муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

14) до 15.08.2023 произвести уточнение и корректировку подключенных тепловых нагрузок (отключенные нагрузки оформить актом), нагрузки согласовать с теплоснабжающей организацией;

15) продолжить работы по проведению инвентаризации и своевременной подготовке бесхозяйных и необслуживаемых электросетевых объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопительного сезона 2023/2024  года, организовать их оформление в муниципальную собственность в соответствии с законодательством;

16) продолжить работу по реализации энергоресурсосберегающих мероприятий, повышению устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства (установка модернизированного котельного оборудования; повышение коэффициента полезного действия действующих тепловых установок; применение усовершенствованных материалов и технологий при проведении ремонтно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального комплекса);

17) продолжить информационную работу с населением по пропаганде энергосберегающих мероприятий и необходимости проведения работ по установке приборов учета потребления ресурсов в индивидуальных и многоквартирных домах (тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды, газа);

18) создать системы резервирования на объектах жизнеобеспечения (установка резервных электродвигателей и насосов на котельных; приобретение резервных источников электропитания; создание резервного запаса топлива на котельных);

19) представлять в муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в период с 01.08.2023 по 01.11.2023 к 26 числу каждого месяца отчет о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года;

20) представить в муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» документы, подтверждающие готовность к работе в осенне-зимний период энергоснабжающих организаций до 20.09.2023, объектов социально-культурной сферы и жилищного фонда до 10.08.2023.

3. Рекомендовать руководителям предприятий энергоснабжающих организаций независимо от форм собственности:

1) провести, начиная с 01.09.2023, пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы и в срок до 15.09.2023 представить в муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» акты проведенных пробных топок;

2) до 03.07.2023 разработать и представить в муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» календарные графики ремонтов оборудования котельных и тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, совместив их с проведением планово-предупредительного ремонта котельных; создать системы резервирования на объектах жизнеобеспечения посредством установки резервных электродвигателей и насосов на котельных, приобретения резервных источников питания;

3) провести своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года находящихся на балансе, в аренде, на обслуживании котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и завершить ее до 15.09.2023; до 01.10.2023 получить паспорт готовности к работе в осенне-зимний период;

4) представить в департамент по тарифам Новосибирской области на утверждение нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии;

5) заключить договоры на поставку всех видов топлива в срок до 15.08.2023  и обеспечить создание нормативных запасов топлива для коммунально-бытовых нужд к началу отопительного сезона 2023/2024 года; обеспечить своевременные расчеты с поставщиками топливных ресурсов;

6) до 15.08.2023 завершить оценку технического освидетельствования трубопроводов и систем коммунальной инфраструктуры согласно рекомендациям по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;

7) принимать заявки от абонентов на подачу тепловой энергии к потребляющим установкам к исполнению только при наличии паспорта готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года, договора на отпуск тепловой энергии, приказа о назначении ответственного лица за эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей, при отсутствии просроченной задолженности за потребленные ресурсы;

8) подготовить к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику.

4. Директору муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Обрывко А.Н. до 15.08.2023 создать комиссию по оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы с включением в них представителей Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

5. Заместителю главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Захарову В.Н.:

1) ежемесячно в период проведения работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года представлять информацию о проделанной работе;

2) до 15.11.2023 представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области паспорт готовности города Бердска к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бердские новости», сетевом издании «VN.ru Все новости Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Захарова В.Н.

Глава города Бердска							      		Р.В. Бурдин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1							                              к постановлению администрации 									             города  Бердска									                          от 27.06.2023_№ 2922/65

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социально - культурной сферы в городе Бердске к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года

| № п/п | Раздел, виды работ, финансовые показатели | Единица измерения | План подготовки, всего | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |  | Примечание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Котельные (котельная № 1 «Новая», ул. Зеленая Роща, 5/35; котельная № 2 (Вега), ул. Линейная, 5/8 ; Котельная №2 (Озерная), ул. Озерная, 32, котельная № 1, (БМГК м-он Южный, Котельная БМГК-400, ул. Возрождения) |  |  | Пронюшкин А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отопительных котельных | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество котлов | шт. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельный цех № 1 (Новая). Экспертиза промышленной безопасности водогрейного котла КВ-ГМ-50-150М ст.№2 | тыс. руб. | 100,0 |  | июль - сентябрь 2023г. |  | средства предприятия |  |  |  |  |  |
|  | Режимно-наладочные и балансовые испытания котлов КВ-ГМ-50-150М ст. №1,2 | тыс. руб. | 200,0 |  | июль - сентябрь 2023 г. |  | средства предприятия |  |  |  |  |  |
|  | Техническое диагностирование баков-аккумуляторов 3шт. | тыс. руб. | 150,0 |  | июль - сентябрь 2023 г. |  | средства предприятия |  |  |  |  |  |
|  | Техническое диагностирование кирпичной дымовой трубы | тыс. руб. | 100,0 |  | июль – сентябрь 2023 г. |  | средства предприятия |  |  |  |  |  |
|  | Режимно-наладочные и балансовые испытания котлов КВБр-1,16-95 ст.№1,4 и котлов КВ2-68В2 ст. №2,3 | тыс. руб. | 100,0 |  | июль – сентябрь 2023 г. |  | средства предприятия |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт тепловых камер | тыс. руб. | 200,0 |  | июль -сентябрь 2023 г. |  | средства предприятия |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление асфальто-бетонного покрытия после производства ремонтных работ | тыс. руб. | 1000,0 |  | июль – сентябрь 2023 г. |  | средства предприятия |  |  |  |  |  |
|  | Проведение текущего и аварийного ремонта | тыс. руб. | 7000,0 |  | июль – сентябрь 2023 г. |  | средства предприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2.Водоснабжение |  |  | Пронюшкин А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт тепловых сетей «МУП КБУ» | км. | 301,4 |  | июль – сентябрь 2023 г. |  | средства предприятия |  |  |  |  |  |
|  | ремонт смотровых колодцев | тыс. руб. | 400,0 |  | июль – сентябрь 2023 г. |  | средства предприятия |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление асфальто-бетонного покрытия после производства ремонтных работ | тыс. руб. | 1500,0 |  | июль – сентябрь 2023 г. |  | средства предприятия |  |  |  |  |  |
|  | ремонт водоразборных колонок и пожарных гидрантов | тыс. руб. | 300,0 |  | январь – декабрь 2023 г. |  | средства предприятия |  |  |  |  |  |
|  | 3. Канализация |  |  | Пронюшкин А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт | км. | 152,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт смотровых колодцев | тыс. руб. | 600,0 |  | июль-октябрь. 2023 г. |  | средства предприятия |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление благоустройства после аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | 1500 |  | июль-октябрь 2023 г. |  | средства предприятия |  |  |  |  |  |
|  | 4.План мероприятий, предполагаемых за счет средств субсидии, выделенной областным бюджетом в рамках программы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» |  |  | Пронюшкин А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования для водогрейных котлов КВ-ГМ-50-150М ст.№ 1,2 | тыс. руб. | 9860,8 |  | июль – сентябрь 2023 г. |  | средства субсидии, выделенной областным бюджетом |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | тыс. руб. | 23110,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная (ул. Химзаводская, 11) |  |  | Букреев М.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отопительных котельных | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество котлов | шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт котлов | тыс. руб. | 5412 |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах ВСЕГО: | тыс. руб. | 5412,0 |  |  |  | средства организации |  |  |  |  |  |
| 3 | Индивидуальный предприниматель Голубев В.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Котельные: -«Молодежный», ул.Боровая, 4/10; -ГСК «Спортивный», ул. Лунная,26; -Территория Санатория Бердский; -«Белокаменный», пер. Белокаменный, 7/1; -«Серебряный бор», ул. Морская, 44/10 |  |  | Голубев В.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отопительных котельных | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество котлов | шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт: 1.Чистка фильтров. 2. ТО насосов 3.Чистка теплообменников и водопроводов 4. Чистка, смазка и регулировка механических частей горелок. 5. ТО отсечных задвижек, и насосов | тыс. руб. | 490,0 |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах | тыс. руб. | 490,0 |  |  |  | средства индивидуального предпринимателя |  |  |  |  |  |
|  | 2. Тепловые сети |  |  | Голубев В.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт сетей | км | 2,7 |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | тыс. руб. | 490,0 |  |  |  | средства индивидуального предпринимателя |  |  |  |  |  |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная (на территории сан. «Бердский») |  |  | Паукштис К.Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отопительных котельных | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество котлов | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия, ремонт и замена задвижек на системе теплоснабжения, ремонт оголовьев колодцев, промывка и опрессовка участков теплотрассы, ремонт участков теплоизоляции. Промывка, чистка и опрессовка теплообменников. Поверка манометров. Замена термометров. Поверка, ремонт газорегулирующего оборудования. Приобретение емкости для дизтоплива. Строительство блока для размещения емкостей дизтоплива. Заключение договора с аварийно-спасательным формированием. Ремонт котла. | тыс. руб. | 620 |  | июль-сентябрь 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | тыс. руб. | 620,0 |  |  |  | средства организации |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО «ТВК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная (теплоснабжение м-на «Раздольный»), ул. Черемушная, 50. |  |  | Федоренко Ф.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отопительных котельных | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество котлов | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт котлов, технологического, электрического, газового оборудования котельных | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  | июль - сентябрь 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | средства организации |  |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты социально-культурной сферы |  |  | Каркавин М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество производственных зданий | шт. | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе с центральным отоплением | шт. | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь производственных зданий | тыс. м2 | 166,799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе с центральным отоплением | тыс. м2 | 166,799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет города Бердска |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Юнона» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты социально-культурной сферы |  |  | Качан Т.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество производственных зданий | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе с центральным отоплением | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь производственных зданий | тыс. м2 | 0,897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе с центральным отоплением | тыс. м2 | 0,897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах, всего: | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет города Бердска |  |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры города Бердска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты социально-культурной сферы |  |  | Мокриенко О.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зданий всего (из них отдельно стоящих) | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь производственных зданий | тыс. м2 | 11,916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе с центральным отоплением | тыс.м2 | 9,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | в рамках заключения договоров с УК |  |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах, всего: | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет города Бердска |  |  |  |  |  |
| 9 | Муниципальное казенное учреждение «Отдел физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты социально-культурной сферы |  |  | Князев Д.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество пр. зданий | шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь зданий | тыс. м2 | 11,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах, всего: | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет города Бердска |  |  |  |  |  |
| 10 | Товарищество собственников жилья «Изумрудный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Сенькин Н.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 53,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 53,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на текущий ремонт инженерных систем, строительных конструкций | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет товарищества |  |  |  |  |  |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью «Ясная поляна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Куленок А.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 15,904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 15,904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 12 | Закрытое акционерное общество «ГК «Вымпел Сервис», общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ «Вымпел», общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вымпел+», общество с ограниченной ответственностью УК «Монолит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Кузеванов П.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 302,463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 302,463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Гурман» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Дорожкин А.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 77,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 77,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт (герметизация ввода, восстановление теплоизоляции, установка термометров, врезка штуцеров под манометры) | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  | июль - сентябрь 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего и капитального ремонта инженерных сетей и строительных конструкций | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Теличко А.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 287,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 287,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего и капитального ремонта инженерных сетей и строительных конструкций | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирский стандарт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Седов Ф.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 243,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 243,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью «Белокаменный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Капшанинов Д. А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - количество жилых домов, всего | шт. | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 87,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 87,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Альтернатива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Рак В.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 200,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 200,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью производственное объединение «Кристалл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Капшанинов Д.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 75,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 75,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 19 | Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Степонищева Е.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - количество жилых домов, всего | шт. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 49,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 49,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эксплуатация и Управление «СТАРТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Беловолов А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - количество жилых домов, всего | шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 21 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖилКомСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Гусев А.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 336,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 336,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций. | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью «Город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Сергеев А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 28,994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 28,994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций. | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Темп Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Бабак В.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 31,659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 31,659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций. | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прогресс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Дорожкин А.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 77,213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 77,213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций. | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью «Лига» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Долгачева И.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 283,719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 283,719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций. | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уют» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Борзенков А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 45,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 45,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций. | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 27 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вербена» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Деменцева И.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 43,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 43,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций. | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибиряк-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Наточий А.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 35,346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 35,346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций. | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Разъездная 12» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Прокунин В.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 29,576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 29,576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций. | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 30 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СервисДом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Макарова Г.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций. | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 31 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МАГ-Сервис»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Тимофеев А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 51,355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 51,355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных конструкций. | тыс. руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Лаврухин А.П |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 15,877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 15,877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 33 | Общество с ограниченной ответственностью «Маяк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Яковченко Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 15,741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 15,741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
| 34 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оникс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд |  |  | Борзенков А.В. |  |  |  |  |  | 1. Жилищный фонд |  |  |
|  | Количество жилых домов, всего | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 15,396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе домов с центральным отоплением | тыс. м2 | 15,396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановые работы | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  | июль - август 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах на проведение текущего ремонта инженерных систем и строительных | тыс.руб. | сведения не предоставлены |  |  |  | бюджет организации |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по г.Бердску |  | 29632,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации 										     города Бердска									                 от 27.06.2023_№ 2922/65

СОСТАВ

штаба по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы в городе Бердске к  работе в осенне-зимний период 2023/2024 года

| Захаров Владимир Николаевич | - | заместитель главы администрации (по строительству и городскому хозяйству), руководитель штаба; |
| --- | --- | --- |
| Обрывко Александр Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства», заместитель руководителя штаба; |
| Лосев Евгений Владимирович | - | главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания-1» (по согласованию); |
| Волков Андрей Анатольевич | - | начальник Бердского участка «Районные электрические сети» филиала акционерного общества «Черепановские электрические сети» (по согласованию); |
| Степанова Анастасия Александровна | - | государственный инспектор отдела технического надзора государственной жилищной инспекции по Новосибирской области (по согласованию); |
| Мельников Вячеслав Константинович | - | начальник цеха тепловых энергоустановок индивидуального предпринимателя Голубева В.А. (по согласованию); |
| Мышкин Дмитрий Николаевич | - | директор муниципального бюджетного предприятие «ГорСвет»; |
| Паукштис Константин Евгеньевич | - | директор общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (по согласованию); |
| Назаренко Валерий Васильевич | - | и. о. директора муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Бердска»; |
| Пронюшкин Анатолий Иванович | - | директор муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг». |

______________