АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2021                                                                                                 №_2989

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска

В целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании статей 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 17, 18 Правил землепользования и застройки города Бердска, утвержденных решением Совета депутатов города Бердска от 17.09.2020 №399, учитывая рекомендации, содержащиеся в заключение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, от 03.09.2021, руководствуясь Уставом города Бердска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска в части установления расчетного количества машино-мест для всех видов разрешенного использования земельных участков, предусмотренных Правилами землепользования и застройки города Бердска.

2. Управлению градостроительства администрации (Есиков Д.С.) подготовить конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта на «Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска в части установления расчетного количества машино-мест для всех видов разрешенного использования земельных участков, предусмотренных Правилами землепользования и застройки города Бердска» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Утвердить:

1) этапы градостроительного зонирования территории города Бердска (приложение №1);

2) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска (приложение №2);

3) порядок направления в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений Правила землепользования и застройки города Бердска (приложение №3).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бердские новости», сетевом издании «VN.ru Все новости Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Захарова В.Н.

И.о. Главы города Бердска 						     	     В.Н.Захаров

Д.С.Есиков

20525

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города Бердска
от 27.09.2021№ 2989

Этапы градостроительного зонирования территории города Бердска

- Рассмотрение предложений об изменении градостроительного регламента в части установления расчетного количества машино-мест для всех видов разрешенного использования земельных участков, предусмотренных Правилами землепользования и застройки города Бердска.

- Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска в части установления расчетного количества машино-мест для всех видов разрешенного использования земельных участков, предусмотренных Правилами землепользования и застройки города Бердска.

- Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска на публичных слушаниях:

- проведение публичных слушаний;

- доработка проекта с учетом результатов публичных слушаний.

- Утверждение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска.

- Опубликование утвержденного проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещение на официальном сайте города Бердска в сети «Интернет».

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города Бердска
от 27.09.2021№ 2989

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Бердска (далее – Проект) в соответствии с приложением к техническому заданию | В течение 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта |
|  | Проверка Проекта на соответствие требованиям, изложенным в техническом задании. Доработка Проекта в случае наличия замечаний к Проекту | В течение 10 рабочих дней после поступления Проекта в администрацию города Бердска |
|  | Подготовка постановления о проведении публичных слушаний по Проекту | В течение 5 рабочих дней с даты поступления доработанного Проекта |
|  | Организация и проведение публичных слушаний по Проекту | Не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний |
|  | Обеспечение внесения изменений в Проект с учетом результатов публичных слушаний | В течение 10 рабочих дней с даты подготовки заключения о результатах публичных слушаний |
|  | Направление Главе города Бердска Проекта с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний | В течение 2 рабочих дней с даты доработки Проекта по результатам публичных слушаний |
|  | Направление Главой города Бердска в Совет депутатов города Бердска Проекта с результатами публичных слушаний или направление Проекта на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления Проекта Главе города Бердска |

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города Бердска
от 27.09.2021№ _2989

Порядок

направления в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Бердска предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска

- После опубликования решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска заинтересованные лица вправе направить свои предложения по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска предложений (далее – Комиссия).

- Предложения представляются всеми заинтересованными лицами не позднее 7 (семи) дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

- Предложения могут быть представлены в письменном или электронном виде на имя председателя Комиссии по адресу: Новосибирская область, город Бердск, улица М.Горького, 9 (администрация города Бердска, кабинет 36).

График работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.12, пятница с 8.00 до 16.12, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные – суббота, воскресенье. Почтовый адрес: улица М.Горького 9, город Бердск, Новосибирская область, 633010.

Адрес в сети Интернет: https://berdsk.nso.ru.

Адрес электронной почты: gaa0504@ya.ru.

Телефон для справок: (383-41) 2-05-25, 2-00-79, факс (383-41) 2-00-90.

- Предложения направляются секретарю Комиссии в управление градостроительства администрации города Бердска.

- Предложения могут содержать материалы на бумажных или электронных носителях в объемах достаточных для их рассмотрения по существу.

- Полученные материалы возврату не подлежат.

- Комиссия вправе направить запросы в уполномоченные органы для подготовки официального заключения по внесенным предложениям.

- Комиссия рассматривает поступившие предложения до завершения публичных слушаний.

- Предложения, внесенные с нарушением срока, предусмотренного настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.

__________________